| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| - 1. Nolikuma p. 2.1.3. „Pieejamais finansējums EUR bez PVN 690 000,00 (seši simti deviņdesmit tūkstoši euro, 00 centi). Jautājums – kā rīkosies Pasūtītājs ja Pretendenta (vai visu Pretendentu) piedāvājuma summa pārsniegs punktā 2.1.3. norādīto summu? Vai piedāvājums tiks noraidīts? | Gadījumā, ja Pretendenta piedāvājuma summa pārsniegs nolikuma 2.1.3.punktā norādīto summu, tā piedāvājums netiks noraidīts. Tomēr Pretendentam jāņem vērā, ka saskaņā ar konkursa nolikuma 6.1.punktu Iepirkuma komisija no nolikumā norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu. Gadījumā, ja visu Pretendentu piedāvātā līgumcena pārsniegs nolikuma 2.1.3.punktā norādīto summu, Pasūtītājs, pārskatot savas budžeta iespējas lems par papildus finansējuma piešķiršanu projekta realizācijai vai par atklāta konkursa pārtraukšanu. |
| - 2. Nolikuma p.2.3. „Līguma izpildes laiks – 210 (divi simti desmit) dienas sākot no datuma, kurā būvatļaujā ir veikta Gulbenes novada būvvaldes atzīme par nosacījumu izpildi būvdarbu uzsākšanai, izņemot tehnoloģisko pārtraukumu nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ.” Jautājums- vai būvdarbu izpildes laiks sastādīs 210 kalendāras dienas („tīrais laiks”) bez pārtraukuma, vai tomēr ieskaitot pārtraukumu? Ņemot vērā ka „nelabvēlīgais laiks” var būt līdz 5 mēnešiem, vai tiešām kopējais būvdarbu izpildes laiks ar pārtraukumu var sastādīt ~ 360 dienas? | Atbilstoši konkursa nolikuma 2.3.punktam 210 dienas ir „tīrais darba laiks”. Attiecīgi nepiemērotie klimatiskie apstākļi, ar ko domāts ziemas periods, netiks ieskaitīts būvdarbu izpildes termiņā. Piemēram, ja būvdarbu līgums tiks noslēgts janvārī, tad februārī, martā ... līdz klimatiskie laikapstākļi nebūs piemēroti darbu uzsākšanai, termiņš netiks skaitīts. |
| - 3. Nolikuma p.3.3.1. prasība nav skaidra „Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., no 2010.gada līdz piedāvājuma iesniegšanai) ir pieredze ielu, ceļu vai laukumu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbu veikšanā, t.i., tas kā galvenais būvdarbu veicējs ir izpildījis vismaz 2 (divas) ielu, ceļu vai laukumu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbu līgumus ar asfaltbetona ieklāšanu”. Kādām jābūt ielu, ceļu vai laukumu apjomam? | Ņemot vērā, ka nolikuma 3.3.1.apakšpunktā nav norādīts konkrēts ielu, ceļu vai laukumu pārbūves apjoms, tad pasūtītāja ieskatā pretendentam savas kvalifikācijas apliecināšanai tāds nav jānorāda, un apjomam pie kvalifikācijas izvērtēšanas nav būtiskas nozīmes. Atbilstoši nolikuma 3.3.1.apakšpunktam pretendentam jāspēj apliecināt, ka tas kā galvenais būvdarbu veicējs ir izpildījis vismaz 2 (divas) ielu, ceļu vai laukumu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbu līgumus ar asfaltbetona ieklāšanu un vismaz 1 (vienu) finansiāli līdzvērtīgu sporta būvju būvniecību vai rekonstrukciju, veicot vieglatlētikas stadiona IAAF sertificēta ūdenscaurlaidīga sintētiskā seguma skrejceliņu ierīkošanu vismaz 5000 m2 kopplatībā. |
| - 4. Nolikuma p. 3.3.2. „Pretendents var nodrošināt kvalificētus un sertificētus speciālistus šādās jomās: - 3.3.2.1.ceļu būvdarbu vadīšanā; - 3.3.2.2.ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā. Lūdzu sniegt paskaidrojumu – ja Pretendentam ir Nolikuma p. 3.3.1. nepieciešamā pieredze (Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., no 2010.gada līdz piedāvājuma iesniegšanai) ir pieredze ielu, ceļu vai laukumu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbu veikšanā, t.i., tas kā galvenais būvdarbu veicējs ir izpildījis vismaz 2 (divas) ielu, ceļu vai laukumu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbu līgumus ar asfaltbetona ieklāšanu un vismaz 1 (vienu) finansiāli līdzvērtīgu sporta būvju būvniecību vai rekonstrukciju, veicot vieglatlētikas stadiona IAAF sertificēta ūdenscaurlaidīga sintētiskā seguma skrejceliņu ierīkošanu vismaz 5000 m2 kopplatībā. Objekti pabeigti un pilnībā nodoti ekspluatācijā līgumā noteiktā termiņā un kvalitātē) , bet darbus, ka atbildīgais būvdarbu vadītājs vadīja ēku būvdarbu vadītājs, tad Pretendents vai piedāvāt Nolikuma p.3.3.2.1. prasībai atbildīgo ēku būvdarbu vadītāju, pievienojot klāt arī ceļu būvdarbu vadītāju un ŪK darbu vadītāju? Tās pats arī attiecas pie Nolikuma p.3.3.3., kā atbildīgais darbu vadītājs Pretendentam ir ēku darbu vadītājs, kam ir Nolikuma p.3.3.3. minēta pieredze. Lūdzu papildināt Nolikuma p.3.3.2. prasību un izteikt sekojoši: „Pretendents var nodrošināt kvalificētus un sertificētus speciālistus šādās jomās: - 3.3.2.1.atbildīgo darbu vadītāju ceļu būvdarbu vadīšanā vai ēku būvdarbu vadīšanā - 3.3.2.2.ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā Vai - 3.3.2.1. atbildīgo darbu vadītāju ēku būvdarbu vadīšanā - 3.3.2.2.ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā - 3.3.2.3.ceļu būvdarbu vadīšanā | Pasūtītāja prerogatīva ir noteikt pretendentam tādas prasības, kuru izpilde pēc iespējas apliecina pretendenta spējas izpildīt iepirkuma līgumā noteiktās saistības (iepirkuma priekšmetu). Konkrētajā gadījumā Pasūtītājam būtiski ir pārliecināties ne tikai par pretendenta iepriekšējo pieredzi iepirkuma procedūras nolikuma 3.3. punkta apakšpunktos minēto atsevišķo darbu izpildē minētajā apjomā, bet arī par pretendenta iepriekšējo pieredzi un spēju līdzīga veida un apjoma būvdarbu izpildes organizācijā. Ņemot vērā, ka atbilstoši būvprojektam būvdarbu izpildīšanā tiek piemēroti 14.1.2014. MK noteikumi Nr.663 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, pasūtītājs nolikuma 3.3.1.apkašpunktā ir noteicis prasību nodrošināt kvalificētus un sertificētus speciālistus ceļu būvdarbu un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā. Turklāt atbilstoši 3.3.3.apakšpunktam šiem abiem speciālistiem ir jābūt veikušiem attiecīgu būvdarbu vadīšanu vismaz 2 (divas) ielu, ceļu vai laukumu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbu līgumus ar asfaltbetona ieklāšanu un vismaz 1 (vienu) finansiāli līdzvērtīgu sporta būvju būvniecību vai rekonstrukciju, veicot vieglatlētikas stadiona IAAF sertificēta ūdensnecaurlaidīga sintētiskā seguma skrejceliņu ierīkošanu vismaz 5000 m2 kopplatībā. Ņemot vērā, iepriekš minēto pasūtītāja ieskatā būvdarbu veicējam līguma izpildē nav nepieciešams piesaistīt speciālistu ēku būvdarbu vadīšanā. Līdz ar to pasūtītājs neveiks grozījumus atklāta konkursa nolikumā. |
| - Nolikuma p.3.3.3. prasība „Pretendenta piedāvātajiem būvdarbu vadītājiem ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts attiecīgās jomas būvdarbu vadīšanā un pēdējo 5 (piecu) gadu (skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam) laikā ceļu būvdarbu vadītājs un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 2 (divus) pilsētas ielu, ceļu vai laukumu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbus”. Lūdzu sniegt paskaidrojumu – kāpēc ir nepieciešamā pieredze pilsētas ielu, ceļu vai laukumu izbūvē, jo Pretendentam var būt pieredze tikai sporta laukumu izbūvē ar asfalta ieklāšanu? Lūdzu norādīt ielu, ceļu vai laukumu pieredzes apjomu (vai m2 vai Euro). | Atbilstoši nolikuma 3.3.3.apakšpunkta prasībām pretendenta piedāvātajiem būvdarbu vadītājiem ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts attiecīgās jomas būvdarbu vadīšanā un pēdējo 5 (piecu) gadu (skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam) laikā ceļu būvdarbu vadītājs un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 2 (divus) pilsētas ielu, ceļu vai laukumu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbus un vismaz 1 (vienu) finansiāli līdzvērtīgu sporta būvju būvniecību vai rekonstrukciju, veicot vieglatlētikas stadiona IAAF sertificēta ūdenscaurlaidīga sintētiskā seguma skrejceliņu ierīkošanu vismaz 5000 m2 kopplatībā. 2 (divu) sporta laukumu izbūve ar asfalta ieklāšanu un vismaz 1 (vienu) finansiāli līdzvērtīga sporta būvju būvniecība vai rekonstrukcija, veicot vieglatlētikas stadiona IAAF sertificēta ūdensnecaurlaidīga sintētiskā seguma skrejceliņu ierīkošana vismaz 5000 m2 kopplatībā (pilnībā pabeigti un ekspluatācijā nodoti darbi, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē) tiks uzskatīta par līdzvērtīgu pieredzi. |

| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| Lūdzu precizēt pasūtītāja izsniegto darbu apjomu pozīciju lokālajā tāmē Nr. 1-1 „Teritorijas sadaļas un labiekārtojuma izbūves darbi” poz.5.2. „Rezerves caurules D160 izbūve stadiona skrejceļu dienvidu galā (2x100m) – 200.00m”. Vai ir iespējams saņemt kādu rasējumu par šo izstrādājumu, lai saprastu, kas te ir domāts? | Jāparedz divu gofrētu dubultsienu PEHD rezerves cauruļu ieguldīšana (EVOCAB HARD vai ekvivalenta, d=160mm, 750N, 2x100m) stadiona dienvidu pusē, gar futbola laukuma malu, perspektīvai kabeļkomunikāciju ievēršanai. Iebūve pa izraktās gultnes pamatni. |
| Lūdzu precizēt pasūtītāja izsniegto darbu apjomu pozīciju lokālajā tāmē Nr. 1-1 „Teritorijas sadaļas un labiekārtojuma izbūves darbi” poz.5.1. „Gājēju nožogojumu (h=1.10m) izbūve uz betona pamatiem, atbilstoši rasējumam TS-10– 124.55m” materiāla parametrus (caurules izmērus, sieniņas biezumu, krāsots vai cinkots) jo projekta lapā TS – 11 nav šādas informācijas? | Papildus prasītie izmēri norādīti rasējumā, kas pievienots pielikumā. Materiāls: cinkots tērauds. Sieniņu biezumi: tērauda leņķdzelzim – 4 mm; vertikālajiem statiem – 2 mm. Kā tas ir paredzēts tipveida “Rīgas tipa” gājēju nožogojumam. |
| Lūdzu precizēt, kādā attālumā no būvobjekta atrodas pasūtītāja norādītā atbērtne, uz kuru ir jāved demontētā asfaltbetona sega un demontētais bruģakmens un betona plātnes? | Līdz 10 km no stadiona O.Kalpaka ielā 1A, Gulbenē. |