| Partnera līguma reģistra Nr._________ | Gulbenes novada pašvaldības reģistra Nr. GND/9.18/18/614 |
| --- | --- |
| 2018.gada ____._________________ | 2018.gada 28.jūnijā |

VIENOŠANĀS Nr.1 pie iepirkuma līguma Nr. GND-2018/29

par Sarkanās pils piebūves nojaukšanu

Gulbenē,

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116327, juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, turpmāk – Pasūtītājs, kuru saskaņā ar nolikumu pārstāv tās izpilddirektore Guna Švika, no vienas puses, un

Ārvalstu komersanta OU Fixdem Eesti filiāle Latvijā, reģistrācijas Nr. 40203131082, juridiskā adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007, turpmāk tekstā – Būvdarbu veicējs, kuru uz ārvalstu komersanta OU Fixdem Eesti pilnvarojuma pamata  pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli (saskaņā ar datiem Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā), pārstāv tās pilnvarotā persona Walter Liebrich, no otras puses, turpmāk abi kopā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz 2018.gada 28.jūnijā noslēgtā iepirkuma līguma Nr.GND-2018/29, turpmāk – Līgums, 4.2.punktā noteikto, noslēdz šādu vienošanos:

- Izteikt Līguma 4.2.punktu jaunā redakcijā:

“4.2. Būvdarbu veicējam Darbi pilnībā jāpabeidz un jānodod Pasūtītājam līdz 2018.gada 26.jūlijam. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar dienu, kad Līguma 1.1.punktā noteiktais Objekts ir pieņemts ekspluatācijā, atbilstoši Ministru kabineta Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi.”

- Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.

- Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanu.

- Vienošanās sastādīta 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem 2 (divi) atrodas pie Pasūtītāja un 1 (viens) – pie Izpildītāja.

- Pušu rekvizīti un paraksti:

| - Pasūtītājs: - Gulbenes novada pašvaldība Reģistrācijas numurs: 90009116327 Juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 Banka: AS SEB banka SWIFT kods: UNLALV2X Konta numurs: LV03UNLA0050014339919 izpilddirektore _______________________ G.Švika; Būvdarbu veicējs: Ārvalstu komersanta OU Fixdem Eesti filiāle Latvijā Reģistrācijas numurs: 40203131082 Juridiskā adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007 Banka: Luminor Bank AS SWIFT kods: RIKOLV2X Konta numurs: LV34RIKO0002930248534 pilnvarotā persona _______________________ W.Liebrich.. |  |
| --- | --- |

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU