APSTIPRINĀTA

Iepirkuma komisijas

2016.gada 20.maijā sēdē

(protokols Nr. 1)

Iepirkuma „Logu nomaiņa pašvaldības īpašumā esošajos dzīvokļos un dzīvojamās mājās Gulbenes pilsētā”

(iepirkuma identifikācijas numurs GND - 2016/42)

INSTRUKCIJA

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

GND-2016/42

  - Pasūtītājs

GULBENES NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr. 90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, LV–4401

Tālruņa Nr. +371-64497710, faksa Nr. +371-64497730

e-pasta adrese: dome@gulbene.lv

AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X, konts: Nr. LV03 UNLA 0050 0143 3991 9

Kontaktpersona: Evita Lode, tālr. 64474913, e-pasts: evita@gulbenesdome.lv

  - Pretendenti

    - Iepirkumā var piedalīties fiziska vai juridiska persona, vai personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām.

    - Pretendentu iepirkuma ietvaros pārstāv:

      - pretendents (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pilnvarota persona;

      - pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona) vai pretendenta amatpersonas pilnvarota persona;

      - ja pretendents ir personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība), piedāvājumā norādīts personālsabiedrības biedrs, ievērojot 1.3.2.1. un 1.3.2.2.apakšpunktā noteikto kārtību;

      - visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot 1.3.2.1. un 1.3.2.2.apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība).

  - Iepirkuma metode

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu.

  - Iepirkuma instrukcijas saņemšana

Instrukcija un tās pielikumi ir brīvi un tieši elektroniski pieejami Pasūtītāja mājaslapā internetā http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/iep. Ar iepirkuma komisijas apstiprināto instrukciju papīra formātā pretendenti var iepazīties, ierodoties 221.kabinetā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.8:00 līdz 16:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 15:00 pēc iepirkuma izziņošanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā līdz 2016.gada 31.maijam, plkst.10:00. Ja ieinteresētā persona pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajai personai triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 31.maijam, pulksten 10:00, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, iesniedzot personīgi Gulbenes novada domē 2.stāvā, 221.kabinetā vai atsūtot pa pastu, kā ierakstītu sūtījumu, vai ar kurjeru. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.

    - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Instrukcijas 1.6.1.punktā noteiktā termiņa netiks izskatīti un neatvērti nodoti atpakaļ pretendentam.

    - Pasūtītājs neatbild par pazudušiem piedāvājumiem, un tam nav jāpierāda korespondences saņemšana, ja pretendenti pielietojuši citu nosūtīšanas metodi.

    - Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendenta sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

    - Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

    - Pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai.

    - Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Gulbenē, Ābeļu ielā 2, 2.stāvā, 221.kabinetā. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

    - Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

  - Piedāvājumu noformēšana

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā iepakojumā. Uz iepakojuma jābūt šādām norādēm:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme – Piedāvājums iepirkumam „Logu nomaiņa pašvaldības īpašumā esošajos dzīvokļos un dzīvojamās mājās Gulbenes pilsētā”, ID Nr. GND-2016/42. Neatvērt līdz 2016.gada 31.maijam, pulksten 10:00. Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē.”

    - Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls. Piedāvājuma oriģināls sastāv no trim sadaļām:

      - pretendenta pieteikuma dalībai konkursā un pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumentiem;

      - tehniskā piedāvājuma;

      - finanšu piedāvājuma.

    - Dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem. Auklu gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lappušu skaitu, šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta parakstu. Lapas jānumurē un tām jāatbilst pievienotajam satura radītājam.

    - Piedāvājuma dokumenti jāizstrādā atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai labojumiem.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļauti dokumenti svešvalodā, tad pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

    - Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. Ja iepirkumu komisijai, turpmāk – Komisija, rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

    - Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecina atbilstoši šīs instrukcijas 1.3.2. apakšpunktam izvēlēta persona. Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šīs instrukcijas 1.3.2.1. un 1.3.2.2. apakšpunktā noteikto.

    - Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim un atbilst Instrukcijas 1.7.1.punkta prasībām.

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Instrukcijas 1.6.2. un 1.6.7.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiks atdoti atpakaļ Pretendentiem.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts

    - Iepirkuma priekšmets ir logu nomaiņa pašvaldības īpašumā esošajos dzīvokļos un dzīvojamās mājās Gulbenes pilsētā.

    - Būvdarbi veicami atbilstoši tehniskajām specifikācijām un atbilstoši no Pasūtītāja saņemtajam darba uzdevumam.

    - CPV kods: 45421100-5 (durvju un logu, un to saistīto komponentu uzstādīšana), papildus CPV kods: 44221100-6 (logi).

    - Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Netiks izskatīti piedāvājumi, kurus pretendents būs sadalījis sīkāk.

    - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

    - Plānotā līguma summa līdz 42 000,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Tehniskās specifikācijas

    - Pretendentam būvdarbi jāizpilda ar saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas darbaspēku un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem utt.), nepieciešamības gadījumā piesaistot apakšuzņēmējus.

    - Garantija logiem un palodzēm (iekšējām un ārējām) ir 60 (sešdesmit) mēneši, veiktajiem darbiem (tajā skaitā logu iekšējo un ārējo aiļu apdare) – 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienas.

  - Līguma izpildes termiņš un vieta

2.3.1. Līguma izpildes termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai līdz brīdim, kad sasniegta iepirkuma instrukcijas 2.1.6.punktā minētā summa, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais.

2.3.2. Līguma ietvaros veicamo būvdarbu vieta – Gulbenes novada Gulbenes pilsēta.

3.	Prasības pretendentiem

  - Pretendenta izslēgšana no dalības Iepirkumā

    - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

      - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

      - ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

    - Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā attiecas uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.

  - Prasības pretendenta kvalifikācijai

    - Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents darbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) ir reģistrēti, licencēti vai sertificēti atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

    - Par atbilstošu pieredzi tiks uzskatīta, ja Pretendents (vai personu grupas dalībnieks, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa) 5 (piecu) iepriekšējo gadu (2011., 2012., 2013., 2014., 2015. un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) laikā vismaz vienā gadā ir veicis PVC logu un balkona durvju montāžu ar kopējo apjomu ne mazāku, kā 25 000,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši euro, nulle centi) bez PVN.

    - Pretendents var nodrošināt:

      - ēku būvdarbu vadītāju, kurš līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tiks nozīmēts par atbildīgo būvdarbu vadītāju un kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, un 5 (piecos) iepriekšējos gados (2011., 2012., 2013., 2014., 2015. un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) viņš ir vadījis vismaz 1 (viena) līguma izpildi, kura ietvaros veikta PVC logu montāža. Būvdarbu vadītājam ir darba tiesiskās attiecības ar pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem, vai tas ir parakstījis apliecinājumu par dalību līguma izpildē līguma noslēgšanas gadījumā;

      - vismaz 2 (divus) kvalificētus speciālistus logu montāžā.

    - Pretendenta norādītais/-ie apakšuzņēmējs/-i apliecina savu piedalīšanos līguma izpildē līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā. Apliecinājumu ir parakstījusi persona, kurai saskaņā ar Latvijas Republikas Komercreģistra vai līdzīgas iestādes ārvalstīs izdoto izziņu ir pārstāvības tiesības.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendentu kvalifikācijas dokumenti

    - Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā, kas apliecina pretendenta apņemšanos veikt logu nomaiņu, atbilstoši instrukcijas un tās pielikumu prasībām. Pieteikumu sagatavo atbilstoši instrukcijai pievienotajai formai (1.pielikums). Pieteikums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu.

    - Ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

    - Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu Iepirkuma ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta un apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku Iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

    - Ārvalstu komersantiem - normatīvo aktu prasībām izdotas licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu kopijas, kas apliecina pretendenta tiesības veikt būvdarbus. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem komersantiem, informāciju par atļaujas esamību pretendentam sniegt attiecīgos darbus, iepirkuma komisija iegūst no LR Ekonomikas ministrijas administrētās Būvniecības informācijas sistēmas https://bis.gov.lv/bisp/lv.

    - Pretendenta instrukcijas 3.2.2.apakšpunktā noteiktajām prasībām atbilstošās pieredzes veikto būvdarbu saraksts, kas sagatavots saskaņā ar instrukcijai pievienoto formu (4.pielikums). Lai pierādītu instrukcijas 3.2.2.apakšpunktā prasīto pieredzi, pretendentam jāpievieno vismaz 2 (divu) pasūtītāju, kuriem veicis iepirkuma priekšmetam līdzīga rakstura būvdarbus, kas ir pilnībā pabeigti un ar nodošanas – pieņemšanas aktu nodoti, pozitīvas atsauksmes, kurās obligāti jābūt minētam, ka būvdarbu līguma izpildes laikā veikta PVC logu montāža ar norādi summu.

    - Informācija par iepirkuma izpildei piedāvāto būvdarbu vadītāju (norādot vārdu un uzvārdu, sertifikāta numurs) ēku būvdarbu vadīšanā un kvalificētajiem speciālistiem logu montāžā saskaņā ar instrukcijai pievienoto formu (5.pielikums).

    - Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un pieredzes apraksts, kas sagatavots atbilstoši instrukcijai pievienotajai formai (6.pielikums). Informāciju par instrukcijas 3.2.3.1.punktā norādītā būvprakses sertifikāta spēkā esamību, iepirkuma komisija iegūst no LR Ekonomikas ministrijas administrētās Būvniecības informācijas sistēmas https://bis.gov.lv/bisp/lv. Par Pretendenta personālu, kura izglītība un profesionālā kvalifikācija iegūta ārvalstī, kompetences pārbaudes iestādes (Ministru kabineta 07.10.2014. noteikumu Nr.610 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” izpratnē) lēmums jāiesniedz tikai Pretendentam, kurš tiks uzaicināts slēgt iepirkuma līgumu. Izraudzītajam Pretendentam jāsaņem un 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu, jāiesniedz Pasūtītājam kompetences pārbaudes iestādes (Ministru kabineta 07.10.2014. noteikumu Nr.610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” izpratnē) lēmums par iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu likumā „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteiktajā kārtībā tam Pretendenta piedāvātajam personālam, kas izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstīs.

    - Kvalificētu speciālistu logu montāžā apmācības kursu apliecību apliecinātas kopijas, ko izdevusi „Latvijas Logu un Durvju Ražotāju Asociācija” vai logu ražotāju izdotu līdzvērtīgu kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas.

    - Ja Pretendents pats nav PVC logu ražotājs, tas iesniedz instrukcijas un tās pielikumu prasībām atbilstoša logu ražotāja apliecinājumu, ka Gulbenes novada domes rīkotā iepirkuma „Logu nomaiņa pašvaldības īpašumā esošajos dzīvokļos un dzīvojamās mājās Gulbenes pilsētā”, ID Nr. GND-2016/42, līguma tiesību piešķiršanas gadījumā attiecīgajam Pretendentam, tas slēgs līgumu ar šo Pretendentu un piegādās iepirkuma instrukcijas prasībām atbilstošas kvalitātes logus, vai gadījumā, ja starp abām tikko minētajām pusēm jau ir noslēgts līgums par PVC logu piegādi, tad pievieno līguma par sadarbību kopiju, kurai klāt pievienojams logu ražotāja apliecinājums tam, ka arī šī iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tas piegādās iepirkuma instrukcijas prasībām atbilstošas kvalitātes logus.

    - Lai  pretendents objektīvi apliecinātu  logu ražotnes vietas adresi, kuru tas norādījis instrukcijas 1.pielikumā, tam piedāvājumā obligāti jāiesniedz dokumenti, kas pierāda, ka norādītajā adresē atrodas iepriekš minētā ražotne.

    - Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendentam ir jāiesniedz par visiem apakšuzņēmējiem, tai skaitā par apakšuzņēmējiem, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20 % no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka:

      - apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas izpildes sarakstam (7.pielikums);

      - rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši apakšuzņēmēja apliecinājuma formai (7.1.pielikums) (apliecinājuma 2.punkta b) apakšpunkts jāaizpilda, ja pretendents plāno balstīties uz apakšuzņēmēja tehniskajām un profesionālajām spējām);

      - dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja atbilstību nosacījumiem pretendenta dalībai iepirkumā (ja pretendents plāno balstīties uz apakšuzņēmēja tehniskajām un profesionālajām spējām).

    - Ja pretendents ir personālsabiedrība, jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.

    - Vēlams iesniegt izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro uz 2016.gada 20.maiju.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši instrukcijas 3.pielikuma formai, ievērojot tehniskajās specifikācijās izvirzītās prasības.

    - Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam papildus jāiekļauj:

      - atbilstības sertifikāts vai atbilstības deklarācija piedāvātajiem logu profiliem un stikla paketēm ar pielikumā pievienotiem akreditētas institūcijas pārbaužu aktiem par deklarēto īpašību pārbaudi atbilstoši standarta LVS EN 14351-1 prasībām;

      - „Greenline” sertifikāta kopija vai citas kompetentas institūcijas logu ražotājam izsniegts dokuments, kas apliecina, ka logu profili nesatur svina savienojumus;

      - Veselības inspekcijas izdota higiēnas novērtējuma kopija logu ražošanai;

      - pretendenta un ražotāja apliecinājums atbilstoši Pasūtītāja prasībām par piedāvāto garantijas termiņu logiem un palodzēm (gan iekšējām, gan ārējām), un veiktajiem darbiem (tajā skaitā logu aiļu iekšējo un ārējo aiļu apdare);

      - logu ražotāja izstrādāta un apstiprināta logu ekspluatācijas instrukcija, kas ietver izstrādājumu apkopes noteikumus, to izpildes periodiskumu, pielietojamo materiālu uzskaitījumu, izstrādājuma ekspluatācijas un drošības prasības.

  - Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājums noformējams atbilstoši instrukcijas 8.pielikumam.

    - Finanšu piedāvājumā vienas vienības cena norādāma euro (EUR), atsevišķi norādot piedāvājuma cenu bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), PVN un cenu, ieskaitot PVN. Summām jābūt noapaļotām līdz diviem cipariem aiz komata.

    - Finanšu piedāvājuma cenā ir jāparedz un jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar paredzamā līguma izpildi, tajā skaitā, visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām, maksājamos nodokļus, nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli, personāla izmaksas, transporta izdevumus. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- PiedāvājumU VĒRTĒŠANAS UN IZvēles kritēriji

  - Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja pretendents nav iesniedzis visus pieprasītos dokumentus vai, iesniedzot pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas, vai arī no iesniegtajiem dokumentiem ir konstatējams, ka pretendenta piedāvājums neatbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.

  - Uzsākot pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanu, iepirkuma komisija atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82.prim panta piektās daļas 2.punktam pārbauda pretendentu nodokļu nomaksas statusu Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzēs uz brīdi, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

  - Piedāvājumu izvēles kritērijs ir instrukcijas un tās pielikumu prasībām atbilstošs saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

  - Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana notiek saskaņā ar šādiem kritērijiem:

| Nr.p.k. | Vērtēšanas kritērijs | Novērtēšanas metodika |  | Iegūstamais punktu skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Novērtēšanas kārtība | Algoritms |  |
| 1. | Būvdarbu izmaksu pozīcijas - Loga/balkona bloka demontāža (tajā skaitā, iekšējās un ārējās palodzes demontāža, demontēto materiālu utilizācija) -cena | Vērtēšanā tiks izmantotas Pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā „Loga/balkona bloka demontāža”, kas norādītas Pretendentu piedāvājumos | D1=10 x Cmin/C, kur: D1 – kritērija novērtējuma rezultāts; 10 – kritērijam noteiktais maksimālais iegūstamais punktu skaits; Cmin – Pretendentu zemākā piedāvātā cena par būvdarbu izmaksu pozīciju; C - vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu izmaksu pozīciju. | 10 |
| 2. | Būvdarbu izmaksu pozīcijas – PVC logs (neverams, balts) - cena | Vērtēšanā tiks izmantotas Pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā „PVC logs (neverams, balts)”, kas norādītas Pretendentu piedāvājumos | D2=10 x Cmin/C, kur: D2 – kritērija novērtējuma rezultāts; 10 – kritērijam noteiktais maksimālais iegūstamais punktu skaits; Cmin – Pretendentu zemākā piedāvātā cena par būvdarbu izmaksu pozīciju; C - vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu izmaksu pozīciju. | 10 |
| 3. | Būvdarbu izmaksu pozīcijas – PVC logs (verams, viena vērtne, balts) - cena | Vērtēšanā tiks izmantotas Pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā „PVC logs (verams, viena vērtne, balts)”, kas norādītas Pretendentu piedāvājumos | D3=10 x Cmin/C, kur: D3 – kritērija novērtējuma rezultāts; 10 – kritērijam noteiktais maksimālais iegūstamais punktu skaits; Cmin – Pretendentu zemākā piedāvātā cena par būvdarbu izmaksu pozīciju; C - vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu izmaksu pozīciju. | 10 |
| 4. | Būvdarbu izmaksu pozīcijas – PVC loga/balkona bloks (balkona bloks ar neveramu baltu logu un veramām/vēdināmām durvīm) - cena | Vērtēšanā tiks izmantotas Pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā PVC loga/balkona bloks (balkona bloks ar neveramu baltu logu un veramām/vēdināmām durvīm)”, kas norādītas Pretendentu piedāvājumos | D4=10 x Cmin/C, kur: D4 – kritērija novērtējuma rezultāts; 10 – kritērijam noteiktais maksimālais iegūstamais punktu skaits; Cmin – Pretendentu zemākā piedāvātā cena par būvdarbu izmaksu pozīciju; C - vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu izmaksu pozīciju. | 10 |
| 5. | Būvdarbu izmaksu pozīcijas – Palodze (iekšējā) - cena | Vērtēšanā tiks izmantotas Pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā „Palodze (iekšējā)”, kas norādītas Pretendentu piedāvājumos | D 5=5 x Cmin/C, kur: D5 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam noteiktais maksimālais iegūstamais punktu skaits; Cmin – Pretendentu zemākā piedāvātā cena par būvdarbu izmaksu pozīciju; C - vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu izmaksu pozīciju. | 5 |
| 6. | Būvdarbu izmaksu pozīcijas – Palodze (ārējā) - cena | Vērtēšanā tiks izmantotas Pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā „Palodze (ārējā)”, kas norādītas Pretendentu piedāvājumos | D6=5 x Cmin/C, kur: D6 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam noteiktais maksimālais iegūstamais punktu skaits; Cmin – Pretendentu zemākā piedāvātā cena par būvdarbu izmaksu pozīciju; C - vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu izmaksu pozīciju. | 5 |
| 7. | Būvdarbu izmaksu pozīcijas – Loga/balkona bloka montāža (tajā skaitā, uzmērīšanas darbi, piegāde līdz pasūtījuma izpildes adresei, hermetizācija) - cena | Vērtēšanā tiks izmantotas Pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā „Loga/balkona bloka montāža (tajā skaitā, uzmērīšanas darbi, piegāde līdz pasūtījuma izpildes adresei, hermetizācija)”, kas norādītas Pretendentu piedāvājumos | D7=10 x Cmin/C, kur: D7 – kritērija novērtējuma rezultāts; 10 – kritērijam noteiktais maksimālais iegūstamais punktu skaits; Cmin – Pretendentu zemākā piedāvātā cena par būvdarbu izmaksu pozīciju; C - vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu izmaksu pozīciju. | 10 |
| 8. | Būvdarbu izmaksu pozīcijas – Palodzes (iekšējā, ārējā) montāža - cena | Vērtēšanā tiks izmantotas Pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā „Palodzes (iekšējā, ārējā) montāža”, kas norādītas Pretendentu piedāvājumos | D8= 5 x Cmin/C, kur: D8 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam noteiktais maksimālais iegūstamais punktu skaits; Cmin – Pretendentu zemākā piedāvātā cena par būvdarbu izmaksu pozīciju; C - vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu izmaksu pozīciju. | 5 |
| 9. | Būvdarbu izmaksu pozīcijas – Iekšēja aiļu apdare ar ģipškartona plāksnēm (montāžas putu apgriešana, špaktelēšana, gatavās ailas krāsošana) - cena | Vērtēšanā tiks izmantotas Pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā „– Iekšēja aiļu apdare ar ģipškartona plāksnēm (montāžas putu apgriešana, špaktelēšana, gatavās ailas krāsošana)”, kas norādītas Pretendentu piedāvājumos | D9=5 x Cmin/C, kur: D9 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam noteiktais maksimālais iegūstamais punktu skaits; Cmin – Pretendentu zemākā piedāvātā cena par būvdarbu izmaksu pozīciju; C - vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu izmaksu pozīciju. | 5 |
| 10. | Būvdarbu izmaksu pozīcijas – Ārējo aiļu apdare (tajā skaitā, hermetizācija, apdare) - cena | Vērtēšanā tiks izmantotas Pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā „Ārējo aiļu apdare (tajā skaitā, hermetizācija, apdare)”, kas norādītas Pretendentu piedāvājumos | D10=5 x Cmin/C, kur: D10 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam noteiktais maksimālais iegūstamais punktu skaits; Cmin – Pretendentu zemākā piedāvātā cena par būvdarbu izmaksu pozīciju; C - vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par būvdarbu izmaksu pozīciju. | 5 |
| 11. | Logu uzmērīšana pēc Pasūtītāja darba uzdevuma saņemšanas (darba dienas) | Vērtēšanā tiks izmantots Pretendentu piedāvātais darba izpildes laiks (darba dienas) pozīcijā „Logu uzmērīšana pēc Pasūtītāja darba uzdevuma saņemšanas”, kas norādītas Pretendentu piedāvājumos | D11=5 x Cmin/C, kur: D11 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam noteiktais maksimālais iegūstamais punktu skaits; Cmin – Pretendentu mazākais piedāvātais darbu izpildes laiks (darba dienas) par šo pozīciju; C - vērtējamā piedāvājumā noteiktais darba izpildes laiks cena par būvdarbu izmaksu pozīciju. | 5 |
| 12. | Būvdarbu tāmes sastādīšana un iesniegšana Pasūtītāja pārstāvim pēc logu uzmērīšanas veikšanas (darba dienas) | Vērtēšanā tiks izmantots Pretendentu piedāvātais darba izpildes laiks (darba dienas) pozīcijā „Būvdarbu tāmes sastādīšana un iesniegšana Pasūtītāja pārstāvim pēc logu uzmērīšanas veikšanas”, kas norādītas Pretendentu piedāvājumos | D12=5 x Cmin/C, kur: D12 – kritērija novērtējuma rezultāts; 5 – kritērijam noteiktais maksimālais iegūstamais punktu skaits; Cmin – Pretendentu mazākais piedāvātais darbu izpildes laiks (darba dienas) par šo pozīciju; C - vērtējamā piedāvājumā noteiktais darba izpildes laiks cena par būvdarbu izmaksu pozīciju. | 5 |
| 13. | Logu nomaiņa, tajā skaitā, apdares darbu veikšana pēc būvdarbu tāmes apstiprinājuma saņemšanas no Pasūtītāja pārstāvja puses (darba dienas) | Vērtēšanā tiks izmantots Pretendentu piedāvātais darba izpildes laiks (darba dienas) pozīcijā „Logu nomaiņa, tajā skaitā, apdares darbu veikšana pēc būvdarbu tāmes apstiprinājuma saņemšanas no Pasūtītāja pārstāvja puses”, kas norādītas Pretendentu piedāvājumos | D13=10 x Cmin/C, kur: D13 – kritērija novērtējuma rezultāts; 10 – kritērijam noteiktais maksimālais iegūstamais punktu skaits; Cmin – Pretendentu mazākais piedāvātais darbu izpildes laiks (darba dienas) par šo pozīciju; C - vērtējamā piedāvājumā noteiktais darba izpildes laiks cena par būvdarbu izmaksu pozīciju. | 10 |
| 14. | Ietekme uz vidi | Vērtēšanā tiks izmantots Pretendentu piedāvātās PVC logu/balkonu bloku ražotnes atrašanās vieta (km) līdz Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes juridiskajai adresei, lai piegādes laikā nodrošinātu vides piesārņojuma samazināšanu ar izplūdes gāzēm no autotransporta, un nodrošinātu ceļu segumu noslodzes samazinājumu. Attālums km (kilometros) noteikts, mērot attālumu pa mājaslapā internetā http://maps.google.com/maps kartē norādīto braukšanas maršrutu (īsākais no piedāvātajiem braukšanas maršrutiem pa autoceļiem) no pretendenta norādītā preču komplektēšanas/loģistikas centra līdz Pasūtītāja juridiskajai adresei. | D14 – kritērija novērtējuma rezultāts; 25 – punkti tiek piešķirti piedāvājumam, kad Pretendentu PVC logu/balkonu bloku ražotnes atrašanās vieta atrodas ne vairāk kā 10 km no Gulbenes pilsētas. 10 – punkti tiek piešķirti piedāvājumam, kad Pretendentu PVC logu/balkonu bloku ražotnes atrašanās vieta atrodas ne vairāk kā 11 - 200 km no Gulbenes pilsētas. 1 – punkts tiek piešķirts piedāvājumam, kad Pretendentu PVC logu/balkonu bloku ražotnes atrašanās vieta atrodas vairāk, kā 201 km no Gulbenes pilsētas. | 25 |
| Kopā: |  |  |  | 120 |

  - Katrs konkursa komisijas loceklis sastāda savas atsevišķas (individuālas) saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas tabulas katra pretendenta piedāvājuma novērtēšanai, atbilstoši 
augstāk norādītajiem kritērijiem. Komisijas locekļu individuālie vērtējumi tiek apkopoti kopsavilkuma (kopējā vērtēšanas) tabulā, kurā aprēķina vidējo vērtējumu.

  - Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kas, apkopojot individuālos vērtējumus, ieguvis visaugstāko novērtējumu - vislielāko kopējo punktu skaitu.

  - Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas Komisija attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši Iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbaudīs instrukcijas 3.1.1.punkta norādīto apstākļu esamību atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82.prim panta prasībām, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu:

    - attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu, iegūstot no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu, iegūstot Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajās datubāzēs, apliecina izdrukas no šīm datubāzēm, kurās fiksēts informācijas iegūšanas laiks;

    - attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par nodokļu parādu esamību, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā kādā valstīm pārsniedz 150 euro, iegūstot Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzes un no Latvijas pašvaldībām, neprasot pretendenta piekrišanu. Faktu, ka informācija iegūta, apliecina izdruka no datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

    - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, un apliecina, ka uz to neattiecas 82.prim piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas.

  - Atkarībā no instrukcijas 5.7.2.punktā norādītās pārbaudes rezultātiem Komisija:

    - neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai Publisko iepirkumu likuma 8.2 piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

  - Ja Pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz instrukcijas 5.8.2.apakšpunktā norādītos dokumentus, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Komisija nosaka saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu un pieņem lēmumu par Iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par instrukcijas prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu un atbilst pasūtītāja budžeta finanšu iespējām.

- Iepirkuma rezultātu paziņošana

  - Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta normatīvajiem aktiem atbilstošu paziņojumu visiem pretendentiem, kā mājaslapā internetā http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/iep nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju pieņemtajam lēmumam.

  - Iepirkuma uzvarētājam, 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt Iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas, jāiesniedz parakstīts Iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā Iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminētos dokumentus, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Iepirkuma līgumu.

  - Ja izraudzītais Iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, Komisija var atzīt par uzvarētāju pretendentu, kurš iesniedzis nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Iepirkuma komisija

  - Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no komisijas locekļu kopskaita, bet ne mazāk kā 3 (trīs) komisijas locekļi.

  - Iepirkuma komisijas tiesības:

    - pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai rakstiski pieprasīt, precizēt iesniegto informāciju no pretendentiem, kas piedalās iepirkumā;

    - pārbaudīt visu pretendentu sniegto ziņu patiesumu, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai;

    - pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

    - pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, piemēram, nepietiekošs finansējums;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo instrukciju un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Komisijas pienākumi:

    - izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā;

    - pieņemt lēmumu un triju darbdienu laikā informēt visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam minēto lēmumu;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo instrukciju un citiem normatīvajiem aktiem.

8. PretendentA tiesības un pienākumi

8.1. 	Pretendenta tiesības:

8.1.1. 	iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma iesniegšanu;

8.1.2. piedāvājuma sagatavošanas laikā pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi, ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms instrukcijas 1.6.1.punktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

8.1.3. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta zīmogu un pārstāvja parakstu;

8.1.4. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo instrukciju;

8.1.5.  saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astoņpadsmito daļu pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

  - Pretendenta pienākumi:

    - ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Pasūtītāja norādītajā adresē līdz instrukcijā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam;

    - rakstveidā, Komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem;

    - līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus iepirkuma instrukcijā minētos noteikumus;

9. INSTRUKCIJAS PIELIKUMI

### Iepirkuma Instrukcija sastādīta un apstiprināta latviešu valodā uz 14 (četrpadsmit) lapām un 9 (deviņiem) pielikumiem, kas ir šīs Instrukcijas neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums – Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā;

2.pielikums – Tehniskās specifikācijas;

3.pielikums – Tehniskā piedāvājuma forma;

4.pielikums – Veikto būvdarbu saraksta forma;

5.pielikums – Līguma izpildē iesaistīto pretendenta un apakšuzņēmēja speciālistu saraksta forma;

6.pielikums – Kvalifikācijas un darba pieredzes apraksta forma;

7.pielikums – Informācijas par pretendenta apakšuzņēmējiem forma;

7.1.pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājuma forma;

8.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma;

9.pielikums – Iepirkuma līguma projekts.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 		L.Gāgane

1.pielikums

Iepirkuma „Logu nomaiņa pašvaldības

īpašumā esošajos dzīvokļos un dzīvojamās mājās Gulbenes pilsētā” instrukcijai

(ID Nr. GND - 2016/42)

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā

Iepazinušies ar iepirkuma „Logu nomaiņa pašvaldības īpašumā esošajos dzīvokļos un dzīvojamās mājās Gulbenes pilsētā” instrukcijas (ID Nr. GND-2016/42) dokumentāciju, mēs, apakšā parakstījušies, apņemamies, ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums, veikt logu nomaiņu pašvaldības īpašumā esošajās dzīvojamās mājās, saskaņā iepirkuma instrukcijas, tās pielikumu prasībām, Pasūtītāja doto darba uzdevumu un mūsu iesniegto piedāvājumu, un:

- Apliecinām, ka Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- Apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Apliecinām, ka esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma dokumentiem, iepirkuma apjomu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt šo darbu izpildi un samaksas noteikšanu par darbu izpildi, tajā skaitā, transporta iespējas, objekta vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, kā arī iespējas izmantot citus pakalpojumus, un ņēmām tos vērā, nosakot Līgumā minēto samaksu par darbu izpildi – līgumcenu. Tāpēc līgumcenu un darbu izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie darba izpildes apstākļi.

- Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Iepirkuma līguma projektu un piekrītam tā noteikumiem, un gadījumā, ja mēs tiksim atzīti šajā iepirkumā par uzvarētajiem, piekrītam slēgt Iepirkuma līgumu saskaņā ar Iepirkuma līguma projektu.

- Apliecinām, ka visa mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi un nepastāv nekādi šķēršļi mūsu dalībai šajā iepirkumā.

- Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

- Iepirkumā piedāvāto logu ražotne atrodas adresē: _______________________ un tas ir ____ km no Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes juridiskās adreses: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads. (Lai pretendents objektīvi apliecinātu logu ražotnes vietas adresi, kuru tas norādījis instrukcijas 1.pielikumā, tam piedāvājumā obligāti jāiesniedz dokumenti, kas pierāda, ka norādītajā adresē atrodas iepriekš minētā ražotne.)

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Kontaktpersonas tālrunis/fakss, e-pasts: |  |
| Bankas nosaukums, filiāle: |  |
| Bankas kods: |  |
| Norēķinu konts: |  |

| Vārds, uzvārds: | (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

2.pielikums

Iepirkuma „Logu nomaiņa pašvaldības

īpašumā esošajos dzīvokļos un dzīvojamās mājās Gulbenes pilsētā” instrukcijai

(ID Nr. GND - 2016/42)

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

- Darba uzdevums un tehniskās prasības:

  - Veikt logu/balkona bloku uzmērīšanas darbus pēc darba uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja;

  - Veikt logu/balkona bloku konstrukciju izgatavošanu (pasūtīšanu) pēc uzņemtajiem izmēriem;

  - Veikt logu/balkona bloku piegādi līdz pasūtījuma izpildes adresei;

  - Veikt esošo logu/balkona bloku, iekšējo un ārējo palodžu demontāžu un nodošanu utilizācijai;

  - Veikt dažāda vērtņu tipa (neverami, ar vienu vērtni) PVC logu (krāsa: balts - balts) montāžu (tajā skaitā, hermetizācija). Logiem ar vērtnēm ir četras darba pozīcijas – aizvērts, pilnībā atvērts, vertikāli atgāzts, atbīdīts („ziemas ventilācija”). Pasūtītājs ir tiesīgs līdz 10% (desmit procenti) no kopējā pasūtījuma apjoma izvēlēties rāmja krāsu toni;

  - Loga/balkona bloka konstrukcijai jānodrošina iespēja iebūvēt/papildināt to ar speciālu mikroventilācijas sistēmu kontrolēta svaiga gaisa ieplūdei telpā (piemēram, „Clima tec”, „Regel air” vai līdzvērtīgs risinājums) pēc Pasūtītāja pieprasījuma;

  - Logiem/balkona blokiem jāatbilst ražošanas standartam LVS EN 14351-1 „Logi un durvis” un jābūt marķētiem ar CE zīmi, izgatavotiem no 5 kameru bezsvina profiliem;

  - Veicot logu/balkona bloku nomaiņu, Piegādātājs ievēro iepirkuma instrukcijas prasības, tehnisko specifikāciju, kā arī būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un standartus;

  - Logu/balkona bloku montāžu veikt, ievērojot Latvijas logu un durvju ražotāju asociācijas (LLDRA) izstrādātās „Rekomendējamās prasības logu un durvju montāžai”. Obligāta prasība – izveidot tvaika izolācijas barjeru siltumizolācijas slānim no telpas puses un hidroizolācijas slāni/barjeru no ārpuses;

  - Logu/balkona bloku tehniskie raksturlielumi atbilstoši standartam LVS EN 14351-1:

    - Stikla paketes siltuma caurlaidības pieļaujamā vērtība (Ug) – ≤ 1,1 W/ (m²×K);

    - Loga rāmja siltuma caurlaidības pieļaujamā vērtība (Uf) – ≤ 1,3 W/ (m²×K);

    - Vēja slodžu izturības klase – ne zemāka par C3;

    - Gaisa caurlaidības klase – ne zemāka par 4. klasi;

    - Ūdens caurlaidības klase – ne zemāka par 8A;

  - Veikt iekšējo palodžu (materiāls - laminēta kokskaidu plātne vai PVC (virsmas biezums 20mm), krāsa – balta) un ārējo palodžu (skārds) montāžu;

  - Pēc logu/balkona bloku montāžas veikt logu aiļu apdari:

    - iekšējām logu/balkona bloku ailēm veikt apmetuma atjaunošanu un krāsošanu ar baltas krāsas emulsiju vai aiļu apdari ar ģipškartona plāksnēm un baltas krāsas emulsiju;

    - ārējām logu/balkona bloku ailēm veikt hermetizāciju un ailes apdares atjaunošanu. Pasūtītājs ir tiesīgs papildus līdz 10% (desmit procenti) no kopējā pasūtījuma apjoma norādīt veikt ārējās logu ailes atjaunošanu ar koka aplodām (kleidām).

  - Pasūtītājs ir tiesīgs būvdarbus pasūtīt pa daļām (viena pasūtījuma minimālais apmērs nav ierobežots), ņemot vērā vajadzību un finansiālās iespējas;

  - Pēc logu/balkona bloku nomaiņas katrā objektā Pasūtītājam tiek izsniegta logu ražotāja izstrādāta un apstiprināta logu ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā, kas ietver izstrādājumu apkopes noteikumus, to izpildes periodiskumu, pielietojamo materiālu uzskaitījumu, izstrādājuma ekspluatācijas un drošības prasības;

  - Garantija logiem, palodzēm (iekšējās un ārējās) – 5 (pieci) gadi, un veiktajiem darbiem (tajā skaitā, logu aiļu iekšējo un ārējo aiļu apdare) – 2 (divi) gadi no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienas.

3.pielikums

Iepirkuma „Logu nomaiņa pašvaldības

īpašumā esošajos dzīvokļos un dzīvojamās mājās Gulbenes pilsētā” instrukcijai

(ID Nr. GND - 2016/42)

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (forma)

| Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| Darba uzdevums un tehniskās prasības: 1. Veikt logu/balkona bloku uzmērīšanas darbus pēc darba uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja; - Veikt logu/balkona bloku konstrukciju izgatavošanu (pasūtīšanu) pēc uzņemtajiem izmēriem; - Veikt logu/balkona bloku piegādi līdz pasūtījuma izpildes adresei; - Veikt esošo logu/balkona bloku, iekšējo un ārējo palodžu demontāžu un nodošanu utilizācijai; - Veikt dažāda vērtņu tipa (neverami, ar vienu vērtni) PVC logu (krāsa: balts - balts) montāžu (tajā skaitā, hermetizācija). Logiem ar vērtnēm ir četras darba pozīcijas – aizvērts, pilnībā atvērts, vertikāli atgāzts, atbīdīts („ziemas ventilācija”). Pasūtītājs ir tiesīgs līdz 10% (desmit procenti) no kopējā pasūtījuma apjoma izvēlēties rāmja krāsu toni; - Loga/balkona bloka konstrukcijai jānodrošina iespēja iebūvēt/papildināt to ar speciālu mikroventilācijas sistēmu kontrolēta svaiga gaisa ieplūdei telpā (piemēram, „Clima tec”, „Regel air” vai līdzvērtīgs risinājums) pēc Pasūtītāja pieprasījuma; - Logiem/balkona blokiem jāatbilst ražošanas standartam LVS EN 14351-1 „Logi un durvis” un jābūt marķētiem ar CE zīmi, izgatavotiem no 5 kameru bezsvina profiliem; - Veicot logu/balkona bloku nomaiņu, Piegādātājs ievēro iepirkuma instrukcijas prasības, tehnisko specifikāciju, kā arī būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un standartus; - Logu/balkona bloku montāžu veikt, ievērojot Latvijas logu un durvju ražotāju asociācijas (LLDRA) izstrādātās „Rekomendējamās prasības logu un durvju montāžai”. Obligāta prasība – izveidot tvaika izolācijas barjeru siltumizolācijas slānim no telpas puses un hidroizolācijas slāni/barjeru no ārpuses; - Logu/balkona bloku tehniskie raksturlielumi atbilstoši standartam LVS EN 14351-1: - Stikla paketes siltuma caurlaidības pieļaujamā vērtība (Ug) – ≤ 1,1 W/ (m²×K); - Loga rāmja siltuma caurlaidības pieļaujamā vērtība (Uf) – ≤ 1,3 W/ (m²×K); - Vēja slodžu izturības klase – ne zemāka par C3; - Gaisa caurlaidības klase – ne zemāka par 4. klasi; - Ūdens caurlaidības klase – ne zemāka par 8A; - Veikt iekšējo palodžu (materiāls - laminēta kokskaidu plātne vai PVC (virsmas biezums 20mm), krāsa – balta) un ārējo palodžu (skārds) montāžu; - Pēc logu/balkona bloku montāžas veikt logu aiļu apdari: - iekšējām logu/balkona bloku ailēm veikt apmetuma atjaunošanu un krāsošanu ar baltas krāsas emulsiju vai aiļu apdari ar ģipškartona plāksnēm un baltas krāsas emulsiju; - ārējām logu/balkona bloku ailēm veikt hermetizāciju un ailes apdares atjaunošanu. Pasūtītājs ir tiesīgs papildus līdz 10% (desmit procenti) no kopējā pasūtījuma apjoma norādīt veikt ārējās logu ailes atjaunošanu ar koka aplodām (kleidām). - Pasūtītājs ir tiesīgs būvdarbus pasūtīt pa daļām (viena pasūtījuma minimālais apmērs nav ierobežots), ņemot vērā vajadzību un finansiālās iespējas; - Pēc logu/balkona bloku nomaiņas katrā objektā Pasūtītājam tiek izsniegta logu ražotāja izstrādāta un apstiprināta logu ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā, kas ietver izstrādājumu apkopes noteikumus, to izpildes periodiskumu, pielietojamo materiālu uzskaitījumu, izstrādājuma ekspluatācijas un drošības prasības; - Garantija logiem, palodzēm (iekšējās un ārējās) – 5 (pieci) gadi, un veiktajiem darbiem (tajā skaitā, logu aiļu iekšējo un ārējo aiļu apdare) –2 (divi) gadi no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienas. | <<Pretendents norāda piedāvāto logu ražotāju, detalizētus tehniskos raksturlielumus atbilstoši standartam LVS EN 14352-1, lai pārbaudītu tā atbilstību tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām>> |

DARBU IZPILDE

| Nr.p.k. | Uzdevums | Pretendenta piedāvātais darbu izpildes termiņš (darba dienas) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Logu uzmērīšana pēc Pasūtītāja darba uzdevuma saņemšanas |  |
| 2. | Būvdarbu tāmes sastādīšana un iesniegšana Pasūtītāja pārstāvim pēc logu uzmērīšanas veikšanas |  |
| 3. | Logu nomaiņa, tajā skaitā, apdares darbu veikšana pēc būvdarbu tāmes apstiprinājuma saņemšanas no Pasūtītāja pārstāvja puses |  |

Tehniskajam piedāvājumam Pretendents pievieno šādus dokumentus:

- atbilstības sertifikāta vai atbilstības deklarācijas piedāvātajiem logu profiliem un stikla paketēm ar pielikumā pievienotiem akreditētas institūcijas pārbaužu aktiem par deklarēto īpašību pārbaudi atbilstoši standarta LVS EN 14351-1 prasībām kopiju;

- logu ražotājam izsniegta „Greenline” sertifikāta kopiju vai citas kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka logu profili nesatur svina savienojumus;

- logu ražotājam izsniegta Veselības ministrijas higiēnas novērtējuma kopiju;

- pretendenta apliecinājumu par piedāvāto garantijas termiņu logiem, montāžas un apdares darbiem;

- logu ražotāja izstrādātu un apstiprinātu logu ekspluatācijas instrukciju, kas ietver izstrādājumu apkopes noteikumus, to izpildes periodiskumu, pielietojamo materiālu uzskaitījumu, izstrādājuma ekspluatācijas un drošības prasības.

| Vārds, uzvārds: | (Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts) |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

4.pielikums

Iepirkuma „Logu nomaiņa pašvaldības

īpašumā esošajos dzīvokļos un

dzīvojamās mājās Gulbenes pilsētā” instrukcijai

(ID Nr. GND - 2016/42)

## veikto būvdarbu saraksts (forma)

| Nr. | Objekta/-tu nosaukums/-mi (viena līguma ietvaros), atbilstoši instrukcijas 3.2.2. punktam, adrese | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona | Noslēgtā līguma summa (EUR bez PVN) | Statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs, veiktais darbu apjoms no kopējā darbu apjoma % | Pakalpojuma sniegšanas sākuma un beigu periods (gads/mēnesis) | Informācija par to, vai būvdarbi ir pienācīgi un kvalitatīvi izpildīti un darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas datums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |

Kopā ar sarakstu jāiesniedz 2 (divas) Pasūtītāju pozitīvas atsauksmes vai citi līguma izpildi apliecinoši dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību instrukcijas 3.2.2.punktā noteiktajām prasībām. Iesniegtajiem dokumentiem jāsatur informācija, ka būvdarbu līguma izpildes laikā veikta PVC logu montāža, kā arī norādei par kādu summu veikta PVC logu montāžu.

| Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

5.pielikums

Iepirkuma „Logu nomaiņa pašvaldības

īpašumā esošajos dzīvokļos un dzīvojamās mājās Gulbenes pilsētā” instrukcijai

(ID Nr. GND - 2016/42)

Līgumā izpildē

IESAISTĪTO PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJA (-U)

SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Piedāvātā pozīcija būvdarbos | Vārds, uzvārds | Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv | Specialitāte, sertifikāta numurs, izdevējs | Līgumattiecību pamats |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts: |  |
| --- | --- |

6.pielikums

Iepirkuma „Logu nomaiņa pašvaldības

īpašumā esošajos dzīvokļos un dzīvojamās mājās Gulbenes pilsētā” instrukcijai

(ID Nr. GND - 2016/42)

Kvalifikācijas un darba pieredzes apraksta forma

Līguma nosaukums: Logu nomaiņa pašvaldības īpašumā esošajos dzīvokļos un dzīvojamās mājās Gulbenes pilsētā

Piedāvātā pozīcija iepriekš minētā iepirkuma līguma izpildē: ____________________

| 1. Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| 2. Dzimšanas datums: |  |
| 3. Tālrunis |  |
| 4. Izglītība: |  |
| Mācību iestāde |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |

| 5. Darba pieredze: |  |
| --- | --- |
| Kompānijas nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Datums no/līdz |  |
| Amats: |  |
| Darba apraksts: (nozare) |  |

6. Pēdējo piecu gadu laikā realizētie projekti, kas apliecina piedāvātā speciālista darba pieredzes atbilstību instrukcijas 3.2.3.1.punktā noteiktām prasībām:

| Izpildes gads | Projekts/pasūtītājs | Kopējais darbu apjoms projekta ietvaros (EUR) | Būves veids, īss apraksts | Pozīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

- šī informācija ir pareiza un atbilstoši raksturo manu kvalifikāciju un pieredzi;

- piekrītu savu personas datu izmantošanai iepirkuma pretendentu izvērtēšanai;

- esmu iepazinies ar Objektu, Iepirkuma dokumentiem;

- apņemos piedalīties Iepirkuma līguma izpildē kā _____ (amats), ja ____ (pretendentam) tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums | _____.gada ____._________________. |

7.pielikums

Iepirkuma „Logu nomaiņa pašvaldības

īpašumā esošajos dzīvokļos un dzīvojamās mājās

Gulbenes pilsētā” instrukcijai

(ID Nr. GND - 2016/42)

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJU(-IEM)

| Nr. p. k. | Nosaukums | Adrese, telefons, kontaktpersona | Apakšuzņēmējam nododamā līguma daļa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Darbu apjoms no kopējā apjoma (%) un EUR bez PVN | Darbu īss apraksts |

| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts: |  |
| --- | --- |

7.1.pielikums

Iepirkuma „Logu nomaiņa pašvaldības

īpašumā esošajos dzīvokļos un

dzīvojamās mājās Gulbenes pilsētā” instrukcijai

(ID Nr. GND - 2016/42)

Gulbenes novada domes Iepirkuma komisijai

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

- piekrīt piedalīties Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr. 90009116327, juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, LV-4401 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā „Logu nomaiņa pašvaldības īpašumā esošajos dzīvokļos un dzīvojamās mājās Gulbenes pilsētā” (identifikācijas Nr. GND-2016/42) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

- veikt šādus darbus:

<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam>;

- nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

8.pielikums

Iepirkuma „Logu nomaiņa pašvaldības

īpašumā esošajos dzīvokļos un dzīvojamās mājās Gulbenes pilsētā” instrukcijai

(ID Nr. GND - 2016/42)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (forma)

IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |
|  | ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ |

KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds, ieņemamais amats |  |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese |  |
| Tālrunis /fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

| Nr.p.k. | Būvdarbu izmaksu pozīcija (materiāli un darbi) | Vienība | 1 vienības izcenojums, EUR bez PVN | PVN 21%, EUR | 1 vienības izcenojums, EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Loga/balkona bloka demontāža (tajā skaitā, iekšējās un ārējās palodzes demontāža, demontēto materiālu utilizācija) | m2 |  |  |  |
| 2. | PVC logs (neverams, balts) | m2 |  |  |  |
| 3. | PVC logs (verams, viena vērtne, balts) | m2 |  |  |  |
| 4. | PVC loga/balkona bloks (balkona bloks ar neveramu baltu logu un veramām/vēdināmām durvīm) | m2 |  |  |  |
| 5. | Palodze (iekšējā) | m2 |  |  |  |
| 6. | Palodze (ārējā) | m2 |  |  |  |
| 7. | Loga/balkona bloka montāža (tajā skaitā, uzmērīšanas darbi, piegāde līdz pasūtījuma izpildes adresei, hermetizācija) | m2 |  |  |  |
| 8. | Palodzes (iekšējā, ārējā) montāža | m2 |  |  |  |
| 9. | Iekšēja aiļu apdare ar ģipškartona plāksnēm (montāžas putu apgriešana, špaktelēšana, gatavās ailas krāsošana) | m2 |  |  |  |
| 10. | Ārējo aiļu apdare (tajā skaitā, hermetizācija) | m2 |  |  |  |

Piedāvātā vienības cena būs nemainīga visā līguma izpildes laikā, vienības cena ir noteikta, ņemot vērā iespējamo cenas pieaugumu, visas preces piegādes izmaksas un visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām, tajā skaitā arī ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas.

| Vārds, uzvārds: | (Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts) |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

9.pielikums

Iepirkuma „Logu nomaiņa pašvaldības

īpašumā esošajos dzīvokļos un dzīvojamās mājās Gulbenes pilsētā” instrukcijai

(ID Nr. GND - 2016/42)

IEPIRKUMA LĪGUMA Nr. GND-2016/42 PROJEKTS

par logu nomaiņu pašvaldības īpašumā esošajos dzīvokļos un dzīvojamās mājās Gulbenes pilsētā

Gulbenē, 								 2016.gada ____.__________

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000017472, juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, kuru saskaņā ar Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes nolikumu pārstāv tās vadītājs Gints Āboliņš, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

_________________________, reģistrācijas Nr.___________, juridiskā adrese: ___________________, kuru uz ____________ pamata pārstāv tās __________ ________________, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā – Puses, vai atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Logu nomaiņa pašvaldības īpašumā esošajos dzīvokļos un dzīvojamās mājās Gulbenes pilsētā”, identifikācijas Nr. GND-2016/42, rezultātiem, noslēdz līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būvizstrādājumiem un būviekārtām), nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem), apņemas veikt logu nomaiņu pašvaldības īpašumā esošajos dzīvokļos un dzīvojamās mājās Gulbenes pilsētā (turpmāk saukti – Būvdarbi), saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās un Tehniskajā piedāvājumā (Līguma 1.pielikums) noteiktajām prasībām un Izpildītāja Finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) noteiktajiem Būvdarbu izcenojumiem.

  - Darbi sevī ietver būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamos materiālus un iekārtas, to piegādi, kā arī izpilddokumentācijas, uzmērījumu, kā arī citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kas izriet no Pasūtītāja Izpildītājam dotā Darba uzdevuma, Līguma un tā pielikumu prasībām un būvniecības normatīvajiem aktiem, lai Darbus varētu uzskatīt par pabeigtiem un drošiem ekspluatācijā.

- DARBU IZPILDES KĀRTĪBA

  - Pasūtītājs pēc nepieciešamības nosaka veicamo Būvdarbu vietu un apjomus (turpmāk – Pasūtījums), iesniedzot Izpildītājam Darba uzdevumu par konkrēto objektu. Darba uzdevuma iesniegšana Izpildītājam notiek, nosūtot to elektroniskā formātā uz Izpildītāja kontaktpersonas Līguma 9.1.1.punktā norādīto e-pastu.

  - Izpildītājs ___ (_______) darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir izsūtījis Darba uzdevumu, ierodas Pasūtītāja norādītajā objektā un veic izgatavojamo logu/balkona bloku konstrukciju mērījumus.

  - Izpildītājs ___ (_______) darba dienu laikā no uzmērījumu veikšanas dienas sagatavo un iesniedz Pasūtītājam pa faksu vai e-pastu objekta Būvdarbu izmaksu tāmi saskaņā ar Finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) noteiktajiem izcenojumiem.

  - Izpildītāja iesniegto Būvdarbu izmaksu tāmi Puses savstarpēji rakstiski saskaņo. Būvdarbi var tikt uzsākti tikai pēc Būvdarbu izmaksu tāmes abpusējas apstiprināšanas.

  - Būvdarbiem jābūt izpildītiem saskaņā ar Pasūtītāja doto Darba uzdevumu, Latvijas normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, Gulbenes novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem “Par administratīvo atbildību Gulbenes novada pašvaldības teritorijā”, saistošajiem noteikumiem “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Gulbenes novadā”, Latvijas nacionālajiem standartiem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem ___ (_______) darba dienu laikā pēc Būvdarbu izmaksu tāmes rakstiskas apstiprināšanas no Pasūtītāja puses un iesniegšanas Izpildītājam.

  - Katra objekta būvdarbu pieņemšana notiek ar Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu, ko paraksta abas Puses. Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts pēc tā abpusējas parakstīšanas pievienojams Līgumam un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- LĪGUMA SUMMA UN Norēķinu kārtība

#### Līguma kopējo summu veido visu Būvdarbu, kurus pasūtījis Pasūtītājs Līguma darbības laikā summētā vērtība bez pievienotā vērtības nodokļa, un tā nedrīkst pārsniegt EUR 42 000,00 (četrdesmit divi tūkstoši euro, nulle centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Samaksa par katra objekta Būvdarbu izpildi tiek veikta saskaņā ar Līguma 2.6.punktā noteiktā Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta un Izpildītāja iesniegtā rēķina abpusēju parakstīšanu, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līgumā noteiktajā kārtībā abpusējas rēķina parakstīšanas.

  - Par Būvdarbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis rēķinā norādīto summu uz Izpildītāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

  - Izpildītāja Finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) norādītie Būvdarbu vienību izcenojumi paliek nemainīgi visā Līguma darbības laikā.

- Līguma darbības termiņš un Līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība

  - Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus no līguma noslēgšanas dienas vai līdz brīdim, kad sasniegta Līguma 3.1.punktā noteiktā summa, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais.

  - Puses, savstarpēji vienojoties, var izbeigt Līguma darbību pirms Līguma 4.1.punktā noteiktā termiņa.

  - Izbeidzot Līgumu pirms termiņa, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību, un Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par ar šo aktu pieņemtajiem Būvdarbiem. Izdarot samaksu par faktiski veiktajiem Būvdarbiem, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību, ja tādi ir radušies. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc akta par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un vērtību parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no otras Puses.

  - Gadījumā, ja saskaņā ar Līguma noteikumiem, Līgums tiek lauzts pirms termiņa, tad noteikumi attiecībā par garantijas laiku uz izpildītajiem Būvdarbiem paliek spēkā.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu pirms termiņa, ja:

    - Izpildītājs vismaz divas reizes ir nokavējis Līguma 2.2., 2.3. un/vai 2.5.punktā minētos Būvdarbu izpildes termiņus;

    - Būvdarbi nav veikti atbilstoši Iepirkuma tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums) un normatīvo aktu prasībām;

    - Izpildītājs kādā citā veidā nepilda savas Līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Būvdarbu kvalitāte un izpildes termiņš.

  - Ja Pasūtītājs lauž Līgumu, tad par to paziņo Izpildītājam 20 (divdesmit) dienas iepriekš nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu un norēķinās par faktiski paveiktajiem Būvdarbiem.

4.7.	Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, 20 (divdesmit) dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot Pasūtītāju, ja Pasūtītājs nokavē Līguma 3.2.punktā noteikto samaksas termiņu vairāk kā 20 (divdesmit) dienas.

4.8.	Līguma noteikumi var tikt grozīti, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi, kas saistīti ar Līgumu, stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstiski un abpusējas parakstīšanas, un tiek uzskatīti par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4.9. 	Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējiem.

- GARANTIJA

  - Izpildītājs nodrošina tādu Līgumā paredzēto Būvdarbu izpildes tehnoloģiju, kas garantē visu izpildīto Būvdarbu kvalitāti ne zemāku par Latvijas Republikas normatīvajos aktos un iepirkuma instrukcijā noteiktajiem kvalitātes standartiem.

  - Izpildītājs nodrošina izpildītajiem Būvdarbiem (tajā skaitā iekšējo un ārējo aiļu apdarei) garantijas termiņu 24 (divdesmit četri) mēneši un pielietotajiem materiāliem (tajā skaitā logiem, balkona blokiem, ārējām un iekšējām palodzēm) garantijas termiņu – 60 (sešdesmit) mēneši, no brīža, kad Puses parakstījušas Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Garantijas laikā atklātie Būvdarbu, būvmateriālu, būvizstrādājumu defekti Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja norādītajos termiņos. Darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Izpildītāja objektos nevar būt par iemeslu defektu un trūkumu novēršanas termiņa nokavējumam.

  - Defektu konstatēšana un defektu novēršana tiek fiksēta ar aktu, kura sastādīšanā piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji.

  - Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē defektus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad tam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse. Ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī otrai Pusei. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam rakstiski, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts. Akts tiek sastādīts vismaz 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs nodots Izpildītājam, divi – Pasūtītājam.

  - Par defektu novēršanu tiek sastādīts defektu novēršanas akts. Pēc defektu novēršanas Izpildītājs paziņo Pasūtītājam laiku, kad Pasūtītājam jāierodas objektā uz defektu novēršanas akta sastādīšanu.

  - Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt defektu novēršanas aktu, ja defekts un tā rezultātā nodarītie bojājumi objektam nav pilnībā novērsti.

  - Ja defektu novēršana netiek uzsākta Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktus par publisko iepirkumu, ja attiecināms, un vērsties ar prasījumu pret Izpildītāju par defektu novēršanas samaksas segšanu.

  - Aprēķinot defektu un defektu rezultātā nodarīto bojājumu novēršanas izmaksas, tajās tiek iekļauti izdevumi par defektu un defekta rezultātā nodarīto bojājumu novēršanu, t.sk., materiāli un darbs, darbu izpildē patērētais ūdens un elektrība, atkritumi, objekta uzkopšana u.c. izmaksas.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par garantijas laikā atkārtoti atklāto Būvdarbu un materiālu defektu novēršanu, t.sk., ja defekts objektā radies Būvdarbu izpildē pieaicināto trešo personu novērsto defektu nekvalitatīvas veikšanas dēļ. Kompensāciju par trešo personu nekvalitatīvi veikto defektu novēršanas dēļ Izpildītājam radītajiem zaudējumiem, Izpildītājs risina civiltiesiskā kārtībā vēršoties pret trešo personu, kas nekvalitatīvi veikusi defektu novēršanu un tādējādi radījusi Izpildītājam zaudējumus, kas radušies atkārtota attiecīgā defekta novēršanas dēļ vai, ja nekvalitatīvi novērstais defekts veicinājis cita defekta veidošanos.

  - Garantijas laikā konstatēto defektu novēršanu un defektu radīto bojājumu novēršanu izpildē Izpildītājs garantē Būvdarbu izpildes savlaicīgumu un kvalitāti, tajā skaitā Būvdarbu izpildē izmantoto materiālu kvalitāti un personāla kvalifikāciju, drošības noteikumu ievērošanu.

  - Domstarpības, kas rodas Būvdarbu un materiālu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumu novērtēšanā, izšķir būvniecības kontroles iestāde vai Pušu pieaicināti licencēti vai sertificēti speciālisti, eksperti.

  - Būvdarbu izpildes un to garantijas laikā Izpildītājam ir pienākums atrast defektu cēloņus un iesniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku novēršanai.

- Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa

  - Līguma izpildei Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību Līguma prasībām.

  - Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot Līguma turpmākajos punktos minētos gadījumus.

  - Ja Izpildītājs vēlas veikt tā personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām, nomaiņu, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumā jānorāda pamatojums speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņai, kā arī jāiesniedz dokumenti, kas apliecina nomaināmo speciālistu vai apakšuzņēmēju atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem.

- PUŠU tiesības un pienākumi

#### Pasūtītājs:

    - nodrošina Izpildītāju ar Būvdarbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju;

    - ir tiesīgs ierasties objektā jebkurā Būvdarbu izpildes laikā un pārliecināties par Būvdarbu norisi;

    - ir tiesīgs nozīmēt savu pārstāvi Būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības jebkurā brīdī apturēt Būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski par to paziņojot Izpildītājam un argumentējot pieņemto lēmumu;

    - nepieciešamības gadījumā brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Būvdarbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.

    - pieņem no Izpildītāja izpildītos Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - veic Līgumā noteiktos maksājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Izpildītājs:

    - ar saviem resursiem, kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja pasūtījumā noteiktajos termiņos izpilda Būvdarbus;

    - Būvdarbu izpildes laikā ievēro un pilda Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;

    - Būvdarbu izpildes laikā nodrošina būvgružu izvešanu no Būvdarbu izpildes vietas, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

    - uzņemas atbildību par savu darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrēta Būvdarbu veikšanai nepieciešamajām apliecībām, licencēm un sertifikātiem;

    - Būvdarbu izpildes vietā nodarbina tikai tādus speciālistus un palīgstrādniekus, kuri ir iepazīstināti ar darba aizsardzības instrukcijām, kas tieši attiecas uz nodarbinātās personas darba vietu un darba veikšanu, kā arī ir informēti par darba vietā esošajiem riska faktoriem;

    - apņemas nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos Būvdarbu izpildes vietā Būvdarbu izpildes laikā un nodrošināt izpildāmo Būvdarbu kontroli. Būvdarbu vadītājs: _________________________________ (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

    - nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas sniegt atbildi uz Pasūtītāja norādījumiem, priekšlikumiem, pieprasījumiem.

- PUŠU atbildība

  - Ja Izpildītājs neievēro kādu no Līgumā noteiktajiem termiņiem, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no kopējās konkrētā pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās konkrētā pasūtījuma summas. Līgumsods no Pasūtītāja puses var tikt ieturēts, veicot norēķinu par Izpildītāja sniegtajiem Būvdarbiem, par aprēķināto līgumsoda apmēru samazinot Izpildītājam paredzēto samaksu par izpildītajiem Būvdarbiem.

  - Par Līguma 3.2.punktā norādīto Būvdarbu apmaksas termiņa nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, taču kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās rēķina summas.

  - Līgumā noteikto līgumsodu/zaudējumu samaksa neatbrīvo attiecīgo Pusi no Līgumā noteikto saistību izpildes un otrai Pusei ir tiesības prasīt un saņemt gan visu līgumsoda/-u samaksu, gan Būvdarbu un Līguma saistību izpildi.

  - Puses ir atbildīgas par to darbības vai bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus. Netiešie zaudējumi – neiegūtā peļņa, kuru cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.

- Nepārvaramas varas apstākļi

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.

  - Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – ugunsnelaime, karadarbība, vispārēja avārija, epidēmija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās.

  - Par nepārvaramas varas apstākli un saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes attaisnojumu nevar tikt atzīta Piegādātāja un citu iesaistīto personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu laikā par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.

  - Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek lauzts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību.

- Darbu drošība un atbildība

  - Izpildītājs atbild par visu to personu drošību būvdarbu izpildes vietā, kurām ir tiesības tur atrasties. Izpildītājs ir atbildīgs par darba drošības noteikumu ievērošanu būvdarbu izpildes vietā.

  - Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Izpildītāja vainas dēļ darbu izpildes laikā.

  - Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas Darbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības un citu drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.

- Apdrošināšana un darba aizsardzība

  - Izpildītājs atbild par visu objektos veicamo Būvdarbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu – visi celtniecības, demontāžas un montāžas darbi veicami vadoties no Latvijas Republikā spēkā esošiem drošības tehnikas un darba aizsardzības likumiem, noteikumiem un instrukcijām.

  - Izpildītājam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža jāiesniedz Pasūtītājam noslēgts atbildīgā būvdarbu vadītāja apdrošināšanas līgums un Izpildītāja civiltiesiskās apdrošināšanas līgums par visu būvdarbu un garantijas laiku. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un Izpildītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

  - Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst līguma 11.2. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu, kura beigu termiņš atbilst Līguma 5.2.punktā noteiktajam garantijas laika periodam.

  - Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet Būvdarbi vai garantijas termiņš vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu ar beigu termiņu līdz garantijas termiņa beigām.

  - Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

- Citi nosacījumi

  - Pušu pārstāvji Līguma darbības laikā ir:

    - no Pasūtītāja puses: Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs Gints Āboliņš, tālr.: 29434614, e-pasts: gints.abolins@gulbenesdome.lv;

    - no Izpildītāja Puses: <<ieņemamais amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts>>.

  - Līguma 12.1.punktā norādītajām personām ir tiesības risināt jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi, Būvdarbu trūkumu novēršanu u.tml., kā arī parakstīt  Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Puses apņemas neizpaust finansiālu un citu informāciju, kas tām kļuvusi zināma Līguma izpildes laikā. Šādas informācijas izpaušana trešajām personām vai publicēšana ir atļauta tikai Pusēm rakstiski vienojoties, izņemot gadījumus, kad to paredz normatīvie akti.

  - Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Jautājumus, kuri nav noteikti Līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Pušu domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, telefona, faksa numuri, adreses u.c., tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puses neizpilda šī punkta noteikums, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā noteikto informāciju par otru Pusi.

  - Līgums sastādīts 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem divi tiek nodoti Pasūtītājam un viens – Izpildītājam. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

  - Līguma neatņemama sastāvdaļa ir tā pielikumi:

- pielikums – Tehniskās specifikācijas – Tehniskais piedāvājums;

- pielikums – Izpildītāja Finanšu piedāvājums.

- PUŠU rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS | IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |
| GULBENES NOVADA GULBENES PILSĒTAS PĀRVALDE |  |
| Reģ.Nr.90000017472 | Reģ. Nr. |
| Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV 4401 | Adrese: |
| Banka: AS SEB banka | Banka: |
| Kods: UNLALV2X | Kods: |
| Konta Nr.: LV41UNLA0007013130719 | Konta Nr.: |
| Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs ____________________G.Āboliņš z.v. | <<amats>> ____________________ <<v.uzvārds>> z.v. |

2016.gada ___.____________		       2016.gada ___.____________

norāda, uz kāda līguma pamata speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:

A - darba līgums,

B - uzņēmuma līgums,

C - cits (norādīt, kāds).