APSTIPRINĀTA

Iepirkuma komisijas

2016.gada 6.maija sēdē

(protokols Nr. 1)

Iepirkuma „Divu pagastu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā”

(iepirkuma identifikācijas numurs GND-2016/37)

INSTRUKCIJA

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

GND-2016/37

  - Pasūtītājs

GULBENES NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr. 90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV–4401

Tālruņa Nr. +371-64497710, faksa Nr. +371-64497730

e-pasta adrese: dome@gulbene.lv

AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X, konts: Nr.LV03UNLA005001433991 9

Kontaktpersona: Evita Lode, tālr. 64474913, e-pasts: evita@gulbenesdome.lv

Gulbenes novada dome veic iepirkumu citu pasūtītāju – Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes un Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vajadzībām.

  - Pretendenti

    - Iepirkumā var piedalīties fiziska vai juridiska persona, vai personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām.

    - Pretendentu iepirkuma ietvaros pārstāv:

      - pretendents (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pilnvarota persona;

      - pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona) vai pretendenta amatpersonas pilnvarota persona;

      - ja pretendents ir personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība), piedāvājumā norādīts personālsabiedrības biedrs, ievērojot 1.3.2.1. un 1.3.2.2.apakšpunktā noteikto kārtību;

      - visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot 1.3.2.1. un 1.3.2.2.apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība).

  - Iepirkuma metode

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu.

  - Iepirkuma instrukcijas saņemšana

Instrukcija un tās pielikumi ir brīvi un tieši elektroniski pieejami Pasūtītāja mājaslapā internetā http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/iep. Ar iepirkuma komisijas apstiprināto instrukciju papīra formātā pretendenti var iepazīties, ierodoties 221.kabinetā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.8:00 līdz 16:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 15:00 pēc iepirkuma izziņošanas Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājaslapā, līdz 2016.gada 19.maijam, plkst.10:00. Ja ieinteresētā persona pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajai personai triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 19.maijam, pulksten 10:00, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, iesniedzot personīgi Gulbenes novada domē 2.stāvā, 221.kabinetā vai atsūtot pa pastu, kā ierakstītu sūtījumu, vai ar kurjeru. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.

    - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Instrukcijas 1.6.1.punktā noteiktā termiņa netiks izskatīti un neatvērti nodoti atpakaļ pretendentam.

    - Pasūtītājs neatbild par pazudušiem piedāvājumiem, un tam nav jāpierāda korespondences saņemšana, ja pretendenti pielietojuši citu nosūtīšanas metodi.

    - Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendenta sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

    - Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

    - Pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai.

    - Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Gulbenē, Ābeļu ielā 2, 2.stāvā, 221.kabinetā. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

    - Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

  - Piedāvājumu noformēšana

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un ar Pretendenta zīmogu aizzīmogotā iepakojumā – 1 (vienā) eksemplārā. Uz iepakojuma jābūt šādām norādēm:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme – Piedāvājums iepirkumam „Divu pagastu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā”, ID Nr.GND-2016/37. Neatvērt līdz 2016.gada 19.maijam, pulksten 10:00. Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē.”

    - Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls.

    - Dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem. Auklu gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lappušu skaitu, šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar Pretendenta zīmogu (ja pretendents ir juridiska persona) un Pretendenta parakstu. Lapas jānumurē un tām jāatbilst pievienotajam satura radītājam.

    - Piedāvājuma dokumenti jāizstrādā atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai labojumiem.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļauti dokumenti svešvalodā, tad pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

    - Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. Ja iepirkumu komisijai, turpmāk – Komisija, rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

    - Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecina atbilstoši šīs instrukcijas 1.3.2. apakšpunktam izvēlēta persona. Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šīs instrukcijas 1.3.2.1. un 1.3.2.2. apakšpunktā noteikto.

    - Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim un atbilst Instrukcijas 1.7.1.punkta prasībām.

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Instrukcijas 1.6.2. un 1.6.7.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiks atdoti atpakaļ Pretendentiem.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts

    - Iepirkuma priekšmets ir Gulbenes novada Rankas pagasta un Stradu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana darbi vasaras sezonā saskaņā ar instrukciju un tehniskajām specifikācijām (attiecīgi katrā iepirkuma daļā – 2.1. un 2.2.pielikums).

    - CPV kods: 45233141-9 (ceļu uzturēšanas darbi).

    - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:

      - 1.daļa – Rankas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā;

      - 2.daļa – Stradu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā.

    - Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām iepirkuma priekšmeta daļām.

    - Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu katrā iepirkuma priekšmeta daļā.

  - Pakalpojuma sniegšanas vieta iepirkuma priekšmeta:

    - 1.daļā – Gulbenes novada Rankas pagasts;

    - 2.daļā – Gulbenes novada Stradu pagasts.

  - Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2017.gada 31.oktobrim.

  - Tehniskās specifikācijas

    - Tehniskā specifikācija katrā iepirkuma priekšmeta daļā sastāv attiecīgi no 2.1. un 2.2.pielikuma.

    - Pretendentam darbs jāizpilda ar savu darbaspēku, materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem (iekārtām, agregātiem utt.), nepieciešamības gadījumā piesaistot apakšuzņēmējus.

  - Apmaksas nosacījumi: Samaksu par pienācīgi un kvalitatīvi paveiktiem darbiem Pasūtītājs veiks 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta par paveiktajiem darbiem abpusējas apstiprināšanas un rēķina saņemšanas.

- Prasības pretendentiem

    - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

      - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

      - ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

  - Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā attiecas uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība).

  - Prasības pretendentam

    - Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) ir reģistrēti, licencēti vai sertificēti atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

    - Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 82.panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

    - Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā ir līdzvērtīga rakstura pieredze ceļu vai ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanā, t. i.  Pretendents viena vai vairāku līgumu izpildes ietvaros ir nodrošinājis regulāru un pasūtītāja prasībām atbilstošas kvalitātes autoceļu vai pilsētas ielu uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu, t. i. ceļa profilēšanu.

    - Pretendentam ir pieejams nepieciešamais tehniskais aprīkojums (t.sk. transporta līdzekļi un specializētie agregāti) ceļu uzturēšanas darbu veikšanai vasaras sezonā saskaņā ar tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām.

    - Ja ar Pretendentu, kurš konkrētā līguma izpildē balstās uz citu uzņēmēju iespējām, tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad, lai pierādītu atbilstību instrukcijas 3.2.3. un 3.2.4. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.panta noteiktajā kārtībā ar uzņēmēju/-iem uz kura/-u iespējām tas balstās. 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Komisija nosūtījusi paziņojumu par iepirkuma rezultātiem, sabiedrības līguma viens eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līguma noslēgšanu var aizstāt ar personālsabiedrības nodibināšanu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ievērojot šajā punktā minēto termiņu.

    - Ja pasūtītājs nesaņem instrukcijas 3.3.5.punktā minētajā termiņā norādītos dokumentus, uzskatāms, ka pretendents atteicies noslēgt iepirkuma līgumu un pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir ar nākamo zemāko cenu.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendentu kvalifikācijas dokumenti

    - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavojams atbilstoši instrukcijai pievienotajai formai (1.pielikums). Pieteikums jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir personu apvienība jebkurā to kombinācijā vai personālsabiedrība, pieteikums jāparaksta katra personu apvienības dalībnieka vai personālsabiedrības biedra pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai, pieteikumā norādot personu, kura pārstāv personu apvienību vai personālsabiedrību iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

    - Ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

    - Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu Iepirkuma ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta un apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku Iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

    - Pretendenta izpildīto līgumu saraksts, kuru ietvaros ir veikti ceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā, kas apliecina atbilstību instrukcijas 3.3.3.punktā noteiktajām prasībām. Saraksts noformējams saskaņā ar instrukcijai pievienoto formu (3.pielikums).

    - Pretendenta sagatavota informācija atbilstoši instrukcijas 4.pielikumā noteiktajai formai par tam pieejamo tehnisko aprīkojumu (t.sk. transporta līdzekļiem un specializētajiem agregātiem) ceļu uzturēšanas darbu veikšanai saskaņā ar tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām, norādot tikai tos tehnikas veidus un vienību skaitu, kas tiks izmantoti iepirkuma līguma izpildē. Klāt obligāti pievienojamas arī agregātu tehnisko apliecību kopijas.

    - Vēlams iesniegt izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro uz 2016.gada 6.maiju.

    - Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendentam ir jāiesniedz par visiem apakšuzņēmējiem, tai skaitā par apakšuzņēmējiem, kuru veicamo darbu vērtība ir 20% (divdesmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka:

      - apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas izpildes sarakstam (5.pielikums);

      - rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājuma formai (6.pielikums) (apliecinājuma 2.punkta b) apakšpunkts jāaizpilda, ja pretendents plāno balstīties uz apakšuzņēmēja tehniskajām un profesionālajām spējām).

    - Ja Pretendents ir personu apvienība, Pretendentam ir jāiesniedz:

      - instrukcijas 4.1.3. un 4.1.4.punktā noteiktie dokumenti par katru no personām, kas ir iekļauta personu apvienībā;

      - dokuments, kas apliecina, ka personu apvienība piekrīt sadarbībai dalībai Iepirkumā, norādot katra apvienības dalībnieka Līgumā par Iepirkuma priekšmetos veicamo darba daļu īsu aprakstu, apjomu naudas (EUR) un procentuālā (%) izteiksmē;

      - visu apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksts (protokols, vienošanās, dibināšanas līgums vai cits dokuments), kas apliecina, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi un kurā ir norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāja apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja.

    - Ja pretendents ir personālsabiedrība, jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.

## Finanšu piedāvājums

### Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši instrukcijai pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (7.pielikums).

### Finanšu piedāvājumā vienas vienības cena norādāma euro (EUR), atsevišķi norādot piedāvājuma cenu bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), PVN summu un cenu, ieskaitot PVN.

### Piedāvājuma cenas ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

### Finanšu piedāvājuma cenā ir jāparedz un jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar paredzamā līguma izpildi, tajā skaitā, visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām, maksājamos nodokļus, nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli, personāla izmaksas, transporta izdevumus. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- PiedāvājumU VĒRTĒŠANAS UN IZvēles kritēriji

## Vērtēšanu iepirkuma komisija veic katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi un pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un rezultātiem par katru daļu atsevišķi.

## Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja pretendents nav iesniedzis visus pieprasītos dokumentus vai, iesniedzot pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas, vai arī no iesniegtajiem dokumentiem ir konstatējams, ka Pretendenta piedāvājums neatbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.

## Piedāvājumu izvēles kritērijs ir instrukcijas un tās pielikumu prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko piedāvāto cenu.

## Komisija izvēlas instrukcijas prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu par visu iepirkuma priekšmetu kopā.

## Uzsākot pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanu, iepirkuma komisija atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82.prim panta piektās daļas 2.punktam pārbauda pretendentu nodokļu nomaksas statusu Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzēs uz brīdi, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.  Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas Komisija attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši Iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbaudīs instrukcijas 3.1.1.punkta norādīto apstākļu esamību atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82.prim panta prasībām, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu:

    - attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu, iegūstot no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu, iegūstot Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajās datubāzēs, apliecina izdrukas no šīm datubāzēm, kurās fiksēts informācijas iegūšanas laiks;

    - attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par nodokļu parādu esamību, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā kādā valstīm pārsniedz 150 euro, iegūstot Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzes, neprasot pretendenta piekrišanu. Faktu, ka informācija iegūta, apliecina izdruka no datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

    - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, un apliecina, ka uz to neattiecas 82.prim piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas.

  - Atkarībā no instrukcijas 5.5.2.punktā norādītās pārbaudes rezultātiem Komisija:

    - neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai Publisko iepirkumu likuma 8.2 piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

  - Ja Pretendents 10 (desmit) dienu laikā neiesniedz instrukcijas 5.6.2.apakšpunktā norādītos dokumentus, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Komisija nosaka viszemākās cenas piedāvājumu un katrā iepirkuma priekšmeta daļā pieņem lēmumu par Iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par instrukcijas prasībām atbilstošu viszemākās cenas piedāvājumu un atbilst pasūtītāja budžeta finanšu iespējām.

- Iepirkuma rezultātu paziņošana

  - Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta normatīvajiem aktiem atbilstošu paziņojumu visiem pretendentiem, kā internetā mājaslapā http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/iep nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju pieņemtajam lēmumam.

  - Iepirkuma uzvarētājam, 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas, jāiesniedz parakstīts Iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminētos dokumentus, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

  - Ja izraudzītais Iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, Komisija var atzīt par uzvarētāju pretendentu, kurš iesniedzis nākamo lētāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Iepirkuma komisija

  - Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no komisijas locekļu kopskaita, bet ne mazāk kā 3 (trīs) komisijas locekļi.

  - Iepirkuma komisijas tiesības:

    - pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai rakstiski pieprasīt, precizēt iesniegto informāciju no pretendentiem, kas piedalās iepirkumā;

    - pārbaudīt visu pretendentu sniegto ziņu patiesumu, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai;

    - pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

    - pārtraukt Iepirkumu, ja konstatē, ka Iepirkuma dokumentācijā veicami grozījumi (PIL 8.2 panta vienpadsmitā daļa);

    - veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo instrukciju un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Komisijas pienākumi:

    - izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā;

    - pieņemt lēmumu un triju darbdienu laikā informēt visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam minēto lēmumu;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo instrukciju un citiem normatīvajiem aktiem.

- PretendentA tiesības un pienākumi

8.1. Pretendenta tiesības:

8.1.1. 	iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma iesniegšanu;

8.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta zīmogu un pārstāvja parakstu;

8.1.3. 	veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo instrukciju;

8.1.4. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu Iepirkumā, uz kuru attiecas 8.² panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

8.2. 	Pretendenta pienākumi:

8.2.1. 	ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Pasūtītāja norādītajā adresē līdz instrukcijā noteiktajam termiņam;

8.2.2. 	rakstveidā, Komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem;

8.2.3. līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus iepirkuma instrukcijā minētos noteikumus.

9. INSTRUKCIJAS PIELIKUMI

### Iepirkuma Instrukcija sastādīta un apstiprināta latviešu valodā uz 9 (deviņām) lapām un 8 (astoņiem) pielikumiem, kas ir šīs Instrukcijas neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums – Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā;

2.1.pielikums – Tehniskās specifikācijas Rankas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai;

2.2. pielikums – Tehniskās specifikācijas Stradu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai;

3.pielikums – Izpildīto līgumu saraksts;

4.pielikums – Tehnikas saraksta forma;

5.pielikums – Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem;

6.pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājuma forma;

7.pielikums – Finanšu piedāvājums;

8.pielikums – Iepirkuma līguma projekts.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja							L.Gāgane

1.pielikums

iepirkuma „Divu pagastu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā” instrukcijai

ID Nr.GND-2016/37

PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

- Izskatot iepirkuma „Divu pagastu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā”, identifikācijas numurs GND-2016/37, instrukciju un iepirkuma līguma noteikumus, mēs piedāvājam veikt instrukcijā minētos darbus saskaņā ar iepriekš minētiem iepirkuma dokumentiem.

- Apstiprinām, ka mēs pilnībā esam iepazinušies ar iepirkuma instrukciju un tehniskajām specifikācijām un apņemamies šos noteikumus ievērot.

- Apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Apņemamies iepirkuma līguma slēgšanas tiesību gadījumā pildīt visus instrukcijā un tās pielikumos noteiktos noteikumus.

- Apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

- Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā norādītajās vienību cenās ir iekļautas visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvātas, lai veiktu darbus atbilstoši tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

- Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

- Apstiprinām, ka visa sniegtā informācija ir patiesa un nepastāv nekādi šķēršļi mūsu dalībai šajā iepirkumā.

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Kontaktpersonas tālrunis/fakss, e-pasts: |  |
| Bankas nosaukums, filiāle: |  |
| Bankas kods: |  |
| Norēķinu konts: |  |

| Vārds, uzvārds: | (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

2.1.pielikums

iepirkuma „Divu pagastu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā” instrukcijai

ID Nr.GND-2016/37

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

iepirkuma priekšmeta 1.daļai Rankas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā

I. Vispārējā nodaļa

Šajā nodaļā aprakstītas vispārējas prasības, kas jāievēro uzņēmējam, veicot darbus. Uzņēmējam, veicot darbus, jānodrošina visu Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošana. Atsevišķa samaksa par šīs nodaļas prasību izpildi uzņēmējam nav paredzēta. Visi šie izdevumi uzņēmējam jāierēķina piedāvātajā vienības cenā.

II. Tehnoloģiju piemērošana

Pasūtītāja vārdā pagasta pārvaldes vadītājs pieņem apmaksai tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši šo specifikāciju prasībām. Ja uzņēmējs vēlas lietot atšķirīgas tehnoloģijas no šajās specifikācijā dotajām, tad uzņēmējam jāpierāda pasūtītājam jauno tehnoloģiju līdzvērtība vai pārākums. Tikai pēc tam, kad tas ir pierādīts un pasūtītājs ir devis rakstisku atļauju šo jauno tehnoloģiju lietošanai, uzņēmējs drīkst pielietot atšķirīgu tehnoloģiju no specifikācijā dotajām.

III. Darbu izpilde un nodošana

Pasūtītāja vārdā pagasta pārvaldes vadītājs vai tā pilnvarota persona uzdod Uzņēmējam veikt konkrētu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus. Apjomi, kas attiecināmi uz Tehniskās specifikācijas punktiem, katrā konkrētā gadījumā ir jāsaskaņo ar Pagasta pārvaldes vadītāju, ņemot vērā Pasūtītāja vajadzību un finansiālās iespējas. Uzdoto darbu izpilde noteikta 2-3 dienu laikā. Uzdoto darbu izpildes specifikācija aprakstīta Izpildāmo darbu aprakstā. Uzņēmēja izpildīto darbu pārbauda Pasūtītājs vai tā pilnvarota persona, atklātie trūkumi jānovērš 2 dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas.

Uzņēmējs iesniedzot rēķinu par darbu izpildi pievieno abpusēji parakstītu ikdienas uzturēšanas darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

IV. Darbu izpildes mehānismi

Uzņēmējs Pakalpojuma sniegšanai izmanto tehnisko aprīkojumu – motorgreideri vai piekabināmo greideri. Piedāvājumā Uzņēmējs norāda motorgreidera nosaukumu, izgatavotāju, izgatavošanas gadu, svarīgākos tehniskos datus (jāpievieno tehniskās pases kopija).

V. Apkārtējās vides aizsardzība

Uzņēmējam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Uzņēmējs ir atbildīgs par darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi un trešajai personai, kas radušies uzņēmējam neievērojot normatīvo aktu prasības.

VI. Vienības cena

Vienības cenā uzņēmējam jāietver visas nodevas, nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli, un saprātīgi paredzamās izmaksas, kas ir nepieciešamas šajās specifikācijās dotā darba uzdevuma kvalitatīvai izpildei. Vienības cenā jāietver pārbrauciens līdz darba vietai, darba veikšanas pasākums un pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

VII. Izpildāmo darbu apraksts

Pasūtītāja vai tā pilnvarotas personas uzdotie darbi Uzņēmējam jāizpilda  saskaņā ar noteikto darba izpildes specifiku un prasībām.

1. Ceļa klātnes profilēšana līdz 6m platumam

Darba izpildes specifika:

  - Ceļa klātnes profilēšanu veic, kad segumā ir par 4 cm dziļākas deformācijas, vai ar planēšanu nav iespējams nodrošināt vajadzīgo šķērskritumu un līdzenumu.

- Profilējot ceļa klātni, nolīdzina šķērsvilnīšus, bedres, iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

- Profilēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Profilēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

- Vietās, kur tas ir iespējams, jānodrošina ūdens atvade no ceļa klātnes.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc profilēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 3 % - 5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar asfalta segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.

- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

2. Ceļa klātnes profilēšana līdz 4m platumam

Darba izpildes specifika:

- Ceļa klātnes profilēšanu veic, kad segumā ir par 4 cm dziļākas deformācijas, vai ar planēšanu nav iespējams nodrošināt vajadzīgo šķērskritumu un līdzenumu.

- Profilējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, bedres, iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

- Profilēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Profilēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

- Vietās, kur tas ir iespējams, jānodrošina ūdens atvade no ceļa klātnes.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc profilēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 3 % - 5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar asfalta segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.

- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi

3. Ceļa klātnes planēšana līdz 6 metru platumam

Darba izpilde:

- Planējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, 3 – 4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

- Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt  planēšanas procesā radušies vaļņi.

- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2 % - 5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai.

- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

4. Ceļa klātnes planēšana līdz 4 metru platumam

Darba izpilde:

- Planējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, 3 – 4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

- Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt  planēšanas procesā radušies vaļņi.

- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2 % - 5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai.

- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

## Gulbenes novada Rankas pagasta ceļu saraksts ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai

| Nr.p.k. | Autoceļa numurs, nosaukums, garums, segums | Ceļa platums (m) |
| --- | --- | --- |
| 1. | (10 - 1) Vālodzes - Sejatas (1,92 km, grants) | 5 |
| 2. | (10 - 4) Gaujezeri - Lācītes (0,75 km, grants) | 6 |
| 3. | (10 - 5) Ranka - Lācītes (3,24 km, grants) | 8 |
| 4. | (10 - 6) Ranka - Rankas stacija | 6 |
| 5. | (10 - 2) Rēveļi - Mežsilieši - Vērzemnieki (5,97 km, grants) | 5 |
| 6. | (10 - 3) Mežsilieši - Kaudzītes (3,41 km, grants) | 5 |
| 7. | (10 - 7) Uriekstes stacija - Kaļvi (2,04 km, grants) | 5 |
| 8. | (10 - 8) Mežsētas - Vecāmuiža (1,72 km, grants) | 6 |
| 9. | (10-9) Dambakalns- Birzieši (2,89 km, grants) | 6 |
| 10. | (10 - 10) Sejatas - Veczimzas (2,08 km, grants) | 6 |
| 11. | (10 - 13) Degļupe - Strēlnieki (3,71 km, 3,71 km, grants) | 7 |
| 12. | (10 - 12) Rēveļi - Sejatas (1,31 km, grants) | 5 |
| 13. | (10 - 14) Kalnāji - Vidusbirzuļi (6,90 km, grants) | 5 |
| 14. | (10 - 15) Azanda - Lapsiņas (2,44 km, grants) | 5 |
| 15. | (10 - 21) Vālodzes - Kadiķi (0,88 km, grants) | 4 |
| 16. | (10 - 19) Lejaskaudzītes - Kaudžu purvs (1,42 km, grants) | 4 |
| 17. | (10 - 17) Pakalnieši - Kēži (2,05 km, grants) | 4 |
| 18. | (10 - 11) Silieši - Kutumi (3,50 km, grants) | 4 |
| 19. | (10 - 16) Caunes - Upesskangaļi (2,55 km, grants) | 4 |
| 20. | (10 - 20) Kalnāji - Ziemeļi (0,19 km, grants) | 4 |
| 21. | (10 - 22) Rankas stacija - Ērkalni (1,53 km, grants) | 4 |
| 22. | (10 - 23) Rasmaņi - Druvas (1,42 km, grants) | 4 |

2.2.pielikums

iepirkuma „Divu pagastu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā” instrukcijai

ID Nr.GND-2016/37

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

iepirkuma priekšmeta 2.daļai Stradu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā

I. Vispārējā nodaļa

Šajā nodaļā aprakstītas vispārējas prasības, kas jāievēro uzņēmējam, veicot darbus. Uzņēmējam, veicot darbus, jānodrošina visu Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošana. Atsevišķa samaksa par šīs nodaļas prasību izpildi uzņēmējam nav paredzēta. Visi šie izdevumi uzņēmējam jāierēķina piedāvātajā vienības cenā.

II. Tehnoloģiju piemērošana

Pasūtītāja vārdā pagasta pārvaldes vadītājs pieņem apmaksai tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši šo specifikāciju prasībām. Ja uzņēmējs vēlas lietot atšķirīgas tehnoloģijas no šajās specifikācijā dotajām, tad uzņēmējam jāpierāda pasūtītājam jauno tehnoloģiju līdzvērtība vai pārākums. Tikai pēc tam, kad tas ir pierādīts un pasūtītājs ir devis rakstisku atļauju šo jauno tehnoloģiju lietošanai, uzņēmējs drīkst pielietot atšķirīgu tehnoloģiju no specifikācijā dotajām.

III. Darbu izpilde un nodošana

Pasūtītāja vārdā pagasta pārvaldes vadītājs vai tā pilnvarota persona uzdod Uzņēmējam veikt konkrētu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus. Apjomi, kas attiecināmi uz Tehniskās specifikācijas punktiem, katrā konkrētā gadījumā ir jāsaskaņo ar Pagasta pārvaldes vadītāju, ņemot vērā Pasūtītāja vajadzību un finansiālās iespējas. Uzdoto darbu izpilde noteikta 2-3 dienu laikā. Uzdoto darbu izpildes specifikācija aprakstīta Izpildāmo darbu aprakstā. Uzņēmēja izpildīto darbu pārbauda Pasūtītājs vai tā pilnvarota persona, atklātie trūkumi jānovērš 2 dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas.

Uzņēmējs iesniedzot rēķinu par darbu izpildi pievieno abpusēji parakstītu ikdienas uzturēšanas darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

IV. Darbu izpildes mehānismi

Uzņēmējs Pakalpojuma sniegšanai izmanto tehnisko aprīkojumu – motorgreideri vai piekabināmo greideri. Piedāvājumā Uzņēmējs norāda motorgreidera nosaukumu, izgatavotāju, izgatavošanas gadu, svarīgākos tehniskos datus (jāpievieno tehniskās pases kopija).

V. Apkārtējās vides aizsardzība

Uzņēmējam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Uzņēmējs ir atbildīgs par darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi un trešajai personai, kas radušies uzņēmējam neievērojot normatīvo aktu prasības.

VI. Vienības cena

Vienības cenā uzņēmējam jāietver visas nodevas, nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli, un saprātīgi paredzamās izmaksas, kas ir nepieciešamas šajās specifikācijās dotā darba uzdevuma kvalitatīvai izpildei. Vienības cenā jāietver pārbrauciens līdz darba vietai, darba veikšanas pasākums un pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

VII. Izpildāmo darbu apraksts

Pasūtītāja vai tā pilnvarotas personas uzdotie darbi Uzņēmējam jāizpilda saskaņā ar noteikto darba izpildes specifiku un prasībām.

Darba uzdevums vasaras periodam

1. Ceļa klātnes profilēšana līdz 6m platumam

Darba izpildes specifika:

- Ceļa klātnes profilēšanu veic, kad segumā ir par 4 cm dziļākas deformācijas, vai ar planēšanu nav iespējams nodrošināt vajadzīgo šķērskritumu un līdzenumu.

- Profilējot ceļa klātni, nolīdzina šķērsvilnīšus, bedres, iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

- Profilēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Profilēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

- Vietās, kur tas ir iespējams, jānodrošina ūdens atvade no ceļa klātnes.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc profilēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 3 % - 5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar asfalta segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.

- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

2. Ceļa klātnes profilēšana līdz 4m platumam

Darba izpildes specifika:

- Ceļa klātnes profilēšanu veic, kad segumā ir par 4 cm dziļākas deformācijas, vai ar planēšanu nav iespējams nodrošināt vajadzīgo šķērskritumu un līdzenumu.

- Profilējot ceļa klātni, nolīdzina šķērsvilnīšus, bedres, iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

- Profilēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Profilēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

- Vietās, kur tas ir iespējams, jānodrošina ūdens atvade no ceļa klātnes.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc profilēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 3 % - 5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar asfalta segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.

- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi

3. Ceļa klātnes planēšana līdz 6 metru platumam

Darba izpilde:

- Planējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, 3 – 4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

- Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt  planēšanas procesā radušies vaļņi.

- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2 % - 5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai.

- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

4. Ceļa klātnes planēšana līdz 4 metru platumam

Darba izpilde:

- Planējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, 3 – 4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

- Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt  planēšanas procesā radušies vaļņi.

- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2 % - 5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai.

- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

## Gulbenes novada Stradu pagasta ceļu saraksts ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai

| Nr. p.k. | Autoceļa numurs, nosaukums, garums, segums | Platums, m |
| --- | --- | --- |
| Ceļi |  |  |
| 1. | 12-1 Litenes iela-Balvu šoseja ( 0,23 km, frēzēts asfalts) | 6 |
| 2. | 12-2 Liepulejas-Dālderi-Stāķi ( 3,6 km, grants) | 6 |
| 3. | 12-3 Balvu ceļš-Rēzeknes ceļš (3,08 km, grants) | 6 |
| 4. | 12-4 Stradu skola Antani (4,91 km, grants) | 6 |
| 5. | 12-5 Tiltakalns-Birznieki (0,83 km, lauku ceļš) | 5 |
| 6. | 12-6 Jaunķīši-Darnīcas (3,72 km, grants) | 5 |
| 7. | 12-7 Darbnīcas-Samiņi (1,63 km, grants) | 6 |
| 8. | 12-8 Rēzeknes ceļš-Jūdzkalni (0,73 km, grants) | 5 |
| 9. | 12-9 Pekles ceļš (4.,8 km, lauku ceļš) | 5 |
| 10. | 12-10 Līdumi-Zeltaleja-Stāmeriena (4,06 km, grants) | 5 |
| 11. | 12-11 Piebraucamais ceļš Dzejniekiem ( 1,37 km, lauku ceļš) | 5 |
| 12. | 12-12 Vīkšņi-Atvases Voldemāri( 3,13 km, lauku ceļš) | 6 |
| 13. | 12-13 Stāķu ceļš-Pakalnieši (0,50 km, grants) | 5 |
| 14. | 12-14 Rasas-Ūdrupes (0,95 km, lauku ceļš) | 5 |
| 15. | 12-15 Vecais Rēzeknes ceļš (0,87 km, lauku ceļš) | 5 |
| 16. | 12-16 Mežābeles-Jaunkapenieši ( 1,7 km, lauku ceļš) | 5 |
| 17. | 12-17 Silamalas-Straumes (0,845 km, lauku ceļš) | 5 |
| 18. | 12-18 Pļavnieku ceļš – Asari (0,46, grants) | 5 |
| 19. | 12-19 Tanslavu ceļš (0,22 km, frēzēts asfalts) | 5 |
| Ielas |  |  |
| 20. | Pirts iela (0,254 km, grants) | 5 |
| 21. | Pakava iela (0,44 km, grants) | 5 |
| 22. | Saimniecības iela (0,414 km, grants) | 5 |
| 23. | Dālderu iela (0,52 km, grants) | 5 |
| 24. | Samiņu iela (0,32 km, grants) | 5 |
| 25. | Dūnu iela (0,825 km, grants) | 5 |
| 26. | Kalēju iela (0,162 km, grants) | 5 |
| 27. | Palienas iela (0,31 km, grants) | 5 |

3.pielikums

iepirkuma „Divu pagastu autoceļu ikdienas

uzturēšanas darbi vasaras sezonā” instrukcijai

ID Nr.GND-2016/37

## PAKALPOJUMU SARAKSTS, KAS APLIECINA Pretendenta pieredzI līdzīgu LĪGUMU VEIKšanā

| Nr. | Līguma nosaukums, darbu veids atbilstoši instrukcijas 3.3.3.punktam | Līguma ietvaros veiktais ceļu profilēšanas darbu apjoms atbilstoši instrukcijas 3.3.3. punktam | Kopējā līgumcena (EUR bez PVN) | Pretendenta statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs), pašu spēkiem veiktais darbu apjoms (% no būvdarbu vērtības bez PVN) | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona | Darbu uzsākšanas un pabeigšanas precīzi datumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas

| Vārds, uzvārds | (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |

4.pielikums

iepirkuma „Divu pagastu autoceļu ikdienas

uzturēšanas darbi vasaras sezonā” instrukcijai

ID Nr.GND-2016/37

Pretendentam piederošās vai rīcībā esošās tehnikas apraksts

Iepirkumam „Divu pagastu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi”

(ID Nr. GND-2016/37)

| Nr.p.k. | Izmantojamās tehnikas nosaukums | Piederības forma (īpašumā, valdījumā, turējumā) | Pretendentam piederošās tehnikas apraksts (izgatavotāju, izgatavošanas gadu, svarīgākos tehniskos datus) |
| --- | --- | --- | --- |

Pielikumā:

- tabulā uzskaitīto transporta līdzekļu reģistrācijas apliecību kopijas;

- tabulā uzskaitīto transporta līdzekļu, īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu (piem., reģistrācijas apliecība, nomas līgums u. c.) kopijas.

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

| Vārds, uzvārds | (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |

5.pielikums

iepirkuma „Divu pagastu autoceļu ikdienas

uzturēšanas darbi vasaras sezonā” instrukcijai

ID Nr.GND-2016/37

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJU(-IEM)

| Nr. p. k. | Nosaukums | Adrese, telefons, kontaktpersona | Apakšuzņēmējam nododamā līguma daļa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Darbu apjoms no kopējā apjoma (%) un EUR bez PVN | Darbu īss apraksts |

| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts: |  |
| --- | --- |

6.pielikums

iepirkuma „Divu pagastu autoceļu ikdienas

uzturēšanas darbi vasaras sezonā” instrukcijai

ID Nr.GND-2016/37

Gulbenes novada domes iepirkuma komisijai

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

- piekrīt piedalīties Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr. 90009116327, juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā „Divu pagastu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā” (identifikācijas Nr. GND-2016/37) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

- veikt šādus darbus:

<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam>;

- nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

| Vārds, uzvārds | (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |

7.pielikums

iepirkuma „Divu pagastu autoceļu ikdienas

uzturēšanas darbi vasaras sezonā” instrukcijai

ID Nr.GND-2016/37

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Pasūtītājs | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbenē |
| --- | --- |
| Iepirkuma nosaukums | Divu pagastu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā |

IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |
|  | ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ |

KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds, ieņemamais amats |  |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese |  |
| Tālrunis /fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

Esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un piedāvājam veikt iepirkumā „Divu pagastu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā” noteiktos ceļu uzturēšanas darbus 2016.gada vasaras sezonā saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un mūsu piedāvājumu bez ierobežojumiem par šādiem izcenojumiem iepirkuma priekšmeta:

1.daļā – Rankas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2016.gada vasaras sezonā

| Nr.p.k. | Autoceļa numurs, nosaukums, garums, segums | Ceļa platums (m) | Ceļa garums (km) | 1 km izmaksas ceļa planēšanai | Kopējās izmaksas ceļa posma planēšanai | 1 km izmaksas ceļa profilēšanai | Kopējās izmaksas ceļa posma profilēšanai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (10 - 1) Vālodzes - Sejatas (grants) | 5 | 1,92 |  |  |  |  |
| 2. | (10 - 4) Gaujezeri - Lācītes (grants) | 6 | 0,75 |  |  |  |  |
| 3. | (10 - 5) Ranka - Lācītes (grants) | 8 | 3,24 |  |  |  |  |
| 4. | (10 - 6) Ranka - Rankas stacija | 6 | 3,85 |  |  |  |  |
| 5. | (10 - 2) Rēveļi - Mežsilieši - Vērzemnieki (grants) | 5 | 5,97 |  |  |  |  |
| 6. | (10 - 3) Mežsilieši - Kaudzītes (grants) | 5 | 3,41 |  |  |  |  |
| 7. | (10 - 7) Uriekstes stacija - Kaļvi (grants) | 5 | 2,04 |  |  |  |  |
| 8. | (10 - 8) Mežsētas - Vecāmuiža (grants) | 6 | 1,72 |  |  |  |  |
| 9. | (10-9) Dambakalns- Birzieši (grants) | 6 | 2,89 |  |  |  |  |
| 10. | (10 - 10) Sejatas - Veczimzas (grants) | 6 | 2,08 |  |  |  |  |
| 11. | (10 - 13) Degļupe - Strēlnieki (grants) | 7 | 3,71 |  |  |  |  |
| 12. | (10 - 12) Rēveļi - Sejatas (grants) | 5 | 1,31 |  |  |  |  |
| 13. | (10 - 14) Kalnāji - Vidusbirzuļi (grants) | 5 | 6,90 |  |  |  |  |
| 14. | (10 - 15) Azanda - Lapsiņas (grants) | 5 | 2,44 |  |  |  |  |
| 15. | (10 - 21) Vālodzes - Kadiķi (grants) | 4 | 0,88 |  |  |  |  |
| 16. | (10 - 19) Lejaskaudzītes - Kaudžu purvs (grants) | 4 | 1,42 |  |  |  |  |
| 17. | (10 - 17) Pakalnieši - Kēži (grants) | 4 | 2,05 |  |  |  |  |
| 18. | (10 - 11) Silieši - Kutumi (grants) | 4 | 3,50 |  |  |  |  |
| 19. | (10 - 16) Caunes - Upesskangaļi (grants) | 4 | 2,55 |  |  |  |  |
| 20. | (10 - 20) Kalnāji - Ziemeļi (grants) | 4 | 0,19 |  |  |  |  |
| 21. | (10 - 22) Rankas stacija - Ērkalni (grants) | 4 | 1,53 |  |  |  |  |
| 22. | (10 - 23) Rasmaņi - Druvas (grants) | 4 | 1,42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KOPĀ |  | KOPĀ |  |

2.daļā – Stradu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2016.gada vasaras sezonā

| Nr.p.k. | Autoceļa numurs, nosaukums, garums, segums | Ceļa platums (m) | Ceļa garums (km) | 1 km izmaksas ceļa planēšanai | Kopējās izmaksas ceļa posma planēšanai | 1 km izmaksas ceļa profilēšanai | Kopējās izmaksas ceļa posma profilēšanai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ceļi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 12-1 Litenes iela-Balvu šoseja (frēzēts asfalts) | 6 | 0,23 |  |  |  |  |
| 2. | 12-2 Liepulejas-Dālderi-Stāķi (grants) | 6 | 3,6 |  |  |  |  |
| 3. | 12-3 Balvu ceļš-Rēzeknes ceļš (grants) | 6 | 3,08 |  |  |  |  |
| 4. | 12-4 Stradu skola Antani (grants) | 6 | 4,91 |  |  |  |  |
| 5. | 12-5 Tiltakalns-Birznieki (lauku ceļš) | 5 | 0,83 |  |  |  |  |
| 6. | 12-6 Jaunķīši-Darnīcas (grants) | 5 | 3,72 |  |  |  |  |
| 7. | 12-7 Darbnīcas-Samiņi (grants) | 6 | 1,63 |  |  |  |  |
| 8. | 12-8 Rēzeknes ceļš-Jūdzkalni (grants) | 5 | 0,73 |  |  |  |  |
| 9. | 12-9 Pekles ceļš (lauku ceļš) | 5 | 4,8 |  |  |  |  |
| 10. | 12-10 Līdumi-Zeltaleja-Stāmeriena (grants) | 5 | 4,06 |  |  |  |  |
| 11. | 12-11 Piebraucamais ceļš Dzejniekiem (lauku ceļš) | 5 | 1,37 |  |  |  |  |
| 12. | 12-12 Vīkšņi-Atvases Voldemāri (lauku ceļš) | 6 | 3,13 |  |  |  |  |
| 13. | 12-13 Stāķu ceļš-Pakalnieši (grants) | 5 | 0,50 |  |  |  |  |
| 14. | 12-14 Rasas-Ūdrupes (lauku ceļš) | 5 | 0,95 |  |  |  |  |
| 15. | 12-15 Vecais Rēzeknes ceļš (lauku ceļš) | 5 | 0,87 |  |  |  |  |
| 16. | 12-16 Mežābeles-Jaunkapenieši (lauku ceļš) | 5 | 1,7 |  |  |  |  |
| 17. | 12-17 Silamalas-Straumes (lauku ceļš) | 5 | 0,845 |  |  |  |  |
| 18. | 12-18 Pļavnieku ceļš – Asari (grants) | 5 | 0,46 |  |  |  |  |
| 19. | 12-19 Tanslavu ceļš (frēzēts asfalts) | 5 | 0,22 |  |  |  |  |
|  | Ielas |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Pirts iela (grants) | 5 | 0,254 |  |  |  |  |
| 21. | Pakava iela (grants) | 5 | 0,44 |  |  |  |  |
| 22. | Saimniecības iela (grants) | 5 | 0,414 |  |  |  |  |
| 23. | Dālderu iela (grants) | 5 | 0,52 |  |  |  |  |
| 24. | Samiņu iela (grants) | 5 | 0,32 |  |  |  |  |
| 25. | Dūnu iela (grants) | 5 | 0,825 |  |  |  |  |
| 26. | Kalēju iela (grants) | 5 | 0,162 |  |  |  |  |
| 27. | Palienas iela (grants) | 5 | 0,31 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KOPĀ |  | KOPĀ |  |

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajās cenās iekļautas visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā algas, transporta, komunikāciju uzturēšanas izdevumi, visas ar pakalpojuma plānošanu, sniegšanu, kontroli tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, iespējamie riski (to novēršanas vai mazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pasūtītājs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

| Vārds, uzvārds: | (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

9.pielikums

iepirkuma „Divu pagastu autoceļu ikdienas

uzturēšanas darbi vasaras sezonā” instrukcijai

ID Nr.GND-2016/37

IEPIRKUMA LĪGUMA Nr. GND-2016/37-__ PROJEKTS

par divu pagastu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem vasaras sezonā

Gulbenē, 									2016.gada ___.______

Gulbenes novada ________ pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. _____________, juridiskā adrese: _______________, Gulbenes novads, LV-4401, kuru saskaņā ar Gulbenes novada __________ pagasta pārvaldes nolikumu pārstāv tās vadītājs _______________, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

_________________________, reģistrācijas Nr.___________, juridiskā adrese: ____________, kuru uz ______ pamata pārstāv tās <<amats>> <<vārds, uzvārds>>, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojotiesuz iepirkuma „Divu pagastu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā”, iepirkuma identifikācijas Nr.GND-2016/37, turpmāk – Iepirkums, __.daļas “____________” rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Gulbenes novada ________ pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus vasaras sezonā, turpmāk – Darbi, saskaņā ar Līgumu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tehniskajām specifikācijām (Līguma 1.pielikums), finanšu piedāvājumā norādītajiem izcenojumiem (Līguma 2.pielikums) un ar savu darbspēku un tehniku.

- DARBU IZPILDES KĀRTĪBA

  - Pasūtītājs nosaka veicamo Darbu maršrutu, apjomus un termiņus – dod rīkojumu to izpildei.

  - Uzdotie darbi jāizpilda 2 – 3 (divu līdz trīs) dienu laikā. Pēc Pasūtītāja rīkojumā izpildīto Darbu pabeigšanas Izpildītājs sastāda Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un iesniedz to Pasūtītājam.

  - Darbu nodošana un pieņemšanu apliecina abpusēji parakstīts Darbu nodošanas – pieņemšanas akts. Darbu nodošanas – pieņemšanas aktam pēc tā abpusējas parakstīšanas pievienojams rēķins, kas izrakstīts par attiecīgaji izpildītajiem Darbiem.

  - Ja, pieņemot izpildītos Darbus, Pasūtītājs konstatē defektus un nepilnības, Izpildītājs tos novērš par saviem līdzekļiem ne vēlā kā  2 (divu) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.

  - Ja norādītajā laikā Izpildītājs trūkumus nav novērsis, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu atbilstoši Līguma 5.2.punktam.

- Norēķinu kārtība

#### Pasūtītājs maksā Izpildītājam par faktiski, kvalitatīvi un savlaicīgi padarīto Darbu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja iesniegtā rēķina saņemšanas, saskaņā ar nodošanas – pieņemšanas aktā minētajiem izpildītajiem darbiem un Līguma 2.pielikumā norādītajiem vienību izcenojumiem.

  - Visā Līguma darbības laikā Izpildītāja Finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) norādītie vienību izcenojumi ir nemainīgi.

  - Pievienotās vērtības nodokli Pasūtītājs maksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Līguma 2.pielikumā norādītajos izcenojumos ir ietverti visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kas nepieciešami tā saistību pienācīgai izpildei Līguma ietvaros.

  - Samaksa par Darbu izpildi tiek veikta ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu.

  - Par Darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis rēķinā norādīto summu uz Izpildītāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

- PUŠU tiesības un pienākumi

#### Pasūtītājs:

    - nodrošina Izpildītāju ar Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju;

    - ir tiesīgs ierasties Darbu izpildes vietās jebkurā Darbu izpildes laikā un pārliecināties par Darbu norisi;

    - ir tiesīgs nozīmēt savu pārstāvi Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības jebkurā brīdī apturēt Darbu veikšanu, iepriekš rakstiski par to paziņojot Izpildītājam un argumentējot pieņemto lēmumu;

    - nepieciešamības gadījumā brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Darbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.

    - pieņem no Izpildītāja izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - veic Līgumā noteiktos maksājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Izpildītājs:

    - ar saviem resursiem, kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, saskaņā ar tehnisko specifikāciju prasībām, Pasūtītāja noteiktajos termiņos izpilda Darbus;

    - Darbus veic ievērojot ceļu satiksmes noteikumu prasības;

    - uzņemas atbildību par savu darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrēta Darbu veikšanai nepieciešamajām apliecībām, licencēm un sertifikātiem, kad tādi nepieciešami saskaņā ar likumdošanu;

    - Darbu izpildes vietā nodarbina tikai tādus speciālistus un palīgstrādniekus, kuri ir iepazīstināti ar darba aizsardzības instrukcijām, kas tieši attiecas uz nodarbinātās personas darba vietu un darba veikšanu, kā arī ir informēti par darba vietā esošajiem riska faktoriem;

    - nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas sniegt atbildi uz Pasūtītāja norādījumiem, priekšlikumiem, pieprasījumiem.

- PUŠU atbildība

  - Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, Puses ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma nosacījumiem.

  - Ja Izpildītājs neveic Darbus Līguma 2.2.punktā minētajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā par katru nokavēto dienu. Līgumsodu aprēķina proporcionāli Pasūtītāja rīkojumā noteikto Darbu izcenojumiem saskaņā ar Līguma 2.pielikumā noteikto. Līgumsodu Pasūtītājs ietur, veicot norēķinu par Izpildītāja veiktajiem Darbiem, samazinot Izpildītājam paredzēto samaksu.

  - Par Līguma 3.1.punktā norādīto Darbu apmaksas termiņa nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, taču kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās rēķina summas.

  - Līgumā noteikto līgumsodu un/vai zaudējumu samaksa neatbrīvo attiecīgo Pusi no Līgumā noteikto saistību izpildes un otrai Pusei ir tiesības prasīt un saņemt gan visu līgumsoda/-u samaksu, gan Darbu un Līguma saistību izpildi.

  - Puses ir atbildīgas par to darbības vai bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus. Netiešie zaudējumi – neiegūtā peļņa, kuru cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.

- Nepārvaramas varas apstākļi

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.

  - Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – ugunsnelaime, karadarbība, vispārēja avārija, epidēmija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās.

  - Par nepārvaramas varas apstākli un saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes attaisnojumu nevar tikt atzīta Piegādātāja un citu iesaistīto personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu laikā par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.

  - Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek lauzts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību.

- Līguma darbības termiņš un Līguma grozīšanas kārtība

  - Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2017.gada 31.oktobrim.

  - Puses, savstarpēji vienojoties, var izbeigt Līguma darbību pirms Līguma 7.1.punktā noteiktā termiņa.

  - Izbeidzot Līgumu pirms termiņa, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību, un Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par ar šo aktu pieņemtajiem Darbiem. Izdarot samaksu par faktiski veiktajiem Darbiem, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību, ja tādi ir radušies. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc akta par faktiski izpildīto Darbu apjomu un vērtību parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no otras Puses.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu pirms termiņa, ja:

    - Izpildītājs ir nokavējis Līguma 2.2.punktā minētos Darbu izpildes termiņus vairāk kā par 10 (desmit) dienām;

    - Darbi nav veikti atbilstoši iepirkuma tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums) un normatīvo aktu prasībām vai nav izpildīti atbilstoši Pasūtītāja uzdotajam Darbu apjomam.

  - Ja Pasūtītājs lauž Līgumu, tad par to paziņo Izpildītājam 5 (piecas) dienas iepriekš nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu un norēķinās par faktiski paveiktajiem Darbiem.

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, 5 (piecas) dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot Pasūtītāju, ja Pasūtītājs nokavē Līguma 3.6.punktā noteikto samaksas termiņu vairāk kā 10 (desmit) dienas.

  - Līguma noteikumi var tikt grozīti, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi, kas saistīti ar Līgumu, stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstiski un abpusējas parakstīšanas, un tiek uzskatīti par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējiem.

- Citi nosacījumi

  - Pušu pārstāvji Līguma darbības laikā ir:

9.1.1.	no Pasūtītāja puses: <<amats>> <<vārds, uzvārds>>, tālr.:__________, e-pasts: ____________;

    - no Izpildītāja Puses – <<amats>> <<vārds, uzvārds>>, tālr.:__________, e-pasts: ____________;

  - Līguma 8.1.punktā norādītajām personām ir tiesības risināt jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi, Darbu trūkumu vai defektu novēršanu u.tml., kā arī parakstīt  Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Puses apņemas neizpaust finansiālu un citu informāciju, kas tām kļuvusi zināma Līguma izpildes laikā. Šādas informācijas izpaušana trešajām personām vai publicēšana ir atļauta tikai Pusēm rakstiski vienojoties, izņemot gadījumus, kad to paredz normatīvie akti.

  - Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pušu domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

  - Jautājumus, kuri nav noteikti Līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, telefona, faksa numuri, adreses u.c., tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puses neizpilda šī punkta noteikums, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā noteikto informāciju par otru Pusi.

  - Līgums sastādīts 3 (trīs) identiskos eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Izpildītājam un divi – Pasūtītājam. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

  - Līguma neatņemama sastāvdaļa ir tā pielikumi:

- pielikums – Tehniskās specifikācijas;

- pielikums – Finanšu piedāvājums.

- PUŠU rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS | IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |
| GULBENES NOVADA _________ PAGASTA PĀRVALDE | <<nosaukums>> |
| Reģ. Nr. _______________ | Reģ. Nr. |
| Adrese: _________, ___________, Gulbenes novads, LV 44__ | Adrese: |
| Banka: ____________ | Banka: |
| Kods: ____________ | Kods: |
| Konts Nr.: _______________ | Konts Nr. |
| Gulbenes novada ______ pagasta pārvaldes vadītājs _____________________<<v.uzvārds>> z.v. | <<amats>> _____________________<<v.uzvārds>> z.v. |

2016.gada ___.___________		2016.gada ___.___________