|APSTIPRINĀTA

Iepirkuma komisijas

2015.gada 28.jūlija sēdē

(protokols Nr. 1)

Iepirkuma „Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Tirzas pagasta pansionāta „Doktorāts” pārbūvei”

(iepirkuma identifikācijas numurs GND - 2015/31)

INSTRUKCIJA

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

GND - 2015/31

  - Pasūtītājs

GULBENES NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr. 90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, LV–4401

Tālruņa Nr. +371-64497710, faksa Nr. +371-64497730

e-pasta adrese: dome@gulbene.lv

AS „Swedbank”, kods: HABALV22, konts: Nr. LV30 HABA 055 103 455 3205

Kontaktpersona: Evita Lode, tālr. 64474913, e-pasts: evita@gulbenesdome.lv

  - Pretendenti

    - Iepirkumā var piedalīties fiziska vai juridiska persona, vai personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām.

    - Pretendentu iepirkuma ietvaros pārstāv:

      - pretendents (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pilnvarota persona;

      - pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona) vai pretendenta amatpersonas pilnvarota persona;

      - ja pretendents ir personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība), piedāvājumā norādīts personālsabiedrības biedrs, ievērojot 1.3.2.1. un 1.3.2.2.apakšpunktā noteikto kārtību;

      - visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot 1.3.2.1. un 1.3.2.2.apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība).

  - Iepirkuma metode

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu.

  - Iepirkuma instrukcijas saņemšana

Instrukcija un tā pielikumi ir brīvi un tieši elektroniski pieejami Pasūtītāja mājaslapā internetā http://www.gulbene.lv/index.php/iepirkumu-procedras. Ar iepirkuma komisijas apstiprināto instrukciju papīra formātā pretendenti var iepazīties, ierodoties 306.kabinetā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.8:00 līdz 16:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 15:00 pēc iepirkuma izziņošanas Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājaslapā, līdz 2015.gada 11.augustam, plkst.10:00. Ja ieinteresētā persona pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajai personai triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015.gada 11.augustam, pulksten 10:00, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, iesniedzot personīgi Gulbenes novada domē 3.stāvā, 306.kabinetā vai atsūtot pa pastu, kā ierakstītu sūtījumu, vai ar kurjeru. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.

    - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Instrukcijas 1.6.1.punktā noteiktā termiņa netiks izskatīti un neatvērti nodoti atpakaļ pretendentam.

    - Pasūtītājs neatbild par pazudušiem piedāvājumiem, un tam nav jāpierāda korespondences saņemšana, ja pretendenti pielietojuši citu nosūtīšanas metodi.

    - Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendenta sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

    - Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

    - Pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai.

    - Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Gulbenē, Ābeļu ielā 2, 3.stāvā, 306.kabinetā. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

    - Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

  - Piedāvājumu noformēšana

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un ar pretendenta zīmogu aizzīmogotā iepakojumā – 1 (vienā) eksemplārā. Uz iepakojuma jābūt šādām norādēm:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme – Piedāvājums iepirkumam „Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Tirzas pagasta pansionāta „Doktorāts” pārbūvei”, ID Nr. GND-2015/31. Neatvērt līdz 2015.gada 11.augustam, pulksten 10:00. Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē.”

    - Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls.

    - Dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem. Auklu gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lappušu skaitu, šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta zīmogu (ja pretendents ir juridiska persona) un pretendenta parakstu. Lapas jānumurē un tām jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

    - Piedāvājuma dokumenti jāizstrādā atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai labojumiem.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļauti dokumenti svešvalodā, tad pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

    - Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. Ja iepirkumu komisijai, turpmāk – Komisija, rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

    - Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecina atbilstoši šīs instrukcijas 1.3.2. apakšpunktam izvēlēta persona. Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šīs instrukcijas 1.3.2.1. un 1.3.2.2. apakšpunktā noteikto.

    - Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim un atbilst Instrukcijas 1.7.1.punkta prasībām.

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Instrukcijas 1.6.2. un 1.6.7.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiks atdoti atpakaļ Pretendentiem.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts

    - Iepirkuma priekšmets ir tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Tirzas pagasta pansionāta „Doktorāts” pārbūvei. Darbi jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību vai autoruzraudzību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

    - CPV kods: 71320000-7; Papildus CPV kods: 71248000-8.

    - Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu. Netiks izskatīti piedāvājumi, kurus pretendents būs sadalījis sīkāk.

    - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Tehniskās specifikācijas

    - Tehniskā specifikācija sastāv no projektēšanas uzdevuma (1.pielikums), Zemesgrāmatas apliecības un nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietas.

    - Pretendentam darbs jāizpilda ar saviem materiāliem, atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem utt.), nepieciešamības gadījumā piesaistot apakšuzņēmējus.

  - Līguma darbības laiks:

    - Būvprojekts minimālā sastāvā jāizstrādā, jāsaskaņo un jāsaņem akceptēšana Gulbenes novada domes būvvaldē – 13 (trīspadsmit) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

    - Autoruzraudzība – no būvdarbu veikšanas sākuma līdz objektu nodošanai ekspluatācijā.

  - Līguma izpildes vieta: Gulbenes novads.

  - Apmaksas nosacījumi

    - Apmaksu par pienācīgi un kvalitatīvi izstrādātu būvprojektu pasūtītājs veiks 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu Projektēšanas uzdevumā prasību izpildes, rēķina saņemšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, ieturot aizturēto maksājumu 5 (pieci) % apmērā.

    - Samaksa par būvprojekta autoruzraudzību tiks veikta, atbilstoši būvdarbu izpildītāja iesniegtajam būvdarbu izpildes grafikam ik mēnesi proporcionāli būvdarbu izpildes daļai. Visi maksājumi tiek veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā no samaksas dokumentu iesniegšanas Pasūtītājam.

    - Ar līguma izpildi un pakalpojuma sniegšanu saistītajos dokumentos, tai skaitā aktos un rēķinos, jānorāda iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un līguma numurs.

3.	Prasības pretendentiem

  - Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

    - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

      - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

      - pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

    - Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā attiecas uz pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība).

  - Prasības pretendentam

    - Pretendents, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents darbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) ir reģistrēti, licencēti vai sertificēti atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

    - Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir veicis vismaz 3 (trīs) 2.grupas publisku ēku projektēšanas vai renovācijas darbus. Projektēšanas vai renovācijas darbiem jābūt pabeigtiem un akceptētiem būvvaldē.

    - Pieredzi pretendents pierāda ar 2 (divām) pasūtītāju pozitīvām atsauksmēm.

    - Pretendentam jāpiedāvā speciālisti, kas ir sertificēti sekojošās jomās:

      - ēku konstrukciju projektētājam, kam uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošu Latvijas Būvinženieru savienības vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izsniegtam būvprakses sertifikātam ēku konstrukciju projektēšanā. Kā arī jābūt vismaz 2 (divu) līdzvērtīga būvapjoma pieredzei 2.grupas publisku ēku projektēšanā un autoruzraudzībā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā;

      - arhitektam, kam ir spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts, kā arī jābūt vismaz 2 (divu) līdzvērtīga būvapjoma pieredzei 2.grupas publisku ēku projektēšanā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā.

      - ventilācijas un siltumapgādes projektētājs, kam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts, kā arī jābūt vismaz 2 (divu) līdzvērtīga būvapjoma pieredzei 2.grupas publisku ēku ventilācijas un siltumapgādes projektēšanā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā.

      - elektroietaišu projektētājs, kam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts, kā arī jābūt vismaz 2 (divu) līdzvērtīga būvapjoma pieredzei 2.grupas publisku ēku elektroietaišu projektēšanā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā.

      - ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektētājs, kam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts, kā arī jābūt vismaz 2 (divu) līdzvērtīga būvapjoma pieredzei 2.grupas publisku ēku ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšanā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā.

    - Pretendenta piedāvātie speciālisti ir darba tiesiskās attiecības ar pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem, vai ir apliecinājuši savu dalību līguma izpildē

    - Ja piedāvājumu iesniegusī personu apvienība tiek atzīta par iepirkuma uzvarētāju, personu apvienībai 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Komisija nosūtījusi paziņojumu par iepirkuma rezultātiem, jāizveido personālsabiedrība Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kur katram tās dalībniekam būs pilna atbildība. Sabiedrība rakstveidā informē Pasūtītāju par personu, kas pārstāvēs sabiedrību līguma parakstīšanā, paziņojumam pievienojot personālsabiedrības reģistrācijas apliecības kopiju.

    - Ja Pasūtītājs nesaņem Instrukcijas 3.2.6.punktā minētajā termiņā norādītos dokumentus, uzskatāms, ka Pretendents atteicies noslēgt iepirkuma līgumu un Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums ir ar nākamo zemāko cenu.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

    - Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā, kas apliecina pretendenta apņemšanos sniegt pakalpojumu atbilstoši instrukcijas un tā pielikumu prasībām. Pieteikumu sagatavo atbilstoši instrukcijai pievienotajai formai (2.pielikums). Pieteikums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja pretendents ir personu apvienība jebkurā to kombinācijā vai personālsabiedrība, pieteikums jāparaksta katra personu apvienības dalībnieka vai personālsabiedrības biedra pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai, pieteikumā norādot personu, kura pārstāv personu apvienību vai personālsabiedrību Iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

    - Ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

    - Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu Iepirkuma ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta un apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku Iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

    - Ārvalstu komersantiem - normatīvo aktu prasībām izdotas licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu kopijas, kas apliecina pretendenta tiesības sniegt pakalpojumus atbilstoši instrukcijas un tā pielikumu prasībām. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem komersantiem, informāciju par atļaujas esamību pretendentam sniegt ar projektēšanu saistītus pakalpojumus, iepirkuma komisija iegūst no LR Ekonomikas ministrijas administrētās Būvniecības informācijas sistēmas https://bis.gov.lv/bisp/lv.

    - Pretendenta veikto būvobjektu projektēšanas darbu saraksts, kas apliecina atbilstību instrukcijas 3.2.2.punktā noteiktajām prasībām. Saraksts noformējams saskaņā ar instrukcijai pievienoto formu (3.pielikums). Atsauksmes, kas apliecina 3.2.3.punktā norādītās prasības.

    - Līguma izpildē iesaistīto Pretendenta un apakšuzņēmēju vadošo speciālistu saraksts atbilstoši 4.pielikumam.

    - Pretendenta piedāvāto speciālistu kvalifikācijas, izglītības un pieredzes apraksti, kas sagatavoti atbilstoši kvalifikācijas un pieredzes apraksta formai, kura satur viņu pieejamības apliecinājumu (5.pielikums), kā arī spēkā esošu būvprakses sertifikātu kopijas attiecīgajā jomā un citas kvalifikāciju apliecinošās dokumentu kopijas. Personai, kura profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotas profesionālās atzīšanas apliecības vai sertifikāta, vai arī cita dokumenta, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopija.

    - Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendentam ir jāiesniedz par visiem apakšuzņēmējiem, tai skaitā par apakšuzņēmējiem, kuru veicamo darbu vērtība ir 20 % no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka:

      - apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas izpildes sarakstam (6.pielikums);

      - rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājuma formai (7.pielikums) (apliecinājuma 2.punkta b) apakšpunkts jāaizpilda, ja pretendents plāno balstīties uz apakšuzņēmēja tehniskajām un profesionālajām spējām).

    - Ja Pretendents ir personu apvienība, Pretendentam ir jāiesniedz:

      - instrukcijas 4.1.3.–4.1.4.punktā noteiktie dokumenti par katru no personām, kas ir iekļauta personu apvienībā;

      - dokuments, kas apliecina, ka personu apvienība piekrīt sadarbībai dalībai Iepirkumā, norādot katra apvienības dalībnieka Līgumā par Iepirkuma priekšmetu veicamās darba daļas īsu aprakstu, apjomu naudas (EUR) un procentuālā (%) izteiksmē;

      - visu personu apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksts (protokols, vienošanās, dibināšanas līgums vai cits dokuments), kas apliecina, ka izveidos personālsabiedrību iepirkuma priekšmetā noteikto darbu izpildei un reģistrēs to Latvijas Republikas Komercreģistrā, kā arī Būvkomersantu reģistrā.

      - visu apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksts (protokols, vienošanās, dibināšanas līgums vai cits dokuments), kas apliecina, katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi un kurā ir norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāja apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no pasūtītāja.

    - Ja pretendents ir personālsabiedrība, jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Tehniskais piedāvājums sagatavojams saskaņā ar projektēšanas uzdevuma prasībām un iepirkuma instrukcijai pievienotajiem pielikumiem.

    - Tehniskajā piedāvājumā jāiesniedz projektēšanas darbu izpildes kalendārais grafiks, ņemot vērā līguma izpildes termiņus, saskaņā ar Iepirkumā pievienoto formu (8.pielikums).

  - Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši instrukcijas 9.pielikumam.

    - Finanšu piedāvājumā jānorāda atsevišķi pretendenta piedāvātā līgumcena par tehniskās dokumentācijas izstrādi, līgumcena par autoruzraudzību un kopējā līgumcena euro bez pievienotās vērtības nodokļa, par kādu piedāvājumā noteiktajā termiņā tiks veikti darbi pilnā apjomā. Finanšu piedāvājumā norādītā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa visā līguma izpildes laikā ir nemainīga un tā nav pakļaujama nekādām izmaiņām. Piedāvājums, kurā ir norādītas mainīgas cenas tiks kvalificēts kā neatbilstošs un noraidīts.

    - Finanšu piedāvājumā norādītā līgumcena par autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu bez pievienotās vērtības nodokļa nedrīkst būt zemāka par 20% no piedāvātās līgumcenas par būvprojekta izstrādi bez pievienotās vērtības nodokļa.

    - Finanšu piedāvājumā jāietver visas administratīvās un citas izmaksas, kā arī darbu apjomu tabulās neuzskaitīto darbu izmaksas, kas nodrošina darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

- PiedāvājumU VĒRTĒŠANAS UN IZvēles kritēriji

## Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja pretendents nav iesniedzis visus pieprasītos dokumentus vai, iesniedzot pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas, vai arī no iesniegtajiem dokumentiem ir konstatējams, ka pretendenta piedāvājums neatbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.

## Piedāvājumu izvēles kritērijs ir instrukcijas un tā pielikumu prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko piedāvāto cenu.

## Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas Komisija attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši Iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbaudīs vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā - PIL) 8.² panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ. Nepieciešamo informāciju Iepirkumu komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz PIL 8.² panta sestās un septītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.² panta astotās daļas noteikumiem.

## Iepirkuma komisija, ņemot vērā vērtēšanas rezultātus un pasūtītāja budžeta finanšu iespējas, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu.

- Iepirkuma rezultātu paziņošana

  - Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta normatīvajiem aktiem atbilstošu paziņojumu visiem pretendentiem, kā internetā mājaslapā http://www.gulbene.lv/index.php/iepirkumu-procedras nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju pieņemtajam lēmumam.

  - Iepirkuma uzvarētājam, 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt Iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas, jāiesniedz parakstīts Iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā Iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminētos dokumentus, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Iepirkuma līgumu.

  - Ja izraudzītais Iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, Komisija var atzīt par uzvarētāju pretendentu, kurš iesniedzis nākamo lētāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Iepirkuma komisija

  - Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no komisijas locekļu kopskaita, bet ne mazāk kā 3 (trīs) komisijas locekļi.

  - Iepirkuma komisijas tiesības:

    - rakstiski pieprasīt, precizēt iesniegto informāciju no pretendentiem, kas piedalās iepirkumā;

    - pārbaudīt visu pretendentu sniegto ziņu patiesumu;

    - pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo instrukciju un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Komisijas pienākumi:

    - izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā;

    - pieņemt lēmumu;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo instrukciju un citiem normatīvajiem aktiem.

- PretendentA tiesības un pienākumi

8.1. Pretendenta tiesības:

8.1.1. 	iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma iesniegšanu;

8.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta zīmogu un pārstāvja parakstu;

8.1.3. 	veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo instrukciju.

8.2. 	Pretendenta pienākumi:

8.2.1. 	ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Pasūtītāja norādītajā adresē līdz instrukcijā noteiktajam termiņam;

8.2.2. 	rakstveidā, Komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem;

8.2.3. 	līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus iepirkuma instrukcijā minētos noteikumus.

- INSTRUKCIJAS PIELIKUMI

### Iepirkuma instrukcija sastādīta un apstiprināta latviešu valodā uz 8 (astoņām) lapām un 10 (desmit) pielikumiem, kas ir šīs Instrukcijas neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums – Projektēšanas uzdevums;

2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā;

3.pielikums – Pretendenta pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā;

4.pielikums – Līguma izpildē iesaistīto vadošo speciālistu saraksts;

5.pielikums – Kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksta forma;

6.pielikums – Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem;

7.pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājuma forma;

8.pielikums – Projektēšanas darbu izpildes kalendārā grafika forma;

9.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma;

10.pielikums – Iepirkuma līguma projekts.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks		J.Graumanis

1.pielikums

Iepirkuma „Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Tirzas pagasta pansionāta „Doktorāts” pārbūvei” instrukcijai

(ID Nr. GND- 2015/31)

Projektēšanas uzdevums

| 1. | Vispārīgie dati par objektu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Objekts |  | Tirzas pagasta pansionāta “Doktorāts” pārbūve |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Projektējamā objekta adrese |  | Doktorāts, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Zemes vienības kadastra numurs |  | 5094 004 0200 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Telpu grupas kadastra apzīmējums |  | 5094 004 0200 001 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Zemesgabala īpašnieks |  | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Īpašumtiesību apliecinoši dokumenti |  | Zemesgrāmatu apliecība, Būves tehniskās inventarizācijas lieta. |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Telpu grupas kopējā platība |  | 521.2 m2 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Projekta pasūtītājs |  | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Tālrunis: 64497710 e-pasts: dome@gulbene.lv |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis |  | Gulbenes novada Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājs Matīss Vucāns matiss.vucans@gulbene.lv t. 26321604 |  |  |  |  |  |
| 2. | Vispārīgie dati par projektu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Būves klasifikācijas kods |  | 12640101 – Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Būvniecības ieceres iesnieguma veids |  | I grupas ēkas | Jauna būvniecība |  | Paskaidrojuma raksts |  |  |
|  |  |  |  | Novietošana |  | Paskaidrojuma raksts |  |  |
|  |  |  |  | Atjaunošana |  | Paskaidrojuma raksts |  |  |
|  |  |  |  | Restaurācija |  | Paskaidrojuma raksts |  |  |
|  |  |  |  | Pārbūve (nepārsniedzot max apjomus) |  | Paskaidrojuma raksts |  |  |
|  |  |  |  | Pārbūve (pārsniedzot max apjomus) |  | Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā |  |  |
|  |  |  |  | Restaurācija (kultūras piemineklis) |  | Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā |  |  |
|  |  |  |  | Nojaukšana |  | Paskaidrojuma raksts |  |  |
|  |  |  |  | Lietošanas veida maiņa bez pārbūves |  | Paskaidrojuma raksts |  |  |
|  |  |  |  | Publiskas ēkas (pilsētās, ciemos) vienkāršota atjaunošana |  | Paskaidrojuma raksts |  |  |
|  |  |  |  | Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana (pilsētās, ciemos) |  | Paskaidrojuma raksts |  |  |
|  |  |  |  | Konservācija |  | Paskaidrojuma raksts |  |  |
|  |  |  | II grupas ēkas | Jauna būvniecība |  | Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā |  |  |
|  |  |  |  | Novietošana |  | Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā |  |  |
|  |  |  |  | Restaurācija |  | Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā |  |  |
|  |  |  |  | Atjaunošana |  | Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā |  |  |
|  |  |  |  | Pārbūve |  | Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā |  | X |
|  |  |  |  | Nojaukšana (nav ārējie inženiertīkli vai tie atslēgti) |  | Paskaidrojuma raksts |  |  |
|  |  |  |  | Nojaukšana |  | Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā |  |  |
|  |  |  |  | Lietošanas veida maiņa bez pārbūves |  | Paskaidrojuma raksts |  |  |
|  |  |  |  | Vienkāršota atjaunošana |  | Apliecinājuma karte |  |  |
|  |  |  |  | Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana |  | Ēkas fasādes apliecinājuma karte |  |  |
|  |  |  |  | Konservācija |  | Paskaidrojuma raksts |  |  |
|  |  |  | III grupas ēkas | Jauna būvniecība |  | Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā |  |  |
|  |  |  |  | Novietošana |  | Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā |  |  |
|  |  |  |  | Restaurācija |  | Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā |  |  |
|  |  |  |  | Atjaunošana |  | Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā |  |  |
|  |  |  |  | Pārbūve |  | Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā |  |  |
|  |  |  |  | Nojaukšana |  | Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā |  |  |
|  |  |  |  | Lietošanas veida maiņa bez pārbūves |  | Paskaidrojuma raksts |  |  |
|  |  |  |  | Vienkāršota atjaunošana |  | Apliecinājuma karte |  |  |
|  |  |  |  | Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana |  | Ēkas fasādes apliecinājuma karte |  |  |
|  |  |  |  | Konservācija |  | Paskaidrojuma raksts |  |  |
| 2.3 | Esošās situācijas apraksts |  | - Otrais stāvs nav pieejams guļošiem apmeklētājiem un apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. Nepieciešams lifts. - Esošie sanitārie mezgli neatbilst prasībām. Nepieciešama pārbūve. - Esošā malkas krāšņu apkure ir novecojusi, nespēj nodrošināt nepieciešamo klimatu telpās. - Ventilācijas sistēma ir nepilnīga, darbojas neapmierinoši. - Elektroinstalācija ir novecojusi un neatbilst prasībām. - Esošā ūdensapgāde un kanalizācija ir novecojusi, nepieciešams remonts. - Grīdas visā ēkā ir nolietotas, segums ir grūti kopjams, nelīdzens. - Iekšdurvis visā ēkā vecas, nolietotas, nepieciešama nomaiņa. - Ēkas fasādē pie pamatiem nav izbūvēta ēkas apmale. |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts |  | - Paredzēt ēkas piebūvi pagalma pusē, vidusdaļā ar liftu un sanitārajiem mezgliem abos stāvos. - Esošos sanitāros mezglus pie kāpnēm likvidēt. - Esošo malkas krāšņu apkures sistēmu demontēt, paredzēt lokālu apkuri ar granulu katlu. - Esošo ventilācijas sistēmu aizstāt ar jaunu, mūsdienīgu ventilāciju. - Paredzēt pilnīgu elektroinstalācijas nomaiņu, ar atbilstošu jaudu. - Paredzēt pilnīgu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas nomaiņu. - Visā ēkā, paredzēt grīdas seguma nomaiņu un, kur nepieciešams, nesošās konstrukcijas nomaiņu/ remontu, - Visā ēkā paredzēt iekšdurvju nomaiņu. - Paredzēt ēkas apmali ap ēku. - Paredzēt ugunsdrošības signalizāciju. - Pagrabā paredzēt atsevišķu telpu veļas mazgāšanai. |  |  |  |  |  |
| 3. | Būvniecības iecerei nepieciešamie dokumenti |  |  |  |  |  |  |  |
| Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem tai skaitā: Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Ēku būvnoteikumiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/objektam | Sagatavo un izsniedz pasūtītājs. |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Būvniecības ierosinātāja pilnvara | Sagatavo pasūtītājs, ja būvniecības ieceres iesniegumu iesniedz būvvaldē pilnvarota persona, ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai. |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Tehniskās apsekošanas atzinums | Apsekošanas uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar pasūtītāju. Izstrādā projektētājs atbilstoši: -) Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 14. pantam; -) Ministru kabineta noteikumiem Nr.444 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-01 “Būvju tehniskā apsekošana” (spēkā līdz 01.07.2015.). |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Inženierizpēte: |  | Ģeodēziskā un topogrāfiskā |  | Ģeotehniskā |  | Hidrometeoroloģiskā |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. līdz 25. punktam. Inženierizpētes mērķi, darbu veidus un izpildes secību nosaka pasūtītājs kopā ar būvprojekta izstrādātāju un inženierizpētes darbu izpildītāju. Inženierizpētes darbu izpildītājs sagatavo inženierizpētes darbu programmu. |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Tehniskie un/vai īpašie noteikumi |  | Pieprasa projektētājs attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju. |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Saskaņojumi ar trešajām personām |  | Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. |  |  |  |  |  |
| 4. | Prasība izstrādāt |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Vispārīgie projektēšanas nosacījumi |  | Tehniskās dokumentācijas ietvaros izstrādāt Sociālās un veselības aprūpes nama “Doktorāts” pārbūves projektu. - Paredzēt ēkas piebūvi pagalma pusē, vidusdaļā. Piebūvē paredzēt liftu, kas pielāgots guļošu pacientu pārvadāšanai, un sanitāros mezglus (WC, duša) abos stāvos, kas piemēroti cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Piebūves arhitektonisko risinājumu saskaņot ar pasūtītāju. - Esošos sanitāros mezglus abos stāvos pie kāpnēm likvidēt, pārplānojot telpas atbilstoši lifta izmantošanai. - Esošo malkas krāšņu apkures sistēmu demontēt, saglabājot tikai malkas plīti 1. stāva virtuvē. Paredzēt lokālo apkures sistēmu ar radiatoriem un granulu apkures katlu ar automātisku vadības bloku temperatūras un degšanas procesa vadībai ēkas pagrabstāva telpā Nr.46 - Esošo ventilācijas sistēmu demontēt, aizstāt ar jaunu. Izvērtēt atbilstošāko, ekonomiski pamatotāko ventilācijas sistēmas veidu. - Paredzēt jaunas elektroinstalācijas izbūvi, saskaņojot ar pasūtītāju telpu specifiku, prasības. - Ēkai paredzēt atbilstošu pienākošo jaudu, lai spētu nodrošināt visas elektroierīces, tajā skaitā, liftu. - Paredzēt pilnīgu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas nomaiņu, kur iespējams, demontējot vecās caurules. - Visā ēkā paredzēt grīdas seguma nomaiņu uz linoleja grīdas iesegumu. Kur nepieciešams, paredzēt nesošās konstrukcijas nomaiņu/ remontu. - Visā ēkā paredzēt iekšdurvju nomaiņu, kur nepieciešams, mainot durvju ailas izmērus. - Paredzēt ēkas apmali ap ēku, lai novadītu ūdeni no ēkas pamatiem. - Paredzēt ugunsdrošības signalizāciju. - Pagraba telpas Nr.51 un Nr.45 pielāgot veļas mazgātavas vajadzībām, paredzot 1 veļas mašīnu un 1 veļas žāvētāju. |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Dokumenti, kas iesniedzami kopā ar būvniecības iesniegumu – būvvalde pieņem lēmumu viena mēneša laikā |  | Sagatavo projektētājs -) Aizpildīts būvniecības iesniegums; -) Tehniskie vai īpašie noteikumi, ja to nosaka normatīvie akti; -) Skaidrojošs apraksts – par plānotajām izmaiņām; -) Grafiskie dokumenti - ēkas vai tās daļas plānotās izmaiņas un/vai uzlabojumi ēkas fasādē, teritorijas labiekārtošanā; -) Saskaņojumi ar – zemesgabala īpašnieku; trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas; institūcijām, ja to nosaka normatīvie akti; |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Būvatļauja – būvvalde izsniedz viena mēneša laikā |  | Projektētājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu būvatļauju. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru. |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Būvprojekta sastāvs – saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” |  | Sagatavo projektētājs 1.Vispārīgā daļa: -) būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti; -) skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ēkas tehniskajiem rādītājiem, ēkas galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai, vides pieejamības un ugunsdrošības pasākumu risinājumiem; -) atļaujas un saskaņojumi; 2.Arhitektūras daļa (AR): -) vispārīgie rādītāji; -) arhitektūras sadaļa: *)ēkas jumta un stāvu plāni ar telpu izmēriem un sadalījumu telpu grupās un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju, bet visām telpu grupām ar publisku funkciju, ja tajās ir telpas ar atšķirīgu izmantošanu atbilstoši būvju klasifikācijai, papildus – telpu nosaukumi; *)ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm; *)raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; *)būvizstrādājumu specifikācijas; 3.Inženierrisinājumu daļa: -) būvkonstrukcijas (pamati, pārsegumi, jumts un citas slodzi nesošas konstrukcijas); -) citi inženierrisinājumi, ja tādi nepieciešami; -) vides aizsardzības pasākumi; -) būvizstrādājumu specifikācijas; -) inženierkomunikāciju risinājumi; 4.Darbu organizēšanas projekts (DOP); -) būvdarbu ģenerālplāns; -) darba aizsardzības plāns (to var izstrādāt arī kā patstāvīgu dokumentu); -) skaidrojošs apraksts; -) ekspluatācijā esošai ēkai, ja netiek pārtraukta pamatfunkciju izpilde DOP jānorāda, kādi darbi un kādā secībā veicami, nepārtraucot ēkas pamatfunkciju, un kādi darbi, kādā secībā un kādos termiņos – plānotos pamatfunkciju izpildes pārtraukumos; -) ekspluatācijā esošai ēkai, ja netiek pārtraukta pamatfunkciju izpilde DOP jānorāda, sadarbība starp būvdarbu veicēju un pārbūvējamās vai atjaunojamās ēkas īpašnieku, kā arī pasākumi, kas nodrošina netraucētu ēkas pamatfunkciju izpildi un pārbūves vai atjaunošanas darbu veikšanu; 5. Būvdarbu apjomi. 6. Būvobjekta tāmi |  |  |  |  |  |
| 5. | Nosacījumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Projektēšanas ilgums |  | 13 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Būvdarbu ilgums |  | 6 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža (ieraksts būvdarbu žurnālā) izņemot tehnoloģiskos pārtraukumus – tiks precizēts pēc būvdarbu līguma noslēgšanas. |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Saskaņošana ar pasūtītāju |  | Veic projektētājs pēc saskaņošanas ar ieinteresētajām institūcijām saskaņā ar būvprojektu. Būvprojekts saskaņošanai ar pasūtītāju iesniedzams Gulbenes novada Attīstības un projektu nodaļā. Saskaņošanas ilgums no pilna būvprojekta saņemšanas brīža – 2 nedēļas (ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana) |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Saskaņošana ar citām institūcijām |  | Būvprojekta saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju. |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/ akceptēšana |  | Veic projektētājs pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un citām ieinteresētajām institūcijām, akceptē Būvprojektu ar Gulbenes novada domes Būvvaldi. |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Tehniskās dokumentācijas eksemplāru skaits |  | Projektētājs iesniedz pasūtītājam: 6 eksemplārus papīra versijā (1 eks. Gulbenes novada domes Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. autoram, 4 eks. pasūtītājam) un CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā) |  |  |  |  |  |
| 6. | Prasības autoruzraudzībai |  | Paredzēt autoruzraudzību. Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. Autoruzraudzības plāns – apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. Autoruzraudzības izmaksas – jāparedz vismaz 20% no Tehniskā projekta izmaksām. |  |  |  |  |  |
| 7. | Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti |  | - pielikums – Īpašumtiesības apliecinoši dokumenti - pielikums – Tehniskās inventarizācijas lieta - pielikums – Topogrāfiskais plāns |  |  |  |  |  |

Sagatavoja:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājs              Matīss Vucāns________________              __.__.201_.

Saskaņoja:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs                                   Jānis Barinskis  _____________              __.__.201_.

#### PASŪTĪTĀJS:					              PROJEKTĒTĀJS:

Guna Švika						______

Gulbenes novada domes vārdā

Gulbenes novada domes

izpilddirektore

2.pielikums

Iepirkuma „Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Tirzas pagasta pansionāta „Doktorāts” pārbūvei” instrukcijai

(ID Nr. GND- 2015/31)

Pieteikums dalībai iepirkumā

Iepazinušies ar iepirkuma „Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Tirzas pagasta pansionāta „Doktorāts” pārbūvei” (ID Nr. GND-2015/31) dokumentāciju, mēs, apakšā parakstījušies, apņemamies, ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums, veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību, saskaņā ar iepriekš minētiem dokumentiem un mūsu iesniegto piedāvājumu, un:

- Apliecinām, ka Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- Apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Apliecinām, ka esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma dokumentiem, iepirkuma apjomu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt šo darbu izpildi un samaksas noteikšanu par darbu izpildi, tajā skaitā, transporta iespējas, objekta vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, kā arī iespējas izmantot citus pakalpojumus, un ņēmām tos vērā, nosakot Līgumā minēto samaksu par darbu izpildi – līgumcenu. Tāpēc līgumcenu un darbu izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie darba izpildes apstākļi.

- Apliecinām, ka visa mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi un nepastāv nekādi šķēršļi mūsu dalībai šajā iepirkumā.

- Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Kontaktpersonas tālrunis/fakss, e-pasts: |  |
| Bankas nosaukums, filiāle: |  |
| Bankas kods: |  |
| Norēķinu konts: |  |

| Vārds, uzvārds: | (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

3.pielikums

Iepirkuma „Tehniskās dokumentācijas izstrāde un

autoruzraudzība Tirzas pagasta pansionāta

„Doktorāts” pārbūvei” instrukcijai

(ID Nr. GND- 2015/31)

## Pretendenta pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā

| Nr. | Objekta nosaukums, atbilstoši instrukcijas 3.2.2. punktam, adrese | Projektēšanas pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona | Noslēgtā projektēšanas un autoruzraudzības līguma summa (EUR bez PVN) | Statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs, veiktais darbu apjoms no kopējā darbu apjoma % | Pakalpojuma sniegšanas periods (gads/mēnesis) | Būvprojekta akcepts būvvaldē (datums) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |

Pasūtītāja atsauksmē jābūt norādītām ziņām par projektēšanas darbu apjomu (EUR), izpildes termiņu un vietu, būvprojekta akceptu būvvaldē, kā arī vai visi darbi veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un labā kvalitātē.

| Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

4.pielikums

Iepirkuma „Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Tirzas pagasta pansionāta „Doktorāts” pārbūvei” instrukcijai

(ID Nr. GND- 2015/31)

Līgumā izpildē

IESAISTĪTO PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJA (-U)

VADOŠO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Piedāvātā pozīcija projektā | Vārds, uzvārds | Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv | Specialitāte, sertifikāta numurs, izdevējs | Līgumattiecību pamats |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts: |  |
| --- | --- |

5.pielikums

Iepirkuma „Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Tirzas pagasta pansionāta „Doktorāts” pārbūvei” instrukcijai

(ID Nr. GND- 2015/31)

Kvalifikācijas un darba pieredzes apraksta forma

Līguma nosaukums: Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Tirzas pagasta pansionāta „Doktorāts” pārbūvei

Piedāvātā pozīcija iepriekš minētā iepirkuma līguma izpildē: ____________________

| 1. Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| 2. Dzimšanas datums: |  |
| 3. Tālrunis |  |
| 4. Izglītība: |  |
| Mācību iestāde |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |

| 5. Darba pieredze: |  |
| --- | --- |
| Kompānijas nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Datums no/līdz |  |
| Amats: |  |
| Darba apraksts: (nozare) |  |

6. Pēdējo trīs gadu laikā realizētie projekti, kuri apliecina piedāvātā speciālista darba pieredzes atbilstību instrukcijas 3.2.2.punktā noteiktām prasībām:

| Izpildes gads | Projekts/pasūtītājs | Kopējais darbu apjoms projekta ietvaros (EUR) | Būves veids, īss apraksts | Pozīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. Cita saistītā informācija

| Prasmes |  |
| --- | --- |
| Dzimtā valoda |  |
| Datora lietošanas prasmes |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

- šī informācija ir pareiza un atbilstoši raksturo manu kvalifikāciju un pieredzi;

- piekrītu savu personas datu izmantošanai iepirkuma pretendentu izvērtēšanai;

- esmu iepazinies ar Objektu, Iepirkuma dokumentiem;

- apņemos piedalīties Iepirkuma līguma izpildē kā _____ (amats), ja ____ (pretendentam) tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums | _____.gada ____._________________. |

6.pielikums

Iepirkuma „Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Tirzas pagasta pansionāta „Doktorāts” pārbūvei” instrukcijai

(ID Nr. GND- 2015/31)

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJU(-IEM)

| Nr. p. k. | Nosaukums | Adrese, telefons, kontaktpersona | Apakšuzņēmējam nododamā līguma daļa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Darbu apjoms no kopējā apjoma (%) un EUR bez PVN | Darbu īss apraksts |

| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts: |  |
| --- | --- |

7.pielikums

Iepirkuma „Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Tirzas pagasta pansionāta „Doktorāts” pārbūvei” instrukcijai

(ID Nr. GND- 2015/31)

Gulbenes novada domes Iepirkuma komisijai

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

- piekrīt piedalīties Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr. 90009116327, juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, LV-4401 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā „Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Tirzas pagasta pansionāta „Doktorāts” pārbūvei” (identifikācijas Nr. GND-2015/31) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

- veikt šādus darbus:

<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam>;

- nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

8.pielikums

Iepirkuma „Tehniskās dokumentācijas izstrāde

un autoruzraudzība Tirzas pagasta pansionāta

„Doktorāts” pārbūvei” instrukcijai

(ID Nr. GND- 2015/31)

PROJEKTĒŠANAS DARBU IZPILDES KALENDĀRĀ GRAFIKA BŪVPROJEKTA IZSTRĀDEI FORMA*

|  |  |  | 2015. gads |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kalendārās nedēļas |  |  |  |  |  |  | Projekta nodošana "n" nedēļā no līguma noslēgšanas |
| N.p.k. | Veicamie projektēšanas darbi |  | 1.ned. | 2.ned. | 3.ned. | 4.ned. | 5.ned. | 6.ned. utt. | "n" ned. |  |
| 1. | Sagatavošanas darbu veikšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Tehnisko un īpašo noteikumu saņemšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Inženierizpēte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Projektēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Būvprojekta izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Darba organizācijas projekta (DOP) izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Ekonomikas daļas izstrāde (BA,T) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Būvprojekta noformēšana, saskaņošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Būvatļaujas saņemšana (atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Citi darbi, kas nav iekļauti iepriekšminēto darbu sastāvā, ja tie nepieciešami būvprojekta izstrādei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Būvprojekta saskaņošana / akceptēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts: |  |
| --- | --- |

9.pielikums

Iepirkuma „Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Tirzas pagasta pansionāta „Doktorāts” pārbūvei” instrukcijai

(ID Nr. GND- 2015/31)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Pasūtītājs | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbenē |
| --- | --- |
| Iepirkuma nosaukums | Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Tirzas pagasta pansionāta „Doktorāts” pārbūvei |

IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |
|  | ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ |

KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds, ieņemamais amats |  |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese |  |
| Tālrunis /fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

Mēs piedāvājam:

- veikt tehniskās dokumentācijas izstrādi par šādu cenu EUR _______ (norāda summu vārdiem) bez PVN;

- veikt autoruzraudzību atbilstoši instrukcijai un līguma noteikumiem par šādu cenu EUR _______ *(norāda cenu vārdiem) bez PVN 21%,

kopā EUR ______** un PVN 21% EUR ________, kopā EUR _______(norāda summu vārdiem).

* autoruzraudzības izmaksas jāparedz vismaz 20% apmērā no piedāvātās tehniskās dokumentācijas izstrādes līgumcenas

** vērtējamais lielums

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ievērtētas un iekļautas visas ar būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, algas, kancelejas, komunālie, transporta, komunikāciju, uzturēšanas izdevumi, visas ar pakalpojuma plānošanu, sniegšanu, kontroli tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana, iespējamie riski (to novēršanas vai mazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pasūtītājs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

Autoruzraudzība tiks uzsākta līgumā noteiktajā termiņā un veikta līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

| Vārds, uzvārds: | (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

10.pielikums

Iepirkuma „Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Tirzas pagasta pansionāta „Doktorāts” pārbūvei” instrukcijai

(ID Nr. GND- 2015/31)

Iepirkuma līgums Nr. GND - 2015/31

par tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību Tirzas pagasta pansionāta „Doktorāts” pārbūvei

Gulbenē, 									2015.gada___.____________

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, turpmāk tekstā saukta – Pasūtītājs, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads LV-4401, kuras vārdā, pamatojoties uz Nolikumu darbojas tās izpilddirektore Guna Švika, no vienas puses, un

___________________, reģistrācijas Nr. __________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk tekstā saukta – Izpildītājs, tās ___________________________ personā, kas darbojas, pamatojoties uz _____________, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, pamatojoties uz iepirkuma „Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Tirzas pagasta pansionāta „Doktorāts” pārbūvei” (identifikācijas Nr. GND-2015/31) rezultātiem, turpmāk-Iepirkums, noslēdz līgumu, turpmāk tekstā -Līgums, par sekojošo:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas izstrādāt tehniskās dokumentāciju Tirzas pagasta pansionāta „Doktorāts” pārbūvei, turpmāk tekstā - Projekts, saskaņā ar Iepirkuma 1.pielikumu „Projektēšanas uzdevums”.

  - Projekti jāizstrādā un jāsaskaņo atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Latvijas Būvnormatīviem (LBN) un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē Projektu izstrādi.

  - Projekts pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji ir parakstījušas katra atsevišķa Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu Līguma 4.1.punktā noteiktajā kārtībā.

  - Autoruzraudzību Izpildītājs apņemas veikt atbilstoši akceptētajam Projektam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

- Līgumcena un norēķinu kārtība

  - Kopējā līgumcena, ietverot visus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, nodevas un piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli, ir EUR ________ (______________ euro un _____ centi), kas sastāv no:

    - līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa:

      - izstrādi EUR _______ (_____________ euro un _______ centi);

      - par autoruzraudzību EUR _____ (_____________ euro un ______ centi);

  - Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Samaksa par Projekta izstrādi tiek ieskaitīta Izpildītāja norādītajā bankas kontā šādā apmērā un termiņos:

    - 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Projektēšanas uzdevumā minēto prasību izpildes, būvatļaujā noteikto projektēšanas nosacījumu izpildes, rēķina saņemšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, ieturot aizturēto maksājumu 5 (pieci) % apmērā no konkrētā Projekta izstrādes līgumcenas;

    - aizturēto maksājumu (vai tā atlikušo daļu pēc līgumā paredzēto līgumsodu ieturēšanas) izmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc konkrētā objekta pieņemšanas ekspluatācijā vai pēc 4 (četriem) gadiem, ja nav noslēgts būvdarbu līgums;

    - aizturētais maksājums Izpildītājam netiek izmaksāts, ja:

      - Projektā pieļauto kļūdu dēļ būvdarbu izmaksas pieaug vairāk nekā par 15 %. Par kļūdām Pasūtītājs informē Izpildītāju 3 (trīs) dienu laikā pēc to konstatēšanas.

      - Izpildītājs neveic ar autoruzraudzību saistītos darbus, vai veic tos nepienācīgā kvalitātē.

  - Samaksa par autoruzraudzību tiks veikta, atbilstoši būvdarbu izpildītāja iesniegtajam būvdarbu izpildes grafikam ik mēnesi proporcionāli būvdarbu izpildes daļai. Visi maksājumi tiks veikti 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no samaksas dokumentu iesniegšanas Pasūtītājam.

  - Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā maksājumu uzdevumu ir pieņēmusi izpildei.

  - Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

- Līguma izpildes termiņš

  - Izpildītājam jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam 6 (sešus) drukātus, Gulbenes novada būvvaldē akceptētus Projekta eksemplārus (ekonomisko daļu – 2 eksemplāros) un CD formātā (rasējumi – dwg. faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; viss projekts pdf. 13 (trīspadsmit) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

  - Termiņš autoruzraudzības veikšanai - līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.

  - Projekta izstrādi veic, ievērojot projektēšanas darbu izpildes kalendārajā grafikā noteiktos termiņus. Projektēšanas darbu izpildes kalendārais grafiks ir uzskatāms par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma izpildes starptermiņus var grozīt tikai pēc Pušu savstarpējās rakstveida vienošanās. Līguma izpildes starptermiņu grozīšana nevar būt par pamatu Līguma 3.1.punktā apakšpunktos noteikto termiņu pagarināšanai.

  - Nepārvaramas varas apstākļu rašanās gadījumā Projekta izstrādes gala termiņš, kā arī starptermiņi un citi termiņi, kas noteikti Līgumā, tiks pagarināti par laika posmu, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laika posmam.

- Darba pieņemšana – nodošana

  - Projekta nodošana Pasūtītājam notiek ar Projekta pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji pēc būvatļaujā noteikto projektēšanas nosacījumu izpildes, ko apliecina Gulbenes novada būvvaldes atzīme būvatļaujā.

  - Ja Projekta pieņemšanas – nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs nav izpildījis visus projektēšanas nosacījumus, Pasūtītājs par neatbilstībām sastāda aktu un nosaka Projekta defektu novēršanas vai neizstrādāto Projekta daļu, vai daļas izpildes termiņus un kārtību, kuri nav garāki par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām. Defektu un nepilnību novēršanas termiņš skaitāms no brīža, kad Pasūtītājs sastādījis un parakstījis defekta aktu.

  - Defekta aktā konstatētās neatbilstības Līguma noteikumiem un nepadarītos Projekta izstrādes darbus Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina.

  - Defekta akta sastādīšanas gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā paredzēto kavējuma naudu, ja trūkumu novēršana vai neizpildīto Projekta izstrādes darbu veikšana pārsniedz Projekta izstrādes pabeigšanas termiņu.

  - Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajos termiņos nenovērš Projekta trūkumu vai defektus, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, piesaistot atbilstošus speciālistus. Šādā gadījumā ar Projekta trūkumu vai defektu novēršanu saistītos izdevumus sedz Izpildītājs. Pasūtītājam ir tiesības šos izdevumus atrēķināti no neatbilstoši izstrādātā Projekta līgumcenas.

- Autoruzraudzības darbu pieņemšana – nodošana

  - Līguma izpildi no Izpildītāja puses apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu pēc pilnīgas visu Līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt darbus.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja konstatē, ka tie nav izpildīti vai ir izpildīti nepienācīgi, vai nav aizpildīts, vai ir nepienācīgi, vai neatbilstoši faktiskajai situācijai aizpildīts autoruzraudzības žurnāls. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem pārbaudes veikšanai ir tiesīgs pieaicināt ekspertu.

  - Gadījumā, ja darbu nodošanas – pieņemšanas laikā tiek konstatēts, ka darbi nav pabeigti vai to izpilde neatbilst Līguma noteikumiem, darbu pieņemšana pārtraucama, un par to sastādāms abpusējs akts. Izpildītājam aktā norādītājā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda nepadarītie darbi, jānovērš trūkumi un atkārtoti jāveic Līguma 5.1.punktā noteiktās darbības.

  - Ja Izpildītājs neuzsāk pildīt autoruzraudzības pakalpojumus, vai nepilda to pienācīgā apmērā vai kvalitātē, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Projekta autoruzraudzības līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no līgumcenas. Līgumsods aprēķināms par laika periodu no attiecīga paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja, līdz dienai, kad Izpildītājs novērsis pakalpojuma izpildes trūkumu. Aprēķināto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Līguma 2.3.2.punktā norādītā aizturētā maksājuma.

  - Ja Izpildītājs neuzsāk pildīt autoruzraudzības pakalpojumu 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad ar attiecīgu paziņojumu Izpildītājs tiek informēts par Projekta realizēšanas uzsākšanu, uzskatāms, ka Izpildītājs ir atteicies pildīt autoruzraudzības darbus un ir piekritis autoruzraudzības pienākumu pildīšanu nodot Pasūtītāja izvēlētam attiecīgas kvalifikācijas autoruzraugam.

- Pušu saistības

  - Izpildītājs, izstrādājot Projektu, apņemas:

    - nodrošināt Projekta izstrādi un saskaņošanu Līgumā noteiktā kvalitātē, apjomā un Līgumā noteiktajos termiņos;

    - ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus, attiecīgos spēkā esošus Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz Līgumā noteiktā Projekta izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības. Atkāpes no Latvijas būvnormatīvu prasībām, kuras varētu rasties projektējamā objekta īpašās situācijas dēļ, saskaņot ar attiecīgajām institūcijām un Pasūtītāju;

    - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzamiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt Projekta izstrādi;

    - ja Projekta saskaņošanas laikā iesaistītās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem Projekta trūkumiem vai nepilnībām, tad Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus, termiņos, kas nav garāki par konkrētā darba izpildes termiņu, kas atrunāts Līgumā;

    - Izpildītājs, rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, Projekta izstrādē drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus. Par Projekta izstrādei piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem atbild Izpildītājs;

    - ja būvdarbu iepirkuma procedūras laikā, objektu apskatē potenciālais būvdarbu veicējs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajā Projektā, Izpildītājam ir pienākums sniegt paskaidrojumus, kā arī novērst konstatētās nepilnības un trūkumus, iesniedzot Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža.

  - Veicot autoruzraudzību, Izpildītājs apņemas:

    - veikt autoruzraudzību atbilstoši Gulbenes novada būvvaldē akceptētajam Projektam, Ministru kabineta 19.08.2014.  noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

    - Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences, sertifikāti un civiltiesiskās atbildības polise, kas ir nepieciešama autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

    - Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Projektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;

    - pārbaudīt, vai ir atbilstoša Projekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

    - nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Projekta vai, ja netiek ievērotas Latvijas normatīvo aktu, tai skaitā būvnormatīvu prasības;

    - visas atkāpes no Projekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā; attiecībā uz atkāpēm no Projekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi;

    - pabeidzot objekta būvniecību, autoruzraudzības žurnālā izdarīt atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību Projektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām;

    - ierasties objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas;

    - bez papildus atlīdzības veikt izmaiņas Projektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā kļūdu vai neatbilstību Projektā;

    - Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

  - Pasūtītāja apņemas:

    - pieņemt no Izpildītāja izstrādāto un atbilstoši Līguma nosacījumiem Gulbenes novada būvvaldē saskaņoto Projektu, atbilstoši Līgumā noteiktajai pieņemšanas kārtībai.

    - Pēc Līgumā noteiktā Projekta izstrādes un Gulbenes novada būvvaldes akcepta saņemšanas samaksāt Izpildītājam atlīdzību Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

    - Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Projekta izstrādes gaitu;

    - pieņemt no Izpildītāja izstrādāto Projektu kopumā, parakstot attiecīgo pieņemšanas-nodošanas aktu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Gulbenes novada būvvalde būvatļaujā ir veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

    - norēķināties ar Izpildītāju par veiktajiem autoruzraudzības darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;

    - sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju;

- Apdrošināšana

  - Izpildītājam 3 (trīs) dienu laikā no Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista (būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopija, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visā projektēšanas un būvdarbu laikā.

  - Autoruzraugam 3 (trīs) dienu laikā pirms autoruzraudzības pienākumu izpildes uzsākšanas jāiesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta noteikumu 19.08.2014. Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista (atbildīgā autoruzrauga vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopija, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visā būvdarbu un garantijas laikā.

  - Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst līguma 7.1., 7.2. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu.

  - Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām.

  - Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

- Pušu mantiskā atbildība

  - Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi neapmaksātās summas.

  - Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts kāds no Līguma 3.1.punkta apakšpunktos noteiktais Projekta izstrādes pabeigšanas, saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līgumcenas par katru kavējuma dienu bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.

  - Ja iestājas Līguma 6.1.6.apakšpunktā norādītie apstākļi, un Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3 % apmērā no attiecīgā Projekta līgumcenas par katru kavējuma dienu bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas.

  - Izpildītājam jāsedz to būvdarbu izmaksas, kas nebūtu jāveic, ja Projekta kļūdas būtu savlaicīgi izlabotas. Pārējos gadījumos. Izpildītājam jāsedz arī tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā Projekta kļūdu dēļ. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu - defekta cēloņa noteikšanai.

  - Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit) apmērā par katru gadījumu:

    - ja netiek iesniegti visi dokumenti, vai iesniegti nepilnīgi dokumenti, t.i., neatbilstoši Līguma 3.1.punktā noteiktajam– par katru neiesniegto/prasībām neatbilstošo dokumentu;

    - kad izstrādātajā Projektā konstatētas kļūdas, kad Izpildītājs nav savlaicīgi sniedzis informāciju/paskaidrojumu par Projektu un nav atbildējis uz Pasūtītāja un būvdarbu pretendenta uzdotajiem jautājumiem laika posmā pēc Projekta akceptēšanas (atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas) līdz būvdarbu līguma noslēgšanai;

  - Gadījumā, ja Izpildītājs Līgumā noteikto Projekta izstrādes darbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, piesaista trešās personas, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no kopējās līgumcenas.

  - Ja līgumsods netiek samaksāts 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas, Pasūtītājs to ietur no Līguma 2.3.1. punktā paredzētā aizturētā maksājuma summas.

  - Izbeidzot Līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10 % apmērā no 2.1.punktā norādītās kopējās Līgumcenas.

- Nepārvaramas varas apstākļi

  - Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara to par neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas institūciju lēmumi).

  - Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 3 (triju) kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.

  - Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu attiecīgu pagarināšanu vai tā izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā sešus mēnešus, tad pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma līgums zaudē spēku.

- Strīdu izskatīšanas kārtība

  - Visus strīdus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses mēģinās atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, izņemot Līguma 10.2.punktā noteiktos gadījumus.

  - Pušu domstarpības, kas rodas Projekta vai tā atsevišķu daļu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumiem novērtēšanā izšķir Gulbenes novada būvvalde.

- Līguma grozīšana

  - Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās darba izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanās, tiek grozīta līgumcena.

  - Līgumcena var tikt grozīta, ja Puses vienojas grozīt Līguma 1.pielikumu „Projektēšanas uzdevums” un tas ietekmē Izpildītāja izdevumus, bet ne vairāk kā 20% no līgumcenas.

  - Līguma grozījumus sagatavo Pasūtītājs un paraksta abas puses.

  - Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā.

  - Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Līgumā noteikto darba izpildes laika pagarinājumu, ja:

    - Pasūtītājs kavē vai aptur darba veikšanu, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina Līguma noteikto pienākumu izpildi;

    - Darba veikšanu kavē būtiski Līguma 1.pielikuma „Projektēšanas uzdevums” grozījumi, kas nav Izpildītāja radīti.

  - Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumi.

- Līguma laušana

  - Ja kāda no Pusēm ir pārkāpusi jebkuru no Līguma noteikumiem, otra Puse par to vainīgajai Pusei ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu vai arī minēto brīdinājumu nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks nekā 10 (desmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad brīdinājums nodots pastā vai nodots pret parakstu) Līgumā noteikto saistību izpildei, t.i. konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, tad Puse, kuras intereses ir aizskartas, var vienpusēji lauzt Līgumu, nosūtot ar ierakstītu pasta sūtījumu par to otrai Pusei rakstisku paziņojumu.

  - Izpildītājam ir tiesības lauzt Līgumu 12.1.punktā noteiktajā kārtībā, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 % no kopējās līgumcenas.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu 12.1.punktā noteiktajā kārtībā, ja:

    - ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;

    - Projekta dokumentācija Līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs nav izlabojis kļūdas un trūkumus;

    - Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10 % no kopējās līgumcenas;

    - Izpildītājs līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz līguma 8. nodaļā minēto apdrošināšanas līgumu;

  - Ja Līgums tiek lauzts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Projekta izstrādes darbus, par ko tiek sastādīts Projekta nodošanas-pieņemšanas akts un saņem samaksu par visiem līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem, izņemot gadījumu, kad Līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ.

  - Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir vainojam Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar Līguma laušanu.

- Personāls un apakšuzņēmēji

  - Līguma izpildei Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību Līguma prasībām.

  - Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot Līguma turpmākajos punktos minētos gadījumus.

  - Ja Izpildītājs vēlas veikt tā personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām, nomaiņu, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumā jānorāda pamatojums speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņai, kā arī jāiesniedz dokumenti, kas apliecina nomaināmo speciālistu vai apakšuzņēmēju atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem.

- Pārējie noteikumi

  - Puses vienojas, ka vienlaicīgi ar Projekta nodošanu – pieņemšanu Izpildītājs saskaņā ar Civillikuma 841.pantu, Autortiesību likuma 2.panta sesto daļu, 15.pantā pirmo daļu un 16.panta otro daļu, bez atlīdzības atsavina par labu Pasūtītājam savas mantiskās autortiesības uz Izpildītāja izstrādāto Projektu. Pasūtītājam ir tiesības bez Izpildītāja atļaujas publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus, kā arī prasīt Izpildītājam tos mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās. Ja puses nevar vienoties par šo darbu izpildi Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt citu Izpildītāju minētā uzdevuma izpildei.

  - Ar Līguma izpildi saistītajos dokumentos, tai skaitā aktos un rēķinos, iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs, iepirkuma līguma numurs, datums.

  - Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar objekta autoruzraudzību.

  - Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Pušu kontaktpersonas Līguma darbības laikā ir:

    - No Pasūtītāja puses – Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājs Matīss Vucāns, tālr. __________;

    - No Izpildītāja puses – ________________, tālr. ______________.

  - Pušu adreses korespondences nosūtīšanai:

    - Pasūtītājs – Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

    - Izpildītājs - ______________________________________.

  - Korespondence, kas saistīta ar Līguma izpildi, ir iesniedzama rakstiski latviešu valodā šajā Līgumā norādītajā Pasūtītāja adresē: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, Latvija, LV-4401, un Izpildītāja adresē: ______________________, un uzskatāma par saņemtu:

    - ja izsūtīta ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad paziņojumā par pasta sūtījuma izsniegšanu vai septītajā dienā pēc nodošanas pastā (pasta zīmogs), šaubu gadījumā sūtītajam jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto sūtījumu nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus;

    - ja nodota personīgi pret parakstu – dienā, kad tie nogādāti saņēmējam;

    - ar faksa aparāta starpniecību ar atbilstoša saņemšanas fakta apstiprinājuma;

    - ja nosūtīta pa elektronisko pastu, ar atbilstošas saņemšanas atskaites saņemšanas brīdi. Pārdevējs un Pircējs visu Līguma darbības laiku apņemas nodrošināt iespēju saņemt korespondenci Līgumā norādītajās adresēs un uzņemas visus riskus sakarā ar jebkādām korespondences saņemšanas grūtībām vai neiespējamību.

  - Līgums sastādīts 4 (četros) identiskos eksemplāros, no kuriem trīs glabājas pie Pasūtītāja, bet viens – pie Izpildītāja. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- Pušu paraksti un rekvizīti

| PASŪTĪTĀJS: | IZPILDĪTĀJS: |
| --- | --- |
| Gulbenes novada dome |  |
| Reģ. Nr. 90009116327 |  |
| Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 |  |
| AS „SEB banka” Kods UNLALV2X |  |
| Konts LV03 UNLA 0050 0143 3991 9 |  |
| Novada domes izpilddirektore __________________________ G.Švika z.v. | ________________________ z.v. |

2015.gada __.______________			2015.gada ___._________________

norāda, uz kāda līguma pamata speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:

A - darba līgums,

B - uzņēmuma līgums,

C - cits (norādīt, kāds).