|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA** | | |
| Reģ. Nr. 90009116327 | | |
| Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 | | |
| Tālrunis 64497710, fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv  ­­­­­­­­­­­­­­­ | | |

**GULBENES NOVADA DOMES LĒMUMS**

Gulbenē

**2024. gada \_\_\_. septembrī Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(protokols Nr. ; .p)**

**Par Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja ēkas, Pils iela 3, energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunošanu atbilstoši samazināta apjoma būvprojektam**

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja ēka, kas atrodas Vecgulbenes muižas Oranžērijā, ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, Nr. 5009. Pēdējo reizi iekštelpu remonts ēkā ir veikts laika posmā no 1995.-2001. gadam un šobrīd tā ir sliktā tehniskā stāvokli. 2024.gada pavasarī izstāžu zālē ir noticis griestu iebrukums, kas tika remontēts ar iestādes materiālajiem un cilvēkresursiem. Tāpat vizuāli nepievilcīgā un tehniski sliktā stāvoklī ir ēkas fasāde, logi un citi elementi. Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājuma telpas ir pārpildītas. 2023. gadā būvprojekta izstrādes ietvaros veikta ēkas tehniskā ekspertīze un secināts, ka ēkas turpmāka ekspluatācija nav pieļaujama.

Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam (apstiprināta 26.02.2016. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.2, 11.p.) stratēģiskā mērķa “Kultūras un dabas vērtībās balstīta kvalitatīva dzīves vide” viens no prioritārajiem virzieniem ir “Kultūrvides, ainavas un tradīciju saglabāšana un attīstība”. Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam (apstiprināta 30.03.2023. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr. 4, 115.p.) Rīcības plāna 2022.-2024. gadam prioritāte “IP3. Kultūras telpas attīstība un dzīves vides kvalitāte” paredz kultūras mantojuma infrastruktūras atjaunošanu (UK.1.2.1.-1.) un apstākļu nodrošināšanu Nacionālā muzeja materiālā un nemateriālā krājuma saglabāšanai (UK1.1.3.-2.).

Viens no instrumentiem, atslogojot pašvaldības budžetu ēkas atjaunošanai, uzlabojot muzeja ēkas tehnisko stāvokli, un kas atbilst augstākminētajiem plānošanas dokumentiem un Investīciju plānam 2022.-2024. gadam (apstiprināts 30.11.2023. Gulbenes novada domes sēdē), ir projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja ēkā”, turpmāk – Projekts, īstenošana.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 058 948,00 EUR (viens miljons piecdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi euro 00 centi) ar PVN. To finansē Emisijas kvotu izsolīšanas instruments, turpmāk EKII, 900 000,00 EUR apmērā, un pašvaldības līdzfinansējuma attiecināmās izmaksas ir 158 948,00 EUR (viens simts piecdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi euro 00 centi) ar PVN. Projekts paredz uzlabot energoefektivitāti Valsts nozīmes arhitektūras piemineklim “Oranžērija”, tagadējai Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja ēkai. Projekts īstenošana ir uzsākta 2023.gada 1.februārī, tomēr līdz šim brīdim ir vairākkārtēji atlikta būvdarbu uzsākšana, nespējot vienoties par pašvaldības līdzekļu atbalsta intensitāti ēkas atjaunošanai. Ir izstrādāti divi dažādi būvprojekti:

1. SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs” 2023. gadā izstrādātais pilna apjoma būvprojekts „Muzeja (bijusī Baltās pils oranžērija) ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” (projektētāja kontroltāme **1 813 419,10** EUR (viens miljons astoņi simti trīspadsmit tūkstoši četri simti deviņpadsmit euro 10 centi) ar PVN, kas paredz atbilstošu ēkas saglabāšanu, pieejamības nodrošināšanu un prasību izpildi attiecībā uz krājuma glabāšanu, ko nosaka Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumi Nr. 956 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” un Muzeju likums.
2. SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs” 2024. gadā izstrādātais samazināta apjoma būvprojekts, no kura ir izslēgts: saimniecības telpu remonts (tā izmantošana esošajā tehniskajā stāvoklī vairs nav iespējama), pacēlāja izbūve no pirmā stāva uz cokolstāvu (kas nākotnē apgrūtinās darbu ar krājumu, ignorētas pieejamības prasības) mikroklimata sistēmas izbūve pirmajā un cokolstāvā (līdz ar ko nav iespējama Nacionālā muzeja krājuma glabāšana atbilstoši Muzeja likumam) u.c. (projektētāja kontroltāme **1 404 531,85** EUR (viens miljons četri simti četri tūkstoši pieci simti trīsdemit viens euro 85 centi) ar PVN.

Projekts iesniegts 2022. gadā bez būvprojekta, kontroltāmes un ēkas tehniskās ekspertīzes. Tāpēc, izskatot jautājumu šobrīd, ir jāņem vērā gan inflācija, gan darbaspēka izmaksu pieaugums, gan precīzu aprēķinu trūkums projekta iesniegšanas brīdī.

Šobrīd ēkas atjaunošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekta īstenošanas novilcināšana rada riskus zaudēt EKII finansējumu (900 000,00 euro) un sadārdzināt šī projekta īstenošanu nākotnē. Konceptuāla lēmuma trūkums par kultūras mantojuma saglabāšanu (tajā skaitā Nacionālā muzeju krājuma) apgrūtina muzeja funkciju īstenošanu, sadārdzina uzturēšanas izmaksas un padara neiespējamu plānot muzeja darbu (tajā skaitā ekspozīciju un izstāžu veidošanu) ilgtermiņā. Samazināta apjoma būvprojekta realizācija rada riskus Nacionālajam muzeja krājumam, darbu atlikšana un fragmentēšana sadārdzina projekta kopējās izmaksas būvniecības izmaksu kāpuma dēļ. Tāpēc nepieciešams pieņemt konceptuālu lēmumu par pilna apmēra atbalsta intensitāti kultūras pieminekļa saglabāšanai un atbilstošai krājuma glabāšanas apstākļu nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja Darbības un attīstības stratēģiju 2022.-2027. gadam un Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 21. punktu, kas nosaka, ka dome ir tiesīga izlemt ikvienu pašvaldības kompetences jautājumu un tikai domes kompetencē ir  pieņemt lēmumus citos ārējos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, un ņemot vērā Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – ; PRET – ; ATTURAS – ; Gulbenes novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. ATBALSTĪT SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs” 2024. gadā izstrādātā samazināta apjoma būvprojekta „Muzeja (bijusī Baltās pils oranžērija) ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu pēc kontroltāmes **504 531,85** EUR (pieci simti četri tūkstoši pieci simti trīsdesmit viens euro 85 centi) apmērā.
2. UZDOT Attīstības un iepirkumu nodaļai veikt būvniecības iepirkumu, balstoties uz SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs” izstrādātā samazināta apjoma būvprojektu „Muzeja (bijusī Baltās pils oranžērija) ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana”.

|  |
| --- |
|  |
|  |

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis

Lēmumprojektu sagatavoja: V. Dārgais