Operatīvā ziņojuma pielikums

Gulbenes novada  Investīciju plāna 2013. – 2015.gadam izpilde 2013.gadā

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (Ls) | Finanšu instruments (Ls vai %) |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldī- bas budžets | ES fondu finansē jums | Citi finansējuma avoti |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 1.Prioritāte Cilvēkresursu attīstība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Eiropas brīvprātīgā darba projekts "2 vienā" | M1.3., RV1.3.3., U1.3.3.-3. | 1.3,1.13, 1.19, 1.20 | 111154 | 1956 | 9198 | 0 | JC „Bāze” projekts – brīvprātīgā darba organizēšana | 2012. | 2013.g.aprīlis | Pabeigts |
| 1.2. | Inventāra iegāde Jaungulbenes pagasta ģimenēm ar bērniem atbalsta pasākumu nodrošināšanai; Nr. 12-07-LL05-L413202-000008 | M1.2. RV1.2.1. U1.2.1.-1 | 1.4,1.58, 1.41 | 1616 | 414 | 1202 | 0 | Datorkomplekta iegāde, šujmašīnas iegāde, adāmmašīnas iegāde, mēbeļu komplekta iegāde | 28.05.2012. | 21.03.2013. | Pabeigts |
| 1.3. | Eiropas brīvprātīgā darba projekts "Dubultefekts" | M1.3., RV1.3.3., U1.3.3.-3. | 1.1,1.13, 1.19, 1.20 | 11881 | 1555 | 10326 | 0 | Brīvprātīgā darba organizēšana | 2012. | 11.2013. | Pabeigts |
| 1.4. | Sociālā aprūpes nama ierīkošana Līgo | M1.2., RV1.2.1, U1.2.1-3 | 1.2,1.35, 1.41 | 333317 | 333317 | 0 | 0 | Skolas ēkas renovācija un piemērošana sociālā aprūpes nama vajadzībām | 2012. | 2013. | Būvniecība pabeigta 283967 Ls vērtībā, turpinās inventāra iegāde un uzstādīšana |
| 1.5 | Dienesta viesnīcas (internāta) izveide Gulbenes pilsētā, rekonstruējot ēku Līkajā ielā 19a | M1.1., RV1.1.4., U 1.1.4.-1 | 1.5,1.10, 1.40, 1.43 | 68536 | 68536 | 0 | 0 | Telpu renovācija, piemērošana dienesta viesnīcas vajadzībām | 2012. | 2013. | Projekts īstenots ar Rotari kluba finansiālu atbalstu |
| 1.6. | Lizuma vidusskolas ēkas renovācija | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. | 1.32, 1.33 | 189166 | 189166 | 0 | 0 | Fasādes renovācija un jumta renovācija | 2012. | 2013. | Projekts pabeigts |
| 1.7. | Projekts „Developing Confident Global Learning Communities (Globālās izglītības sabiedrības veidošana) | M1.1. RV1.1.3. U1.1.3.-3. | 1.8,1.17 | 185750 | 46437 | 139313 | 0 | Skolēnu un skolotāju apmācība, metodikas izstrāde par globālo izglītību un tās ieviešana | 04.2013. | 04.2016. | Norādīta aptuvenā domes projekta daļa visam projekta īstenošanas periodam |
| 1.8. | Grundtvig daudzpusējā partnerība ”Senior Pass” | M1.3. RV1.3.2. U1.3.2.-1. | 1.7,1.17 | 24072 | 6018 | 18054 | 0 | Senioru apmācības IT un e-portfolio veidošanā, kompetenču paaugstināšana konkurences darba tirgū uzlabošanai, senioru brīvprātīgā darba popularizēšana | 2013. | 2014. | Projekts turpinās |
| 1.9. | "Gulbenes pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes "Auseklītis" kapacitātes paaugstināšana" ; Nr. 3DP/3.1.4.3.0/IPIA/VRAA/010/063 | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. P2,M2.3., RV2.3.3., U2.3.3.-3. | 1.5,1.10, 1.24, 1.43 | 250000 | 30000 | 212500 | 7500 | Jumta nomaiņa, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, telpu remonts | 07.06.2013. | 30.11.2014 | Tiek realizēts |
| 1.10. | Gulbenes pilsētas centrālās daļas infrastruktūras sakārtošana Nr. 3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/005/090 | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.-1. | 1.5,1.9, 1.22,1.23, 1.24, 1.43 | 1735016 | 431979 | 1255109 | 47928 | Sakārtota Miera iela. Pabeigti mācību-saimnieciskā korpusa būvdarbi, ar iekārām un mēbelēm aprīkotas telpas – uzlabota mācību kvalitāte divās skolās. | 18.06.2013. | 31.12.2014. | Projekts tiek īstenots |
| 1.11. | "Musical Chorus 2 - Shall we dance?" | M1.3., RV1.3.3., U1.3.3.-3. | 1.12, 1.15, 1.21 | 12563 | 0 | 12563 | 0 | Galvenās aktivitātes notiks jūlija beigās līdz novada svētkiem, kad jaunieši no 3 valstīm kopā veidos muzikālu uzvedumu, ko rādīt novada svētkos. | 01.01.2013. | 30.09.2013. | Pabeigts Jauniešu apmaiņas projekts programmā „Jaunatne darbībā” |
| 1.12. | JC "Bāze" - jauniešu iniciatīvas projekts "Brīvais mikrofons!" | M1.3., RV1.3.3., U1.3.3.-3 | 1.11,1.15, 1.21 | 2832 | 0 | 2832 | 0 | Brīvprātīgā darba apmaiņas projekts | 1.01.2013. | 30.09.2013 | Pabeigts |
| 1.13. | Eiropas brīvprātīgā darba projekts "New Level", | M1.3., RV1.3.3., U1.3.3.-3. | 1.21,1.3, 1.19, 1.20 | 10650 | 0 | 10650 | 0 | Brīvprātīgā darba apmaiņas projekts | 1.03.2013. | 1.03.2014. | Projekts apstiprināts Partneri Grieķija un Portugāle |
| 1.14. | Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs | M1.1., RV1.1.4, U1.1.4.-1. | Visas skolas | 16445 | 1644 | 0 | 14801 | Valsts centralizētais projekts | 2013. | 2014. | Projekts tiek īstenots |
| 1.15. | Virtuves izveidošana Jauniešu Iniciatīvu centrā „B.u.M.s.” | M1.3., RV1.3.3., U1.3.3.-3 | 1.11,1.16, 1.21 | 6000 | 600 | 5400 | 0 | Virtuves kā sociālās telpas izveidošana dažādu paaudžu iedzīvotājiem jaunu ēst gatavošanas prasmju un pieredzes apgūšanai. Jaunu pakalpojumu izveide- veļas mazgāšana, žāvēšana | 2013. | 2015. | Projekts tiek gatavots iesniegšanai |
| 1.16. | Sporta telpas labiekārtošana un inventāra papildināšana JIC „B.u.M.s.” | M1.3., RV1.3.3., U1.3.3.-3 | 1.15 | 4000 | 400 | 3600 | 0 | Telpas renovācija vingrošanas, dejošanas un citu sportisku aktivitāšu vajadzībām. Aktivitātēs iesaistītas jaunās māmiņas, sievietes un jaunieši. | 2013 | 2014 | Projekts tiek gatavots iesniegšanai |
| 1.17. | Profesionālā izglītība un apmācība dabiskās vides teritorijas saglabāšanai caur tūrisma un atpūtas iespējām | M1.1., RV1.1.3., U1.1.3.-4 | 1.7,1.8, 1.18 | 185000 | 0 | 185000 | 0 | Leonard o da Vinci tīklojuma programma | 2013. | 2015. | Koordinators- Latvija, partneri- Spānija, Lielbritānija |
| 1.18. | Leonard oda Vinci un Grundtwig mūžizglītības projekti | M1.1., RV1.1.3., U1.1.3.-4 | 1.7,1.8, 1.17 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | Mūžizglītības projekti dažāda vecuma grupām un dažādā sociālajām grupām | 2013. | 2015. | Novada domes, Pārvalžu un izglītības iestāžu projekti |
| 1.19. | Eiropas brīvprātīgā darba projekts novada iestādēm “Skaties plašāk!” Nr. LV-21-46-2013-R2 | M1.3., RV1.3.3., U1.3.3.-3. | 1.21,1.3, 1.13 | 18453 | 0 | 18453 | 0 | Brīvprātīgie Gulbenē - no Spānijas, Baltkrievijas, Vācijas (2) | 01.08.2013. | 30.09.2014. | Iesniedz un koordinē Gulbenes novada dome. Tiek īstenots |
| 1.20. | Starptautiska jauniešu apmaiņa (Latvija un Spānija) | M1.3., RV1.3.3., U1.3.3.-3. | 1.1,1.3, 1.13,1.19 | 10650 | 0 | 10650 | 0 | Dažādas aktivitātes jūlija beigās, augusta sākumā ar mērķi diskutēt par sabiedrībai aktuāliem jautājumiem, izmantojot dažādas teātra metodes (ielu teātris, improvizācija utt.) | 01.06.2013. | 30.09.2013. | Iesniegts vērtēšanai atkārtoti, iesniedzējs – Gulbenes novada dome |
| 1.21. | Lejasciema jauniešu iniciatīvas projekts | M1.3., RV1.3.3., U1.3.3.-3. | 1.12, 1.11, 1.15 | 3550 | 0 | 3550 | 0 | Sabiedriskas aktivitātes Lejasciema pagastā, kur jaunieši veido aktivitātes dažādām vecuma grupām. | 2013. | 2014 | Iesniegts izvērtēšanai |
| 1.22. | Gulbenes vidusskolas un internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | P1,M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. | 1.23, 1.24, 1.10, 1.43 | 300000 | 45000 | 255000 | 0 | Siltināšana | 2013. | 2014. | Nav uzsākts finansējuma trūkuma dēļ |
| 1.23. | Gulbenes Bērzu sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.-1. P2,M2.3., RV2.3.3. U2.3.3.-3. | 1.9,1.10, 1.22, 1.24, 1.43 | 100000 | 15000 | 85000 | 0 | Ēkas siltināšana | 2013. | 2014. | Tiek izstrādāts energoaudits |
| 1.24. | Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes "Auseklītis" energoefektivitātes uzlabošana; Nr. KPFI-15.2/51 | M1.1., RV 1.1.4., U1.1.4.1. | 1.9,1.10, 1.22, 1.23, 1.43 | 209742 | 99334 | 0 | 110408 | Siltināšana, saules kolektors, siltummezgla rekonstrukcija, apkures sistēmas renovācija | 12.2013. | 30.06.2014. | KPFI Projekts apstiprināts |
| 1.25. | Stāķu pamatskolas ēku un sporta halles energoefektivitātes paaugstināšana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve un iekšpagalma kāpņu renovācija | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.1. P2,M2.3., RV2.3.3. U2.3.3.-3. |  | 200000 | 30000 | 170000 | 0 | Sporta halles siltināšana, ēku renovācija | 2013. | 2014. | Nav uzsākts finansējuma trūkuma dēļ |
| 1.26. | Lejasciema PII „Kamenīte” energoefektivitātes paaugstināšana un virtuves bloka rekonstrukcija, iekārtu nomaiņa | M1.1., RV 1.1.4., U1.1.4.1. | 1.29, 1.47 | 70000 | 10500 | 59500 | 0 | Infrastruktūras sakārtošana | 2013. | 2014. | Nav pilnībā veikts finansējuma trūkuma dēļ, 2012.gadā nomainīta ventilācijas sistēma 1300 Ls vērtībā un 2013.gadā kosmētiskais remonts 300 Ls vērtībā |
| 1.27. | Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | M1.1, RV1.1.4., U1.1.4.1. P2,M2.3., RV2.3.3., U2.3.3.-3. | 1.30, 1.39 | 120000 | 18000 | 102000 | 0 | Siltināšana | 2013. | 2014. | Nav uzsākts finansējuma trūkuma dēļ |
| 1.28. | Rankas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana (jumta nomaiņa un 3.stāva siltināšana) | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. | 1.34 | 80000 | 12000 | 68000 | 0 | Siltināšana | 2013. | 2014. | Nav uzsākts finansējuma trūkuma dēļ |
| 1.29. | Lejasciema vidusskolas virtuves bloka rekonstrukcija | M1.1., RV 1.1.4., U1.1.4.1 | 1.26, 1.47 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | Infrastruktūras sakārtošana | 2013. | 2014. | Nav veikts finansējuma trūkuma dēļ, saimnieciskā kārtā veikts kosmētiskais remonts 780 Ls vērtībā 2012.g. un 2007 Ls 2013.gadā |
| 1.30. | Gulbīša vidusskolas mazās skolas ēkas jumta nomaiņa un energoefektivitātes paaugstināšana | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. P2,M2.3., RV2.3.3., U2.3.3.-3. | 1.27, 1.39 | 50000 | 7500 | 42500 | 0 | Siltināšana | 2013. | 2014. | Nav uzsākts finansējuma trūkuma dēļ |
| 1.31. | Stāmerienas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana | RV1.1.4. U1.1.4.1. P2,M2.3., RV2.3.3. U2.3.3.-3. | 1.40 | 100000 | 15000 | 85000 | 0 | Bēniņu siltināšana, logu nomaiņa | 2013. | 2014. | Veikts energoaudits |
| 1.32. | Lizuma vidusskolas internāta ēkas siltumefektivitātes paaugstināšana | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.1. P2,M2.3., RV2.3.3. U2.3.3.-3. | 1.6,1.33, 1.51 | 50000 | 7500 | 42500 | 0 | Logu, durvju nomaiņa, apkures sistēmas renovācija, fasādes renovācija | 2013. | 2014. | Nav uzsākts finansējuma trūkuma dēļ |
| 1.33. | Lizuma Sporta zāles energoefektivitātes paaugstināšana | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.-1. P2,M2.3., RV2.3.3. U2.3.3.-3. | 1.6,1.32, 1.51 | 30000 | 4500 | 25500 | 0 | bēniņu siltināšana, jumta renovācija | 2013. | 2015. | Nav uzsākts finansējuma trūkuma dēļ |
| 1.34. | Medicīnas kompleksa „Doktorāts” energoefektivitātes paaugstināšana Rankas pagastā | M1.2., RV1.2.1, U1.2.1-3 | 1.28 | 75000 | 11250 | 63750 | 0 | Siltināšana | 2013. | 2014. | Nav uzsākts finansējuma trūkuma dēļ |
| 1.35. | Gulbenes Sociālā dienesta ēkas siltināšana | M1.2., RV1.2.1, U1.2.1-3 | 1.36,1.4 | 65000 | 9750 | 55250 | 0 | Siltināšana | 2013.-2014. | 2015. | Nosiltināts daļai ēkas pārsegums par pašvaldības līdzekļiem 3000Ls |
| 1.36. | Gulbenes labiekārtošanas iestādes siltināšana | M1.3., RV1.3.4.,U1.3.4.-2 P2,M2.3., RV2.3.3., U2.3.3.-3. | 1.35, 1.52 | 50000 | 7500 | 42500 | 0 | Siltināšana | 2013.-2014. | 2015. | Nav uzsākts |
| 1.37. | Pieejamības nodrošināšana Līgo feldšerpunktā cilvēkiem ar kustību traucējumiem | M1.2., RV1.2.1, U1.2.1-3 | 1.38 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | Uzbrauktuvju ierīkošana un labiekārtošana | 2013. | 2014. | Nav uzsākts finansējuma trūkuma dēļ |
| 1.38. | Pieejamības nodrošināšana Daukstu feldšerpunktā un bibliotēkā cilvēkiem ar kustību traucējumiem | M1.2., RV1.2.1, U1.2.1-3 | 1.37 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | Uzbrauktuvju ierīkošana un labiekārtošana | 2013. | 2014. | Nav uzsākts finansējuma trūkuma dēļ |
| 1.39. | Internāta iekštelpu renovācija un lifta izbūve Sveķu speciālajā internātpamatskolā | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. M3.4. RV3.4.4. U3.4.4.-1. | 1.27 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | Telpu piemērošana audzēkņiem ar speciālām vajadzībām (kustību traucējumiem) | 2013. | 2014. | Projekta realizācija atlikta augsto izmaksu dēļ |
| 1.40. | Stāmerienas pamatskolas internāta izveide | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. | 1.5,1.31 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | Telpu renovācija | 2013. | 2014. | Nav uzsākts finansējuma trūkuma dēļ |
| 1.41. | Sociālo pakalpojumu dažādošana Litenes pagastā Nr. 12-07-LL05-L413101-000007 | M1.2., RV1.2.1., U1.2.1.-1. | 1.2,1.4, 1.42, | 6195 | 1587 | 4608 | 0 | Dušas un veļas mazgāšanas pakalpojuma izveide Litenes Tautas nama telpās | 04.01.2013. | 31.05.2013. | Projekts pabeigts |
| 1.42. | Litenes pamatskolas telpu renovācija | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.-1. | 1.41 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | Otrā stāva kabinetu un koridora remonts | 2013. | 2014. | Veikts daļēji. Renovēta viena klases telpa 4000 Ls |
| 1.43. | Gulbenes Mākslas skolas pagalma rekonstrukcija | M1.1., RV 1.1.4., U1.1.4.1. | 1.44 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | Infrastruktūras sakārtošana un labiekārtošana | 2013.-2014. | 2015. |  |
| 1.44. | Gulbenes Mūzikas skolas energoefektivitātes paaugstināšana | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. P2,M2.3., RV2.3.3., U2.3.3.-3. | 1.5,1.43, 1.09, 1.10, 1.22, 1.23, 1.24, 1.43 | 130000 | 19500 | 110500 | 0 | Siltināšana | 2014. | 2015. |  |
| 1.45. | Datortehnikas nomaiņa informātikas kabinetā-10datori | M1.1., RV1.1.4. U1.1.4.-2. |  | 6 000 | 1 000 | 5 000 | 0 | IT nodrošinājuma uzlabošana | 2014. | 2014. |  |
| 1.46. | Elektroinstalācijas nomaiņa Kr. Valdemāra pamatskolā | M1.1. RV1.1.4. U1.1.4.-1 | 1.48, 1.49 1.50 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Elektroinstalācijas renovācija | 2014. | 2014. | Veikta par pašvaldības līdzekļiem 19121 Ls apmērā |
| 1.47. | Apkures sistēmas rekonstrukcija Lejasciema vidusskolā | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.-1. | 1.26,1.29 | 25000 | 3750 | 21250 | 0 | Komunikāciju renovācija | 2014. | 2015. |  |
| 1.48. | Vienas telpas izbūve bēniņos K.Valdemāra pamatskolā | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.-1. | 1.46, 1.49, 1.50 | 9 000 | 9000 | 0 | 0 | Skolas telpu rekonstrukcija | 2014. | 2014. | Ir tehniskais apsekošanas atzinums, kas nepieciešams, kā arī skiču projekts telpas izbūvei skolas bēniņos |
| 1.49. | K.Valdemāra pamatskolas fasādes renovācija | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.-1. | 1.46, 1.48, 1.50 | 3500 | 500 | 3000 | 0 | Kultūras pieminekļa renovācija | 2014. | 2015. | Veikti lietus ūdens atvades sistēmas remontdarbi 8000 Ls vērtībā |
| 1.50. | Elektroinstalācijas nomaiņa un ugunsdrošības sistēmas ierīkošana Lizuma vidusskolā | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.-2. | 1.6,1.32, 1.33, 1.51 | 50000 | 7500 | 42500 | 0 | Ugunsdrošības paaugstināšana skolā, sporta zālē, mājturības kabinetos un internātā | 2014. | 2015. |  |
| 1.51. | Lizuma vidusskolas novadpētniecības muzeja telpu renovācija | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.-1. | 1.6, 1.32, 1.33, 1.50 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | Telpu renovācija, mēbeļu un mūsdienīgu tehnoloģiju iegāde, ekspozīcijas modernizēšana | 2014. | 2015. |  |
| 1.52 | Ābeļu iela 2 Gulbenes novada domes ēkas jumta siltināšana un iekštelpu renovācija | M1.3., RV1.3.4., U1.3.4.-2 P2,M2.3., RV2.3.3., U2.3.3.-3. | 1.36 | 75987 | 75987 | 0 | 0 | Iekštelpu renovācija, elektroinstalācijas, ugunsdrošības un sakaru sistēmu rekonstrukcija | 2014. | 2015. | Projekts veikts 3.stāvā, turpināsies 2.stāvā |
| 1.53. | Beļavas pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. P2,M2.3., RV2.3.3., U2.3.3.-3. | 1.46, 1.48, 1.49 | 150000 | 22500 | 127500 | 0 | Siltināšana | 2014. | 2015. | Pie nosacījuma, ja izglītības iestādes tiek apvienotas Nav uzsākts |
| 1.54. | Tirzas pamatskolas ēku apkures pārejas no fosilajiem kurināmā veidiem uz atjaunojamiem energoresursiem | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.-1. P2,M2.3., RV2.3.3. U2.3.3.-3. | 1.56 | 50000 | 7500 | 42500 | 0 | Apkures katla nomaiņa pārejai no elektroapgādes uz atjaunojamiem energoresursiem | 2014.-2015. | 2015.-2016. |  |
| 1.55 | Galgauskas pamatskolas apkures sistēmas renovācija | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.-1. | 1.57 | 30000 | 4500 | 25500 | 0 | Apkures sistēmas renovācija | 2014.-2015. | 2015.-2016. |  |
| 1.56. | Tirzas sociālās un veselības aprūpes nama „Doktorāts” ēkas rekonstrukcija | M1.2., M1.2.1., U1.2.1.-3. | 1.54 | 65000 | 9750 | 55250 | 0 | Ēkas renovācija, lifta vai pacēlāja izbūve | 2014.-2015. | 2015.-2016. |  |
| 1.57. | Galgauskas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.-1. P2,M2.3., RV2.3.3. U2.3.3.-3. | 1.55 | 100000 | 15000 | 85000 | 0 | Jumta, logu nomaiņa, bēniņu siltināšana | 2015. | 2016. |  |
| 1.58. | Pensionāru dienas centra izveide Gulbenē | M1.2. RV1.2.1 U1.2.1.-3. | 1.2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | Senioru sociālā iekļaušana, kultūras aktivitātes, brīvā laika pavadīšanas iespējas | 2014.-2015. | 2015.-2016. | Realizēts projekts par atbalsta centra izveidi Sociālajā dienestā |
| 1.59. | Fast Forward LV; Nr. 2013-1-LV1-LEO02-05285 | M1.3. RV1.3.3 U1.3.3.-3 | 1.65 | 8701 |  | 8701 |  | 4 dalībnieku prakse Apvienotajā Karalistē, prakses ilgums - 4 nedēļas | 28.06.2013. | 31.07.2014. | Tiek īstenots |
| 1.60. | Gulbenes vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana; Nr. KPFI-15.2/183 | M1.1. RV1.1.4 U1.1.4.-1 | 1.5,1.43, 1.09, 1.10, 1.22, 1.23, 1.24, 1.43 | 185661 | 107491 |  | 78170 | Siltināšana, iekšējo elektrotīklu rekonstrukcija, apkures renovācija | 12.2013. | 30.06.2014. | KPFI Projekts apstiprināts |
| 1.61. | Telpu renovācija un inventāra iegāde iedzīvotāju apmācības un iniciatīvas centra izveide Litenes pagastā; Nr. 12-07-LL05-L413202-000005 | M1.2. RV1.2.1 U1.2.1.-3 |  | 5951 | 1525 | 4426 | 0 |  | 28.05.2012. | 17.08.2013. | Projekts pabeigts |
| 1.62. | Sadzīves pakalpojumu centrs "Možums"; Nr. 12-07-LL05-L413101-000003 | M1.2. RV1.2.1 U1.2.1.-3 | 1.66 | 7949 | 2037 | 5912 |  | Telpu vienkāršotā renovācija un aprīkojuma iegāde Galgauskas pagastā | 04.01.2013. | 01.12.2013. | Projekts pabeigts |
| 1.63. | Slēpošanas inventāra iegāde mācību priekšmeta "Sports" standarta īstenošanai Gulbenes vidusskolā; līgums Nr. 01-27/207 | M1.1. RV1.1.4 U1.1.4.-4 | 1.64 | 2980 | 1490 |  | 1490 | Inventāra iegāde | 12.07.2013. | 15.11.2013 | Projekts pabeigts |
| 1.64. | Sporta inventāra iegāde Gulbīša vidusskolā, līgums nr. 01-27/206 | M1.1. RV1.1.4 U1.1.4.-4 | 1.63 | 1128 | 564 |  | 564 | Inventāra iegāde | 12.07.2013. | 15.11.2013. | Projekts pabeigts |
| 1.65. | Dalība „Eiropa pilsoņiem” demokrātijas un pilsoniskās iesaistīšanās projektā | M1.3. RV1.3.2. U1.3.2.-2 | 1.59 | 5622 | 1687 | 3935 |  | Vadošais partneris „Pistes – Solidaires” Aktivitātes, lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos un aktīvu pilsonisko līdzdalību. | 2014. | 2017. | Plānots iesniegt EACEA. Gulbenes novada dome piekritusi piedalīties kā partneris |
| 1.66. | Sociālo un sadzīves pakalpojumu pilnveidošana Stāmerienas pagastā; nr. 13-07-LL05-L413101-000006 | M1.2. RV1.2.1 U1.2.1.-3 | 1.62 | 8470 | 2170 | 6 300,00 |  |  | 2013. | 2014. | Apstiprināts LAD |
| 1.67. | Integrated Intelligent Platform for Monitoring the Cross-Border Natural-Technological Systems, INFROM līgums Nr. ESTLATRUS/2.1/ELRI-184/2011/14 | M1.3. RV1.3.4. U1.3.4.-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Projekta galvenā aktivitāte: pašvaldību teritoriju monitorings, izmantojot satelītnovērojumus. | 15.02.2012. | 14.02.2014. | Gulbenes novada dome piedalās projektā kā asociētais partneris bez līdzfinansējuma |
| 1.68. | Interaktīvs apmācību - meistarklases kurss skolu un pagastu teātra kolektīvu vadītājiem profesionālajai pilnveidei un sadarbības veicināšanai (Kultūrkapitāla fonds – Vidzemes kultūras programma) | M1.1. RV1.1.3. U1.1.3.-3 | 1.69 | 960 | 0 | 0 | 960 | Aktivitātes teātru kolektīvu vadītājiem | 2013. | 2014. | Tiek īstenots |
| 1.69. | Fotogrāfiju un atmiņu stāsti (Kultūrkapitāla fonds – Vidzemes kultūras programma) | M1.1.0 RV1.1.3. U1.1.3.-3 | 1.68 | 800 | 0 | 0 | 800 | Mācības Gulbenes novada un Vidzemes bibliotekāriem | 2013. | 2014. | Gulbenes bibliotēka - izstrādātājs un realizētājs |
|  | Kopā |  |  | 5873297; 1843893. | 1843894 | 3766782 | 262621 |  |  |  |  |
| 2.prioritāte Ilgtspējīga ekonomika un uzņēmējdarbību atbalstoša vide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Lejasciema pagastā Lejasciemā | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.13, 2.29 | 453 839 | 155 555 | 298 284 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2011. | 31.07.2013. | Projekts pabeigts |
| 2.2. | Nature Nuture; Nr. 2011/1/GB2/GRU14/058922 | M2.1., RV2.1.4., U2.1.4.-4. | 2.30, 2.31 | 10376 | 0 | 10376 | 0 | Senioru brīvprātīgā darba organizēšana | 01.08.2011. | 31.07.2013. | Projekts pabeigts |
| 2.3. | Ūdenssaimniecības TEP izstrāde ciemiem Tirza, Rēveļi Jaungulbene, Gulbītis | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.11, 2.20, 2.21, | 13200 | 13200 | 0 | 0 | Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde | 2012. | 2013. | Izmaksas iekļautas projektā |
| 2.4. | Litenes pagasta kapu teritorijas labiekārtošana līg Nr. 12-07-LL05L413203-000006 | M2.3. RV2.3.4. U2.3.4.-4. | 2.57 | 6943 | 1779 | 5164 | 0 | Laukuma un piebraucamā ceļa sakārtošana | 28.05.2012. | 31.07.2013. | Projekts pabeigts |
| 2.5. | Blaumaņa ielas rekonstrukcija Gulbenē; Vienošanās nr. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/017 | M2.1., RV2.1.2., U2.1.2.-2. | 2.22, 2.34, 2.26, 2.40 | 2050000 | 451205 | 1537295 | 61500 | Tranzītielu rekonstrukcija | 01.05.2012. | 30.12.2014. | Tiek īstenots |
| 2.6. | Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā Nr. 3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/004/089 | M21., RV2.1.2., U2.1.2.-1. | 2.5 | 1405664 | 168680 | 1194814 | 42170 | Draudzesskolas, Ozolu un Rēzeknes, Robežu, Zvaigžņu ielas rekonstrukcija, stāvlaukuma pie Dzelzceļa ielas rekonstrukcija | 21.05.2013 | 31.03.2015. | Tiek īstenots |
| 2.7. | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Rankas pagasta Gaujasrēveļos | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.10, 2.27 | 276 642 | 83900 | 192 742 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2012. | 2014. | Tiek īstenots |
| 2.8. | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Beļavas pagastā Ozolkalnā | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.16, 2.36, 2.37, 2.47 | 350 989 | 52 648 | 298 341 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2012. | 2014. | Tiek īstenots |
| 2.9. | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Galgauskas pagasta Galgauskā | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. |  | 275 145 | 83 446 | 191 699 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2012. | 2014. | Tiek īstenots |
| 2.10. | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Rankas pagasta Rankā | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.7.,2.27 | 406170 | 120844 | 285326 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2014. | 2015. | Saskaņots TEP, šobrīd projekts nav apstiprināts |
| 2.11. | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Tirzas pagasta Tirzā | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.3 | 145616 | 43324 | 102292 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2013. | 2014. | Tiek īstenots |
| 2.12. | Ūdenssaimniecī bas attīstība- rekonstrukcija Lizuma pagasta Lizumā | 2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. |  | 417563 | 124 254 | 293 309 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2013. | 2013. | Tiek īstenots |
| 2.13. | Ūdenssaimniecības attīstība, atdzelžošanas stacijas izbūve, jauni artēziskie urbumi Lejasciema pagasta Sinolē | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.1,2.29 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | Atdzelžošanas stacijas būvniecība, jauni 2 urbumi | 2012. | 2015. | Saimnieciskā kārtā. 2012.gada 17.decembrī noslēgts līgumi ar SIA „CITA BŪVE” par materiālu piegādi BIO attīrīšanas iekārtām (summa 2822,- Ls, termiņš līdz 17.01.2013.) un IK „ĀRE PILDS” par BIO attīrīšanas iekārtu remontu (summa 2733,-Ls, termiņš līdz 01.03.2013.) |
| 2.14. | Ūdenssaimniecības attīstība, rekonstrukcija Druvienas pagasta Druvienā | M2, 3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. |  | 401911 | 119577 | 282334 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2013. | 2014. | Tiek īstenots |
| 2.15. | Ūdenssaimniecības attīstība, rekonstrukcija Stradu pagasta Strados | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.35 | 396201 | 117878 | 278323 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2013. | 2014. | Tiek īstenots |
| 2.16. | Ūdenssaimniecības attīstība, rekonstrukcija Beļavas pagasta Beļavā | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.8, 2.36, 2.37 | 259586 | 38938 | 220648 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2013. | 2014. | Tiek īstenots |
| 2.17. | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Litenes pagasta Litenē | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. |  | 425138 | 126487 | 298651 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2013. | 2014. | Tiek īstenots |
| 2.18. | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Daukstu pagasta Staros | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.45, 2.46 | 141762 | 42177 | 99585 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2013. | 2014. | Tiek īstenots |
| 2.19. | Ūdenssaimniecības attīstība, atdzelžošanas stacijas izbūve Stāmerienas pagasta Vecstāmerienā | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.51 | 345402 | 102764 | 242638 | 0 | Atdzelžošanas stacijas būvniecība | 2014. | 2015. | Saskaņots TEP, projekts šobrīd nav apstiprināts |
| 2.20. | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Jaungulbenes pagasta Jaungulbenē | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.3,1.21 | 344673 | 51701 | 292972 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2013. | 2015. | Tiek īstenots |
| 2.21. | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Jaungulbenes pagasta Gulbītī | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.3,2.20 | 184856 | 27728 | 157 128 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2013. | 2014. | Tiek īstenots |
| 2.22. | Ielu apgaismojuma uzlabošana Gulbenē | M2.2. RV2.2.1., U2.2.1.-5. | 2.5,2.23,2.24,2.44, 2.49 | 350000 | 105000 | 245000 | 0 | Apgaismojuma uzlabošana publiskajā ārtelpā – ceļi, parki, laukumi u.c. | 2012. | 2015. | Veikts daļēji saimnieciskā kārtā ielās, kur tiek rekonstruēta elektroapgāde, kopsumma 54651 Ls, 2013.gadā 26411 Ls |
| 2.23. | Ielu un laukumu apgaismojuma ierīkošana pie kultūras un sporta centra „Zīļuks” Ozolkalnā , | M2.1. RV2.1.1. U2.1.1.-2. | 2.22.2.22. 2.24 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Satiksmes drošības uzlabošana | 2012. | 2014. | Saimnieciskā kārtā veikts daļēji, iegādāts apgaismojuma inventārs |
| 2.24. | Gājēju ietves izbūve Rankas ciemā „Gatves- kultūras nams” 1400 m | M2.1. RV2.1.1. U2.1.1.-2. | 2.22,2.23 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | Satiksmes drošības uzlabošana, vides sakārtošana | 2013. | 2014. | Nav uzsākts finansējuma trūkuma dēļ |
| 2.25. | Vēveri-Sveķu skola, Jaungulbenes pagastā posms 0- 0,9 km, platums 5 m | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. | 2.26,2.38, 2.39 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | Ceļa rekonstrukcija, kursē satiksmes autobuss, saistīts ar skolēnu pārvadājumiem | 2013. | 2013 | Projekts atlikts |
| 2.26. | Pašvaldības ceļa Nr.6-1 Litene- Lešķi- Sopuļi 0.5 km un Avotiņu iela 0.369 km Litenes pagastā | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. | 2.25,2.38, 2.39 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | Ielas grants seguma rekonstrukcija un ceļa grants seguma rekonstrukcija | 2013. | 2014. | Projekts nav uzsākts. Poligona attīstības 2.kārtas ietvaros vai piesaistot ES fondu. Projekta realizācijai pašvaldības ceļš un iela nodota nomā SIA AP KAUDZĪTES |
| 2.27. | Ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana Rēveļos | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.7,2.10 | 125054 | 37589 | 87465 | 0 | Pašvaldības īpašumā esošo kanalizācijas tīklu sakārtošana | 2013. | 2014. | Tiek īstenots |
| 2.28. | Pašvaldības ceļa Kalēji – Taures koka tilta rekonstrukcija | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. | 2.56, 2.52 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | Koka tilta nomaiņa ar caurteku | 2013. | 2013 | Pabeigts |
| 2.29. | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Lejasciema pagastā Lejasciemā II kārta | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.1,2.13 | 305288 | 90837 | 214451 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2013. | 2014. | Tiek īstenots |
| 2.30. | Eiropa pilsoņiem projekts | M2.1., RV2.1.4, U2.1.4.-1. | 2.2,2.31 | 68172 | 0 | 68172 | 0 | Sadarbības projekts ar sadraudzības pilsētām | 2014. | 2015 | Iesniegts vērtēšanai |
| 2.31. | Sadarbības projekts ar Baltkrieviju „Struve unites through the centuries” | M2.1., RV2.1.4, U2.1.4.-2. | 2.2,2.30 | 2183,04 | 1092 |  | 1091 | Strūves ģeodēzisko punktu apsekošana, diskusijas par attīstības sadarbību | 01.04.2013. | 30.06.2013. | Projekts pabeigts |
| 2.32. | Litenes pagasta katlu mājas jumta nomaiņa | M2.3., RV2.3.3., U2.3.3.-1. | 2.33 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | Jumta seguma atjaunošana | 2013 | 2014. | Pabeigts |
| 2.33. | Litenes kapu kapličas fasādes renovācija | M2.3., RV2.3.4, U2.3.4.-4. | 2.32 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Fasādes remonts ēkai, kas ir kultūras piemineklis | 2013. | 2014. | Nav uzsākts finansējuma trūkuma dēļ |
| 2.34. | Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcija 3.kārta | M21., RV2.1.2., U2.1.2.-1. | 2.5,2.40 | 608050 | 72967 | 516842 | 18241 | Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcija (Naglenes, Viestura, Litenes, Vidus u.c. ielas) | 2014. | 2015. |  |
| 2.35. | Virszemes lietus ūdens kanalizācijas izbūve Stradu pagasta Stāķos | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.15 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | Virszemes lietus ūdens kanalizācijas izbūve | 2014. | 2015. |  |
| 2.36. | Svelberģa ciema ūdenssaimniecības pievienošana pilsētas ūdenssaimniecībai | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.37,2.8, 2.16 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | Ūdenssaimniecības sakārtošana saimnieciskā kārtā | 2014. | 2015. |  |
| 2.37. | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Beļavas pagasta Letēs | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.16, 2.36 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | Ūdenssaimniecības sakārtošana | 2014. | 2015. | Trašu sakārtošana saimnieciskā kārtā, jo pārējais nav pašv. īpašums |
| 2.38. | Pašvaldības ceļa Elstes pienotava – Dzidrumi – Medņi – Odziena rekonstrukcija 2.5 km | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. | 2.25, 2.26, 2.39, 2.54 | 70000 | 21000 | 49000 | 0 | Ceļa seguma renovācija | 2014. | 2015. |  |
| 2.39. | Pašvaldības ceļa Melderi – Daukstes rekonstrukcija 2.044 km | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. | 2.25,2.26,2.38, 2.54 | 60000 | 18000 | 42000 | 0 | Ceļa renovācija | 2014. | 2015. |  |
| 2.40. | Tranzītielu rekonstrukcija (Brīvības, Baložu) | M2.1., RV2.1.2., U2.1.2.-2. | 2.5,2.34 | 3000000 | 750000 | 2250000 | 0 | Tranzītielu rekonstrukcija | 2015. | 2016. |  |
| 2.41. | Gājēju celiņu izbūve Lizuma ciema centrā | M2.2. RV2.2.1., U2.2.1.-5. | 2.52 | 25000 | 7500 | 17500 | 0 | Satiksmes drošības uzlabošana | 2014. | 2015. |  |
| 2.42. | Ielu apgaismojuma ierīkošana Jaungulbenē | M2.2. RV2.2.1., U2.2.1.-5. | 2.50. 2.53 | 42500 | 42500 | 0 | 0 | Satiksmes drošības uzlabošana | 2014. | 2015. | Ir tehniskais projekts, realizācija nav uzsākta finansējuma trūkuma dēļ |
| 2.43. | Kļavkalnu ielas rekonstrukcija 1.6 km Ozolkalna ciemā | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3 | 2.49, 2.50 | 500000 | 150000 | 350000 | 0 | Ielas rekonstrukcija | 2014. | 2015. |  |
| 2.44. | Satiksmes drošības uzlabojumi Gulbenes pilsētā | M2.1., RV2.1.2., U2.1.2.-5. | 2.22, 2.23, 2.24, 2.41 | 1200000 | 180000 | 1020000 | 0 | Satiksmes drošības uzlabošana Gulbenes pilsētas ielās, rotācijas apļu izbūve | 2014. | 2015. |  |
| 2.45. | Ūdenssaimniecības sakārtošana- NAI rekonstrukcija Daukstu pagasta Krapā | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.18, 2.46 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija saimnieciskā kārtā | 2014. | 2015 |  |
| 2.46. | Ūdenssaimniecības attīstība- NAI rekonstrukcija Daukstu pagasta Daukstēs | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.8,2.16, 2.36, 2.37 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija saimnieciskā kārtā | 2014. | 2015. |  |
| 2.47. | Ūdenssaimniecības attīstība, atdzelžošanas stacijas izbūve Beļavas pagasta Pilskalnā | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.28 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | Atdzelžošanas stacijas būvniecība | 2014. | 2015. |  |
| 2.48. | Ūdenssaimniecības attīstība, atdzelžošanas stacijas izbūve Līgo pagasta Līgo | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. |  | 4000 | 4000 | 0 | 0 | Atdzelžošanas stacijas būvniecība | 2014. | 2015. |  |
| 2.49. | Apgaismojuma ierīkošana Pilskalna ciematā Beļavas pagastā | M2.1. RV2.1.1. U2.1.1.-2. | 2.22, 2.50, 2.53 | 15 000 | 10 000 | 5 000 | 0 | Satiksmes drošības uzlabošana | 2014. | 2015. |  |
| 2.50. | Ielu apgaismojuma ierīkošana Ozolkalna ciemā, | M2.1. RV2.1.1. U2.1.1.-2. | 2.22, 2.43, 2.49 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | Satiksmes drošības uzlabošana | 2014. | 2015. |  |
| 2.51. | Ūdenssaimniecības attīstība, trases rekonstrukcija Stāmerienas pagasta Kalnienā | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.19 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Ūdensapgādes trases renovācija saimnieciskā kārtā | 2014. | 2015. |  |
| 2.52. | Pašvaldības ceļa Lizums – Kalēji rekonstrukcija Lizuma pagastā | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3 | 2.25, 2.26, 2.38,2.41,2.54 | 70000 | 22400 | 47600 | 0 | Asfalta seguma rekonstrukcija | 2014. | 2015. |  |
| 2.53. | Ielu apgaismojuma ierīkošana Līgo ciemā | M2.1. RV2.1.1. U2.1.1.-2 | 2.42, 2.49, 2.50 | 43600 | 13080 | 30520 | 0 | Satiksmes drošības uzlabošana | 2015. | 2015 |  |
| 2.54. | Pašvaldības ceļa Dravnieki – Lapši seguma rekonstrukcija 3.5 km | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. | 2.25, 2.26, 2.39, 2.55 | 105000 | 31500 | 73500 | 0 | Ceļa renovācija | 2015. | 2015 |  |
| 2.55. | Pašvaldības ceļa Veri - Jānuži 5-24 Lejasciema pagastā rekonstrukcija | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. | 2.25, 2.26, 2.39, 2.54 | 100000 | 32000 | 68000 | 0 | Ceļa rekonstrukcija | 2015. | 2015. |  |
| 2.56. | Mellupes tilta rekonstrukcija uz pašvaldības ceļa „Līdumi- Zeltaleja- Stāmeriena” Stradu pagastā | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3 | 2.28 | 80000 | 20960 | 59040 | 0 | Tilta rekonstrukcija, satiksmes nodrošināšana | 2015. | 2015. |  |
| 2.57. | Tirzas Kancēnu kapu kapličas rekonstrukcija | M2.3., RV2.3.4, U2.3.4.-4. | 2.4 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | Jumta nesošās konstrukcijas remonts, jumta seguma nomaiņa, telpu remonts, logu un durvju nomaiņa, elektroapgādes pieslēgšana | 2015. | 2015 |  |
| 2.58. | Meliorācijas sistēmas atjaunošana Jaungulbenes pagastā Nr. 13-07-L12500-000246 (Īpašumā Jaungulbenes pagasta „Tehniskais centrs”, „Rudzīši”) | M3.4, RV3.4.2., U3.4.2-1. | 3.13 3.14. | 41188 | 19521 | 21667 | 0 | Meliorācija | 26.08.2013. | 14.12.2014 | Tiek īstenots |
| 2.59. | "Latvju zīmju vēstījumu takas labiekārtošana" Nr. 13-07-LL05-L413201-000011 | M2.2. RV2.2.4 U2.2.4-1 | 2.60 | 3298 | 845 | 2453 | 0 | Takas labiekārtošana - koka soliņu, atkritumu urnu iegāde un uzstādīšana, tiltiņveidīgu laipu izgatavošana un uzstādīšana | 06.06.2013. | 01.06.2014. | Tiek īstenots |
| 2.60. | Teritorijas norāžu un informatīvo stendu uzstādīšana Litenes pagastā; Nr. 13-07-LL05-L413203-000001 | M2.2. RV2.2.4 U2.2.4-1 | 2.59 | 3630 | 930 | 2700 | 0 | Vides objektu, norāžu un informatīvo stendu uzstādīšana | 06.06.2013. | 23.09.2014. | Tiek īstenots |
|  | Kopā |  |  | 15423439 | 3847606 | 11452831 | 123002 |  |  |  |  |
| 3.Prioritāte Kultūras telpas attīstība un dzīves vides kvalitāte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | „Culture and Heritage Added value to Regional policies for Tourism Sustainability” (CHARTS) (“Kultūras un mantojuma pievienotā vērtība tūrisma ilgtspējībai reģionā)” | M2.2. RV2.2.4. U2.2.4.-1. | 3.5 | 7900 | 1220 | 6680 | 0 | Projekta mērķis ir uzlabot kultūras mantojuma kapacitāti, kā arī popularizēt Vidzemi kā kultūras galamērķi. | 2012. | 2014. | Iesniedzējs Vidzemes tūrisma asociācija, novada dome-partneris Projekts turpinās |
| 3.2. | Inovatīvo tehnoloģiju izmantošana Gulbenes novada iedzīvotāju apmācību nodrošināšanā un inicitatīvas veicināšanā (Bibliotēkas projekts); Nr. 12-07-LL05-L413202-000004 | M3.2., RV 3.2.1. U3.2.1.-3. | 3.3,3.6, 3.20 | 5706 | 1462 | 4244 | 0 | Portatīvā datora, e-lasītāja, planšetdatora iegāde | 28.05.2012. | 17.08.2013. | Projekts pabeigts |
| 3.3. | Novada publisko bibliotēku kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un pieejamības nodrošināšana Gulbenes novada iedzīvotājiem Nr. 12-07-LL05-L413201-000011 | M.3.2. RV3.2.3. U3.2.3.-2 | 3.2,3.6, 3.20 | 8773 | 2248 | 6525 | 0 | Inventāra iegāde: izstāžu statīvi, informatīvi displeji, statīvi ar informācijas paneli, rotējošie stendi, informācijas paneļi un slietņi | 28.05.2012. | 17.08.2013. | Projekts pabeigts |
| 3.4. | Ozolkalna soc. mājas „Blomīte” rekonstrukcija | M3.4. RV3.4.1. U3.4.1.-3 | 3.34 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | Skolas ēkas piemērošana sociālo dzīvokļu izveidei | 03.01.2013. | 01.10.2013. | Veikta saimn. kārtā daļēji 18935 Ls apmērā, darbu pabeigšanai nepieciešami papildus 7000 Ls |
| 3.5. | Regeneration of parks as integral parts of historical heritage (Parku kā kultūrvēsturiskā mantojuma neatņemamas sastāvdaļas atjaunošana) - Green Heritage; Nr. ELRII - 404 | M3.1., RV3.1.1., U3.1.1.94. | 3.1 | 34929 | 1747 | 31436 | 1746 | Tehniskā projekta izstrāde Gulbenes sarkanās pils vārtiem, citu tehnisko projektu izstrāde, konferences, apmācības, pasākumi | 15.05.2013 | 14.11.2014. | Vidzemes tūrisma asociācijas projekts sadarbībā ar Igauniju un Krieviju |
| 3.6. | Jaunu grāmatu plauktu iegāde Tirzas pagasta bibliotēkai | M3 .2., RV 3.2.1. U3.2.1.-1. | 3.2.3.3 | 3810 | 0 | 3810 | 0 | Bibliotēkas telpas aprīkotas ar jauniem grāmatu plauktiem | 2014. | 2014. | Turpinās izvērtēšana LAD |
| 3.7. | Elektrības jaudas palielināšana Tirzas brīvdabas estrādei | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 | 3.35 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | Komunikāciju sakārtošana | 2013. | 2015. | Veikts daļēji saimnieciskā kārtā 1933 Ls apmērā |
| 3.8. | Gulbenes bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšana; Nr. KPFI-15.2/52 | M3.2., RV3.2.1, U3.2.1.-1. | 3.11 | 110816 | 67253 |  | 43563 | Siltināšana, lietus kanalizācijas un drenāžas izveide | 12.2013. | 30.06.2014. | KPFI Projekts apstiprināts un tiek īstenots |
| 3.9. | Ēkas „Pagastmāja” energoefektivitātes paaugstināšana Druvienas pagastā (kult. nams, bibliotēka, pārvalde) | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1. | 3.12 | 280000 | 42000 | 238000 | 0 | Siltināšana | 2013. | 2014. | Nav uzsākts finansējuma trūkuma dēļ |
| 3.10. | Kalnienas kultūras nama siltināšana un rekonstrukcija | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1. | 3.11, 3.15 | 80000 | 12000 | 68000 | 0 | Siltināšana un rekonstrukcija | 2013. | 2013. | Nav uzsākts finansējuma trūkuma dēļ |
| 3.11. | Kalnienas bibliotēkas siltināšana | M3.2., RV3.2.1, U3.2.1.-1. | 3.10, 3.15, 3.38 | 30000 | 4500 | 25500 | 0 | Siltināšana | 2013. | 2013. | Nav uzsākts finansējuma trūkuma dēļ |
| 3.12. | Līgo kultūras nama siltināšana | M3.1., RV3.1.2., U 3.1.2.-1. | 3.9 | 120000 | 18000 | 102000 | 0 | Siltināšana | 2013. | 2013. | Nav uzsākts finansējuma trūkuma dēļ |
| 3.13. | Meliorācijas sistēmu atjaunošana Rankas ciemaTacēs | M3.4, RV3.4.2., U3.4.2-1. | 3.14 | 100000 | 33000 | 67000 | 0 | 22 ha | 2013. | 2014. | Atcelts |
| 3.14. | Meliorācijas sistēmu atjaunošana pašvaldības īpašumā Jaungulbenes pagasta „Doktās” | M3.4, RV3.4.2., U3.4.2-1. | 3.13 | 50000 | 15000 | 35000 | 0 | 10ha | 2013. | 2014. | Atcelts |
| 3.15. | Stāmerienas tautas nama palīgtelpu būvniecības projekta izstrāde un būvniecība | M3.1., RV3.1.2., U 3.1.2.-1. | 3.10, 3.11, 3.31 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | Ēkas rekonstrukcija | 2013.-2014. | 2015. |  |
| 3.16. | Rankas ciema labiekārtošanas projekta izstrāde | M3.4 RV3.4.2. U3.4.2.-1 | 3.23, 3.24 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | Vides stāvokļa uzlabošana | 2013.-2014. | 2015. | Saimnieciskā kārtā |
| 3.17. | Apkures un ventilācijas remonts kultūras un sporta centrā „Zīļuks” Ozolkalnā | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 | 3.18 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Infrastruktūras sakārtošana | 2013.-2014. | 2015. | Saimnieciskā kārtā |
| 3.18. | Logu, durvju nomaiņa kultūras un sporta centrā „Zīļuks” Ozolkalnā | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 | 3.17 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Telpu renovācija | 2013.-2014. | 2015. | Saimnieciskā kārtā |
| 3.19. | Gulbenes bērnu un jaunatnes sporta skolas siltumapgādes renovācija | M3.3.,,RV3.3.3., U3.3.3.-2. | 3.22,3.30 | 100000 | 15000 | 85000 | 0 | Apkures sistēmas renovācija | 2013.-2014. | 2014. |  |
| 3.20. | Jauna, mūsdienīga aprīkojuma iegāde depozītbibliotēkas krājuma veiksmīgai funkciju nodrošināšanai | M3.2., RV 3.2.2. U3.2.2.-5. | 3.2,3.3 | 7500 | 750 | 6750 | 0 | Iegādāts mūsdienīgs depozītbibliotēkas krājuma aprīkojums | 2014. | 2014. |  |
| 3.21. | Vecgulbenes muižas Sarkanās pils ēkas sakārtošana un Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja izveide | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 | 3.36 | 2500000 | 500000 | 2000000 | 0 | EST-LAT-RUS – tehniskā projekta izstrāde Apkārtnes labiekārtošana, telpas iekārtošana | 2014. | 2016. | Kā stratēģiskais projekts |
| 3.22. | Gulbenes sporta centra distanču slēpošanas- biatlona bāzes būvniecība un rekonstrukcija | M3.3., RV 3.3.3., U3.3.3.-2. | 3.30, 3.19 | 30000 | 9600 | 20400 | 0 | Bāzes būvniecība un rekonstrukcija | 2014. | 2015. | Projekta realizācija apturēta lielo izmaksu dēļ |
| 3.23. | Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi Rankas ciemā, Lazdupītes un dīķu sistēmas apkārtnē | M3.4., RV3.4.2., U3.4.2.-1, | 3.16 | 180 000 | 27 000 | 153 000 | 0 | Teritorijas sakopšana, dīķu kaskādes rekonstrukcija Rankas ciemā | 2014. | 2015. | Jāaktualizē tehniskais projekts |
| 3.24. | Zaļo zonu „Makša trīsstūris” un vēl divu līdzvērtīgu zonu pārvēršana par pilsētas identitātes radīšanu no pasaku motīvu elementiem | M3.4., RV 3.4.2., U3.4.2.-1. | 3.16 | 24000 | 6000 | 18000 | 0 | Projekta izstrāde un tā īstenošana | 2014. | 2015. | Sateka un pašvaldības darbs. Projekts nav izstrādāts |
| 3.25. | Lejasciema vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija | M3.3., RV 3.3.3., U3.3.3.-3. | 3.26,3.273.29 | 100000 | 32000 | 68000 | 0 | Sporta laukuma rekonstrukcija | 2014. | 2015. |  |
| 3.26. | K.Valdemāra pamatskolas futbola laukuma renovācija | M3.3., RV 3.3.3., U3.3.3.-3. | 3.25, 3.27, 3.29 | 5 700 | 2000 | 3700 | 0 | Infrastruktūras sakārtošana | 2014. | 2015. |  |
| 3.27. | Gulbenes 2.vidusskolas sporta laukuma izbūve | M3.3., RV 3.3.3., U3.3.3.-3. | 3.25, 3.26, 3.29, 3.30 | 140000 | 42000 | 98000 | 0 | Sporta laukuma izbūve un aprīkošana | 2014. | 2015. |  |
| 3.28. | Kalnienas estrādes rekonstrukcija | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 | 3.38, 3.35 | 15000 | 3900 | 11100 | 0 | Rekonstrukcija | 2015. | 2016. | Demontēta vecā estrāde |
| 3.29. | Stāmerienas pamatskolas sporta halles būvniecība | M3.3., RV 3.3.3., U3.3.3.-3. | 3.25, 3.26, 3.27 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | Sporta infrastruktūras sakārtošana | 2014. | 2015. |  |
| 3.30. | Gulbenes stadiona rekonstrukcija | M3.3., RV3.3.3., U3.3.3.-2 U3.3.3.-3 | 3.19, 3.22, 3.27 | 2996000 | 732250 | 2263750 | 0 | Stadiona jumta, krēslu, tualešu rekonstrukcija, tribīņu ēkas siltināšana, stadiona laukumu rekonstrukcija | 2014. | 2015. |  |
| 3.31. | Lejasciema kultūras nama piebūves būvniecība | M3.1., RV3.1.2., U 3.1.2.-1. | 3.15 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | Palīgtelpu izbūve | 2014. | 2015 |  |
| 3.32. | Litenes bibliotēkas/ ambulances ēkas jumta nomaiņa un fasādes remonts | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 | 3.33, 3.37 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | Jumta seguma nomaiņa | 2014. | 2015. |  |
| 3.33. | Litenes Tautas nama priekštelpas remonts un logu nomaiņa | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 | 3.32, 3.37 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | Telpu renovācija | 2014. | 2015. |  |
| 3.34. | Sociālo dzīvokļu izveide bijušajā Litenes pamatskolas internāta ēkā | M3.4. RV3.4.1., U3.4.1.-2. | 3.4 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | Pašvaldī bas dzīvojamā fonda renovācija | 2014. | 2015. |  |
| 3.35. | Tirzas brīvdabas estrādes rekonstrukcija | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 | 3.7,3.28, 3.38 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | Estrādes rekonstrukcija | 2014.-2015. | 2015.-2016 |  |
| 3.36. | PSRS perioda vēstures liecību krātuves „Dispečeri” ēkas renovācija | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 | 3.21 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | Jumta seguma nomaiņa, jumta konstrukciju remonts, logu un durvju nomaiņa, telpu remonts | 2014.-2015. | 2015.-2016 |  |
| 3.37. | Litenes pagasta Tautas nama fasādes remonts | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 | 3.32, 3.33 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | Jumta seguma nomaiņa | 2015. | 2015. |  |
| 3.38. | Estrādes izbūve Lizuma ciemā | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 | 3.28, 3.35 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | Novada nozīmes apdzīvojuma centra pakalpojumu groza pilnveidošana, kultūras infrastruktūras uzlabošana | 2015. | 2016. |  |
| 3.39. | Dzīvojamās mājas „Ziedukalns” renovācija Tirzas pagastā | M3.4. RV3.4.1., U3.4.1.-2. | 3.40 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | Jumta seguma nomaiņa, jumta konstrukciju remonts, bēniņu siltināšana | 2015. | 2015 |  |
| 3.40. | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Ozoliņi” renovācija Tirzas pagastā | M3.4. RV3.4.1., U3.4.1.-2. | 3.39 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | Jumta seguma nomaiņa, logu un durvju nomaiņa, telpu remonts | 2015. | 2015. |  |
| 3.41. | Publiski pieejama interneta punkta izveide Gulbenes pilsētas centrā Nr. 13-07-LL05-L413102-000003 | M3.2. RV3.2.3 U3.2.3-3 |  | 3200 | 1613 | 1587 |  | E-kioska izveide pie domes ēkas | 06.06.2013. | 09.01.2014. | Tiek īstenots |
| 3.42. | Druvienas pagasta administratīvajā ēkā sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšana visiem iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām Nr. 13-07-LL05-L413101-000003 | M3.4. RV3.4.4. U3.4.4.-1 |  | 8364 | 2143 | 6221 |  | Adminstratīvās ēkas tualešu vienkāršotā renovācija | 06.06.2013. | 2013./2014. | Apstiprināts LAD, tiek īstenots |
| 3.43. | Pārvietojamo izstāžu sienu ar apgaismojumu iegāde Nr. 13-07-LL05-L413201-000019 | M3.1. RV3.1.2 U3.1.2.-2 | 3.44 | 3372 | 864 | 2508 |  | Pārvietojamu izstāžu sienu ar apgaismojumu iegāde | 06.06.2013. | 09.02.2014. | Tiek īstenots |
| 3.44. | Vecgulbenes muižas klēts - lauku mantojuma glabātāja Nr.13-07-L32300-000020 | M3.1. RV3.1.3. U3.1.3.-1 | 3.43 | 90543 | 15714 | 74829 |  | Klēts renovācija - mikroklimata ierīkošana, tualetes izveide; teritorijas labiekārtošana, priekšmetu restaurācija | 01.12.2013. | 11.05.2015. | Tiek īstenots |
| 3.45. | Caur meistara rokām laiks skan; fin.līgums nr. 1-26.9/97 | M3.1. RV3.1.3 U3.1.3.-3 | 3.47 | 1525 | 25 | 1500 |  | Aktivitātes Bānīša svētku laikā | 01.07.2013. | 30.09.2013. | Projekts pabeigts |
| 3.46. | Druvienas Amatu centra materiāli tehniskā nodrošinājuma pilnveide (Kultūrkapitāla fonds – Vidzemes kultūras programma) | M3.1. RV3.1.2. U3.1.2.-2 | 3.47 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | Tautas mūzikas instrumentu gatavošana, pamatlīdzekļu iegāde | 2013. | 2014. | Druvienas pagasta pārvalde - izstrādātājs un realizētājs |
| 3.47. | Latvijas amatierteātru režisori tiekas Vidzemē (Kultūrkapitāla fonds – Vidzemes kultūras programma) | M3.1. RV3.1.3 U3.1.3.-2 | 3.45. 3.46 | 700 | 0 | 0 | 700 | 15. un 16. jūnijā tikšanās amatierteātru festivāla "Kaudzītēm smieklu" laikā | 2013. | 2014. | Lejasciema pagasta kultūras nams - izstrādātājs un realizētājs |
|  | Kopā |  |  | 8146538 | 2196689 | 5402540 | 547309 |  |  |  |  |

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs 											N. Stepanovs