14.pielikums pie 2014.gada 23.janvāra domes sēdes Nr.2, 27.§

Gulbenes novada  precizētais Investīciju plāns 2014. – 2015.gadam

| N.p.k. | Projekta nosaukums |  |  |  | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm |  | Papildinātība ar citiem projektiem (norā dīt projek ta N.p.k.) |  | Indikatīvā summa (Ls) |  | Finanšu instruments (EUR vai %) |  |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji |  |  |  | Plānotais laika posms |  | Piezīmes |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pašval-dības budžets |  | ES fondu finansē jums |  | Citi finan sēju ma avoti |  |  |  |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizāci-jas ilgums |  |  |  |
| 1.Prioritāte Cilvēkresursu attīstība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Fast Forward LV; |  |  |  | M1.3. RV1.3.3. U1.3.3.-3. |  | 1.2. 1.3. 1.9. |  | 12380 |  | 0 |  | 12380 |  | 0 |  | 4 dalībnieku prakse Apvienotajā Karalistē, prakses ilgums - 4 nedēļas |  |  | 28.06.2013. | 31.07.2014. |  | Tiek īstenots |  |
| 1.2. | Eiropas brīvprātīgā darba projekts "New Level", |  |  |  | M1.3., RV1.3.3., U1.3.3.-3. |  | 1.1. 1.3. 1.9. |  | 15154 |  | 0 |  | 15154 |  | 0 |  | Brīvprātīgā darba apmaiņas projekts |  |  | 1.03.2013. | 1.03.2014. |  | Projekts apstipri- nāts |  |
| 1.3. | Eiropas brīvprātīgā darba projekts novada iestādēm “Skaties plašāk!” Nr. LV-21-46-2013-R2 |  |  |  | M1.3., RV1.3.3., U1.3.3.-3. |  | 1.1. 1.2. |  | 26256 |  | 0 |  | 26256 |  | 0 |  | Brīvprātīgie Gulbenē - no Spānijas, Baltkrievijas, Vācijas (2) |  |  | 01.08.2013. | 30.09.2014. |  | Tiek īstenots |  |
| 1.4. | Projekts „Developing Confident Global Learning Communities (Globālās izglītības sabiedrības veidošana) |  |  |  | M1.1. RV1.1.3. U 1.1.3.-3. |  | 1.5. |  | 264298 |  | 66074 |  | 198224 |  | 0 |  | Skolēnu un skolotāju apmācība, metodikas izstrāde par globālo izglītību un tās ieviešana |  |  | 04.2013. | 04.2016. |  | Norādīta aptuvenā domes projekta daļa visam projekta īstenošanas periodam |  |
| 1.5. | Profesionālā izglītība un apmācība dabiskās vides teritorijas saglabāšanai caur tūrisma un atpūtas iespējām |  |  |  | M1.1., RV1.1.3., U1.1.3.-4 |  | 1.4. |  | 263231 |  | 0 |  | 263231 |  | 0 |  | Leonardo da Vinci tīklojuma programma |  |  | 2013. | 2015. |  | Koordinators- Latvija, partneri- Spānija, Lielbritānija |  |
| 1.6. | Grundtvig daudzpusējā partnerība ”Senior Pass” |  |  |  | M1.3. RV1.3.2. U 1.3.2.-1. |  | 1.11. 1.12. |  | 34251 |  | 8563 |  | 25688 |  | 0 |  | Senioru apmācības IT un e-portfolio veidošanā, kompetenču paaugstināšana konkurences darba tirgū uzlabošanai, senioru brīvprātīgā darba popularizēšana |  |  | 2013. | 2014. |  | Projekts turpinās |  |
| 1.7. | Interaktīvs apmācību - meistarklases kurss skolu un pagastu teātra kolektīvu vadītājiem profesionālajai pilnveidei un sadarbības veicināšanai |  |  |  | M1.1. RV1.1.3. U1.1.3.-3 |  | 1.8. |  | 1366 |  | 0 |  | 0 |  | 1366 |  | Aktivitātes teātru kolektīvu vadītājiem |  |  | 2013. | 2014. |  | Tiek īstenots. |  |
| 1.8. | Fotogrāfiju un atmiņu stāsti |  |  |  | M1.1.0 RV1.1.3. U1.1.3.-3 |  | 1.7. |  | 1138 |  | 0 |  | 0 |  | 1138 |  | Mācības Gulbenes novada un Vidzemes bibliotekāriem |  |  | 2013. | 2014. |  | Gulbenes bibliotēka - izstrādātājs un realizētājs |  |
| 1.9. | Starptautiska jauniešu apmaiņa (Latvija un Spānija) |  |  |  | M1.3., RV1.3.3., U1.3.3.-3. |  | 1.1. 1.2. |  | 15154 |  | 0 |  | 15154 |  | 0 |  | Dažādas aktivitātes jūlija beigās, augusta sākumā ar mērķi diskutēt par sabiedrībai aktuāliem jautājumiem, izmantojot dažādas teātra metodes (ielu teātris, improvizācija utt.) |  |  | 01.06.2013. | 30.09.2013. |  | Iesniegts vērtēšanai atkārtoti, iesniedzējs – Gulbenes novada dome |  |
| 1.10. | Lejasciema jauniešu iniciatīvas projekts |  |  |  | M1.3., RV1.3.3., U1.3.3.-3. |  | 1.12. 1.20. |  | 5051 |  | 0 |  | 5051 |  | 0 |  | Sabiedriskas aktivitātes Lejasciema pagastā, kur jaunieši veido aktivitātes dažādām vecuma grupām. |  |  | 2014. | 2015. |  | Iesniegts izvērtēšanai |  |
| 1.11. | ERASMUS + mūžizglītības projekti |  |  |  | M1.1., RV1.1.3., U1.1.3.-4 |  | 1.6. 1.12. |  | 142287 |  | 0 |  | 142287 |  | 0 |  | Mūžizglītības projekti dažāda vecuma grupām un dažādā sociālajām grupām |  |  | 2014. | 2015. |  | Novada domes, pārvalžu un izglītības iestāžu projekti |  |
| 1.12. | Dalība „Eiropa pilsoņiem” demokrātijas un pilsoniskās iesaistīšanās projektā |  |  |  | M1.3. RV1.3.2. U1.3.2.-2 |  | 1.1. 1.6. 1.10. 1.63. |  | 7999 |  | 2400 |  | 5599 |  | 0 |  | Vadošais partneris „Pistes – Solidaires” Aktivitātes, lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos un aktīvu pilsonisko līdzdalību. |  |  | 2014. | 2017. |  | Plānots iesniegt EACEA. Gulbenes novada dome piekritusi piedalīties kā partneris |  |
| 1.13. | Gulbenes vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana; Nr. KPFI-15.2/183 |  |  |  | M1.1. RV1.1.4 U1.1.4.-1 |  | 1.17. 1.31. 1.19. |  | 264172 |  | 152946 |  | 0 |  | 111226 |  | Siltināšana, iekšējo elektrotīklu rekonstrukcija, apkures renovācija |  |  | 12.2013. | 30.06.2014. |  | KPFI Projekts apstiprināts |  |
| 1.14. | Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs |  |  |  | M1.1., RV1.1.4, U1.1.4.-1. |  |  |  | 23399 |  | 2339 |  | 0 |  | 21060 |  | Valsts centralizētais projekts |  |  | 2013. | 2014. |  | Projekts tiek īstenots |  |
| 1.15. | Sociālo un sadzīves pakalpojumu pilnveidošana Stāmerienas pagastā; nr. 13-07-LL05-L413101-000006 |  |  |  | M1.2. RV1.2.1 U1.2.1.-3 |  | 1.21. 1.56. |  | 12052 |  | 3088 |  | 8964 |  | 0 |  |  |  |  | 2013. | 2014. |  | Apstiprināts LAD |  |
| 1.16. | Integrated Intelligent Platform for Monitoring the Cross-Border Natural-Technological Systems, INFROM līgums Nr. ESTLATRUS/2.1/ELRI-184/2011/14 |  |  |  | M1.3. RV1.3.4. U1.3.4.-3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projekta galvenā aktivitāte: pašvaldību teritoriju monitorings, izmantojot satelītnovērojumus. |  |  | 15.02.2012. | 14.02.2014. |  | Gulbenes novada dome piedalās projektā kā asociētais partneris bez līdzfinansējuma |  |
| 1.17. | "Gulbenes pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes "Auseklītis" kapacitātes paaugstināšana" ; Nr. 3DP/3.1.4.3.0/IPIA/VRAA/010/063 |  |  |  | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. P2,M2.3., RV2.3.3., U2.3.3.-3. |  | 1.13. 1.18. 1.25. 1.42. 1.22. |  | 355718 |  | 42686 |  | 302360 |  | 10672 |  | Jumta nomaiņa, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, telpu remonts |  |  | 07.06.2013. | 30.11.2014 |  | Tiek realizēts |  |
| 1.18. | Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes "Auseklītis" energoefektivitātes uzlabošana; Nr. KPFI-15.2/51 |  |  |  | M1.1., RV 1.1.4., U1.1.4.1. |  | 1.17. 1.13. 1.25. 1.42. |  | 298436 |  | 141340 |  | 0 |  | 157096 |  | Siltināšana, saules kolektors, siltummezgla rekonstrukcija, apkures sistēmas renovācija |  |  | 12.2013. | 30.06.2014. |  | KPFI Projekts apstiprināts |  |
| 1.19. | Gulbenes pilsētas centrālās daļas infrastruktūras sakārtošana Nr. 3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/005/090 |  |  |  | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.-1. |  | 1.13. 1.18. 2.2. |  | 2468705 |  | 614651 |  | 1785859 |  | 68195 |  | Sakārtota Miera iela. Pabeigti mācību-saimnieciskā korpusa būvdarbi, ar iekārām un mēbelēm aprīkotas telpas – uzlabota mācību kvalitāte divās skolās. |  |  | 18.06.2013. | 31.12.2014. |  | Projekts tiek īstenots |  |
| 1.20. | Virtuves izveidošana Jauniešu Iniciatīvu centrā „B.u.M.s.” |  |  |  | M1.3., RV1.3.3., U1.3.3.-3 |  | 1.10. |  | 8537 |  | 854 |  | 7683 |  | 0 |  | Virtuves kā sociālās telpas izveidošana dažādu paaudžu iedzīvotājiem jaunu ēst gatavošanas prasmju un pieredzes apgūšanai. Jaunu pakalpojumu izveide- veļas mazgāšana, žāvēšana |  |  | 2014. | 2015. |  | Projekts tiek gatavots iesniegšanai |  |
| 1.21. | Sociālā aprūpes nama ierīkošana Līgo II kārta -siltināšana un jumta rekonstrukcija |  |  |  | M1.2., RV1.2.1, U1.2.1-3 |  | 1.15. |  | 280000 |  | 280000 |  | 0 |  | 0 |  | Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana |  |  | 2014. | 2014. |  |  |  |
| 1.22. | Gulbenes 2.vidusskolas sporta (aktu) zāles renovācija |  |  |  | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.-1. |  | 1.17. |  | 50000 |  | 50000 |  | 0 |  | 0 |  | Infrastruktūras sakārtošana |  |  | 2014. | 2015. |  |  |  |
| 1.23. | Sporta telpas labiekārtošana un inventāra papildināšana JIC „B.u.M.s.” |  |  |  | M1.3. RV1.3.3. U1.3.3.-3 |  | 1.24. |  | 5691 |  | 569 |  | 5122 |  | 0 |  | Telpas renovācija vingrošanas, dejošanas un citu sportisku aktivitāšu vajadzībām. Aktivitātēs iesaistītas jaunās māmiņas, sievietes un jaunieši |  |  | 2014. | 2015. |  | Projekts tiek gatavots iesniegšanai |  |
| 1.24. | Metāla ”sendvič” tipa angāra būvniecība, divu palīgēku nojaukšana. |  |  |  | M1.3. RV1.3.4. U1.3.4.-2-1. |  | 1.23. |  | 184973 |  | 184973 |  | 0 |  | 0 |  | Vides stāvokļa uzlabošana Infrastruktūras sakārtošana |  |  | 2014.-2015. | 2017. |  | 2014.gadā plānoti ieguldījumi 28457 EUR apmērā |  |
| 1.25. | Gulbenes Bērzu sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana |  |  |  | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.-1. P2,M2.3., RV2.3.3. U2.3.3.-3. |  | 1.18. 1.17. 1.31. |  | 142287 |  | 21343 |  | 120944 |  | 0 |  | Ēkas siltināšana |  |  | 2014.-2015. | 2015. |  |  |  |
| 1.26. | Lejasciema PII „Kamenīte” energoefektivitātes paaugstināšana un virtuves bloka rekonstrukcija, iekārtu nomaiņa |  |  |  | M1.1., RV 1.1.4., U1.1.4.1. |  | 1.27. |  | 99601 |  | 14940 |  | 84661 |  | 0 |  | Infrastruktūras sakārtošana |  |  | 2014.-2015. | 2016. |  | Nav pilnībā veikts finansējuma trūkuma dēļ, 2012.gadā nomainīta ventilācijas sistēma 1300 Ls vērtībā un 2013.gadā kosmētiskais remonts 300 Ls vērtībā |  |
| 1.27. | Lejasciema vidusskolas virtuves bloka rekonstrukcija |  |  |  | M1.1., RV 1.1.4., U1.1.4.1 |  | 1.26. 1.47. |  | 28457 |  | 28457 |  | 0 |  | 0 |  | Infrastruktūras sakārtošana |  |  | 2014.-2015. | 2016. |  | Saimnieciskā kārtā veikts kosmētiskais remonts 780 Ls vērtībā 2012.g. un 2007 Ls 2013.gadā |  |
| 1.28. | Stāmerienas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana |  |  |  | M1.1. RV1.1.4. U1.1.4.1. P2,M2.3., RV2.3.3. U2.3.3.-3. |  | 1.58. |  | 142287 |  | 21343 |  | 120944 |  | 0 |  | Bēniņu siltināšana, logu nomaiņa |  |  | 2014.-2015. | 2016. |  | Veikts energoaudits |  |
| 1.29. | Litenes pamatskolas telpu renovācija |  |  |  | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.-1. |  | 1.30. |  | 28457 |  | 28457 |  | 0 |  | 0 |  | Otrā stāva kabinetu un koridora remonts |  |  | 2014.-2015. | 2016. |  | Veikts daļēji. Renovēta viena klases telpa 4000 Ls |  |
| 1.30. | Sētas un vārtu renovācija Litenes PII teritorijai |  |  |  | M1.1. RV1.1.4 U1.1.4-1 |  | 1.29. |  | 14229 |  | 14229 |  | 0 |  | 0 |  | Vides labiekārtošana, bērnu fiziskās drošības uzlabošana |  |  | 2014.-2015. | 2016. |  |  |  |
| 1.31. | Gulbenes vidusskolas internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana |  |  |  | P1,M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. |  | 1.17. 1.13. 1.42. |  | 100000 |  | 15000 |  | 85000 |  | 0 |  | Siltināšana |  |  | 2014.-2015. | 2016. |  |  |  |
| 1.32. | Stāķu pamatskolas ēku un sporta halles energoefektivitātes paaugstināšana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve un iekšpagalma kāpņu renovācija |  |  |  | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.1. P2,M2.3., RV2.3.3. U2.3.3.-3. |  |  |  | 284574 |  | 42686 |  | 241888 |  | 0 |  | Sporta halles siltināšana, ēku renovācija |  |  | 2014.-2015. | 2016. |  |  |  |
| 1.33. | Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana |  |  |  | M1.1, RV1.1.4., U1.1.4.1. P2,M2.3., RV2.3.3., U2.3.3.-3. |  | 1.35. 1.45. |  | 170745 |  | 25612 |  | 145133 |  | 0 |  | Siltināšana |  |  | 2014.-2015. | 2016. |  |  |  |
| 1.34. | Rankas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana (jumta nomaiņa un 3.stāva siltināšana) |  |  |  | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. |  | 1.39. |  | 113830 |  | 17075 |  | 96755 |  | 0 |  | Siltināšana |  |  | 2014.-2015. | 2016. |  |  |  |
| 1.35. | Gulbīša vidusskolas mazās skolas ēkas jumta nomaiņa un energoefektivitātes paaugstināšana |  |  |  | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. P2,M2.3., RV2.3.3., U2.3.3.-3. |  | 1.33. 1.45. |  | 71144 |  | 10672 |  | 60472 |  | 0 |  | Siltināšana |  |  | 2014.-2015. | 2016. |  |  |  |
| 1.36. | Lizuma vidusskolas internāta ēkas siltumefektivitātes paaugstināšana |  |  |  | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.1. |  | 1.49. 1.38. |  | 71144 |  | 10672 |  | 60472 |  | 0 |  | Logu, durvju nomaiņa, apkures sistēmas renovācija, fasādes renovācija |  |  | 2014.2015. | 2016. |  |  |  |
| 1.37. | Beļavas pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana |  |  |  | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. P2,M2.3., RV2.3.3., U2.3.3.-3. |  | 1.60. |  | 213431 |  | 32015 |  | 181416 |  | 0 |  | Siltināšana |  |  | 2014.-2015. | 2016. |  |  |  |
| 1.38. | Lizuma Sporta zāles energoefektivitātes paaugstināšana |  |  |  | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.-1. |  | 1.36. 1.49. |  | 42686 |  | 6403 |  | 36283 |  | 0 |  | Bēniņu siltināšana, jumta renovācija |  |  | 2014.-2015. | 2016. |  |  |  |
| 1.39. | Medicīnas kompleksa „Doktorāts” energoefektivitātes paaugstināšana Rankas pagastā |  |  |  | M1.2., RV1.2.1, U1.2.1-3 |  | 1.34. |  | 106715 |  | 16007 |  | 90708 |  | 0 |  | Siltināšana |  |  | 2014.-2015. | 2016. |  |  |  |
| 1.40. | Gulbenes Sociālā dienesta ēkas siltināšana |  |  |  | M1.2., RV1.2.1, U1.2.1-3 |  | 1.41. |  | 92487 |  | 13873 |  | 78614 |  | 0 |  | Siltināšana |  |  | 2014.-2015. | 2016. |  |  |  |
| 1.41. | Gulbenes labiekārtošanas iestādes siltināšana |  |  |  | M1.3., RV1.3.4.,U1.3.4.-2 U2.3.3.-3. |  | 1.40. |  | 71144 |  | 10672 |  | 60472 |  | 0 |  | Siltināšana |  |  | 2014.-2015. | 2016. |  |  |  |
| 1.42. | Gulbenes Mūzikas skolas energoefektivitātes paaugstināšana |  |  |  | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. |  | 1.17. 1.13. 1.31. 1.59. |  | 184973 |  | 27746 |  | 157227 |  | 0 |  | Siltināšana |  |  | 2014.-2015. | 2016. |  |  |  |
| 1.43. | Pieejamības nodrošināšana Līgo feldšerpunktā cilvēkiem ar kustību traucējumiem |  |  |  | M1.2., RV1.2.1, U1.2.1-3 |  | 1.44. |  | 6403 |  | 6403 |  | 0 |  | 0 |  | Uzbrauktuvju ierīkošana un labiekārtošana |  |  | 2014.2015 | 2016. |  |  |  |
| 1.44. | Pieejamības nodrošināšana Daukstu feldšerpunktā un bibliotēkā cilvēkiem ar kustību traucējumiem |  |  |  | M1.2., RV1.2.1, U1.2.1-3 |  | 1.43. |  | 6403 |  | 6403 |  | 0 |  | 0 |  | Uzbrauktuvju ierīkošana un labiekārtošana |  |  | 2014.-2015. | 2016. |  |  |  |
| 1.45. | Internāta iekštelpu renovācija un lifta izbūve Sveķu speciālajā internātpamatskolā |  |  |  | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. M3.4. RV3.4.4. U3.4.4.-1. |  | 1.33 1.35. |  | 170745 |  | 0 |  | 170745 |  | 0 |  | Telpu piemērošana audzēkņiem ar speciālām vajadzībām (kustību traucējumiem) |  |  | 2014.-2015. | 2016. |  | Projekta realizācija atlikta augsto izmaksu dēļ |  |
| 1.46. | Datortehnikas nomaiņa informātikas kabinetā-10datori |  |  |  | M1.1., RV1.1.4. U1.1.4.-2. |  |  |  | 8537 |  | 1423 |  | 7114 |  | 0 |  | IT nodrošinājuma uzlabošana |  |  | 2014. | 2014. |  |  |  |
| 1.47. | Apkures sistēmas rekonstrukcija Lejasciema vidusskolā |  |  |  | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.-1. |  | 1.27. |  | 35572 |  | 5336 |  | 30236 |  | 0 |  | Komunikāciju renovācija |  |  | 2014.-2015. | 2015. |  |  |  |
| 1.48. | K.Valdemāra pamatskolas fasādes renovācija |  |  |  | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.-1. |  | 1.60. 1.37. |  | 49800 |  | 9960 |  | 39840 |  | 0 |  | Kultūras pieminekļa renovācija |  |  | 2014.-2015. | 2016. |  | Uzsākta saimnieciskā kārtā |  |
| 1.49. | Elektroinstalācijas nomaiņa un ugunsdrošības sistēmas ierīkošana Lizuma vidusskolā |  |  |  | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.-2. |  | 1.36. 1.38. 1.50. |  | 71144 |  | 10672 |  | 60472 |  | 0 |  | Ugunsdrošības paaugstināšana skolā, sporta zālē, mājturības kabinetos un internātā |  |  | 2014.-2015. | 2016. |  |  |  |
| 1.50. | Lizuma vidusskolas novadpētniecības muzeja telpu renovācija |  |  |  | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.-1. |  | 1.49 |  | 42686 |  | 42686 |  | 0 |  | 0 |  | Telpu renovācija, mēbeļu un mūsdienīgu tehnoloģiju iegāde, ekspozīcijas modernizēšana |  |  | 2014.-2015. | 2016. |  |  |  |
| 1.51. | Ābeļu iela 2 Gulbenes novada domes ēkas jumta siltināšana un iekštelpu renovācija |  |  |  | M1.3., RV1.3.4., U1.3.4.-2 P2,M2.3., RV2.3.3., U2.3.3.-3. |  |  |  | 170745 |  | 170745 |  | 0 |  | 0 |  | Iekštelpu renovācija, elektroinstalācijas, ugunsdrošības un sakaru sistēmu rekonstrukcija 2.stāvā |  |  | 2014.-2015. | 2016. |  |  |  |
| 1.52. | Tirzas pamatskolas ēku apkures pārejas no fosilajiem kurināmā veidiem uz atjaunojamiem energoresursiem |  |  |  | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.-1. P2,M2.3., RV2.3.3. U2.3.3.-3. |  | 1.54. |  | 71144 |  | 10672 |  | 60472 |  | 0 |  | Apkures katla nomaiņa pārejai no elektroapgādes uz atjaunojamiem energoresursiem |  |  | 2014.-2015. | 2015.-2016. |  |  |  |
| 1.53. | Galgauskas pamatskolas apkures sistēmas renovācija |  |  |  | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.-1. |  | 1.55. |  | 42686 |  | 6403 |  | 36283 |  | 0 |  | Apkures sistēmas renovācija |  |  | 2014.-2015. | 2015.-2016. |  |  |  |
| 1.54. | Tirzas sociālās un veselības aprūpes nama „Doktorāts” ēkas rekonstrukcija |  |  |  | M1.2., M1.2.1., U1.2.1.-3. |  | 1.52. |  | 92487 |  | 13873 |  | 78614 |  | 0 |  | Ēkas renovācija, lifta vai pacēlāja izbūve |  |  | 2014.-2015. | 2015.-2016. |  |  |  |
| 1.55. | Galgauskas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana |  |  |  | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.-1. P2,M2.3., RV2.3.3. U2.3.3.-3. |  | 1.53. |  | 142287 |  | 21343 |  | 120944 |  | 0 |  | Jumta, logu nomaiņa, bēniņu siltināšana |  |  | 2014.-2015. | 2016. |  |  |  |
| 1.56. | Staru pirts apkures sistēmas, ventilācijas un telpu renovācija Daukstu pagastā |  |  |  | M1.3. RV1.3.4 U1.3.4.-2 |  | 1.15. |  | 35572 |  | 35572 |  | 0 |  | 0 |  | Telpu renovācija, pakalpojuma kvalitātes uzlabošana |  |  | 2014.-2015. | 2016. |  |  |  |
| 1.57. | Druvienas pamatskolas jumta un fasādes renovācija |  |  |  | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.-1. |  |  |  | 256120 |  | 256120 |  | 0 |  | 0 |  | Sakārtota infrastruktūra, atjaunots kultūras piemineklis |  |  | 2015.-2016. | 2017. |  |  |  |
| 1.58. | Stāmerienas pamatskolas internāta izveide |  |  |  | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. |  | 1.28. |  | 28457 |  | 28457 |  | 0 |  | 0 |  | Telpu renovācija |  |  | 2015. | 2016. |  |  |  |
| 1.59. | Gulbenes Mākslas skolas pagalma rekonstrukcija |  |  |  | M1.1., RV 1.1.4., U1.1.4.1. |  | 1.42. |  | 28457 |  | 28457 |  | 0 |  | 0 |  | Infrastruktūras sakārtošana un labiekārtošana |  |  | 2015. | 2016. |  |  |  |
| 1.60. | Vienas telpas izbūve bēniņos K.Valdemāra pamatskolā |  |  |  | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.-1. |  | 1.48. 1.36. |  | 12806 |  | 12806 |  | 0 |  | 0 |  | Skolas telpu rekonstrukcija |  |  | 2015. | 2016. |  | Ir tehniskais apsekošanas atzinums, kā arī skiču projekts telpas izbūvei skolas bēniņos. |  |
| 1.61. | Gulbenes novada PII un pirmskolas grupu pie skolām āra rotaļu laukumu rekonstrukcija |  |  |  | M1.1. RV1.1.4. U 1.1.4.-2 |  | 1.62. |  | 400000 |  | 80000 |  | 320000 |  | 0 |  | Rotaļu laukumu rekonstrukcija, izveidojot mūsdienīgu un atraktīvu aprīkojumu |  |  | 2015-2016. | 2017. |  |  |  |
| 1.62. | Lizuma PII izveide |  |  |  | M1.1. RV1.1.4. U 1.1.4.-2 |  | 1.61. |  | 300000 |  | 60000 |  | 240000 |  | 0 |  | Telpu iegāde, renovācija un aprīkošana pirmskolas izglītības iestādes vajadzībām |  |  | 2015.-2016. | 2017. |  |  |  |
| 1.63. | Pensionāru dienas centra izveide Gulbenē |  |  |  | M1.2. RV1.2.1. U1.2.1.-3. |  | 1.12. |  | 28457 |  | 28457 |  | 0 |  | 0 |  | Senioru sociālā iekļaušana, kultūras aktivitātes, brīvā laika pavadīšanas iespējas |  |  | 2015.-2016 | 2017. |  | Realizēts projekts par atbalsta centra izveidi Sociālajā dienestā |  |
|  | Kopā |  |  |  |  |  |  |  | 8718947 |  | 2743473 |  | 5604721 |  | 370753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.prioritāte Ilgtspējīga ekonomika un uzņēmējdarbību atbalstoša vide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Blaumaņa ielas rekonstrukcija Gulbenē; Vienošanās nr. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/017 |  | M2.1., RV2.1.2., U2.1.2.-2. |  | 2.3. 2.39. 2.68. |  | 2916887 |  | 642007 |  | 2187373 |  | 87507 |  |  | Tranzītielu rekonstrukcija |  | 01.05.2012. |  | 30.12.2014. | Tiek īstenots |  |  |
| 2.2. |  | „Culture and Heritage Added value to Regional policies for Tourism Sustainability” (CHARTS) (“Kultūras un mantojuma pievienotā vērtība tūrisma ilgtspējībai reģionā)” |  | M2.2. RV2.2.4. U2.2.4.-1. |  | 2.19. 2.20. 2.39. 3.1 |  | 11241 |  | 1736 |  | 9505 |  | 0 |  |  | Projekta mērķis ir uzlabot kultūras mantojuma kapacitāti, kā arī popularizēt Vidzemi kā kultūras galamērķi. |  | 2012. |  | 2014. | Projekts turpinās Iesniedzējs Vidzemes tūrisma asociācija, novada dome-partneris |  |  |
| 2.3. |  | Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā Nr. 3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/004/089 |  | M21., RV2.1.2., U2.1.2.-1. |  | 2.1. 2.39. |  | 2000080 |  | 240010 |  | 1700067 |  | 60003 |  |  | Draudzesskolas, Ozolu un Rēzeknes, Robežu, Zvaigžņu ielas rekonstrukcija, stāvlaukuma pie Dzelzceļa ielas rekonstrukcija |  | 21.05.2013 |  | 31.03.2015. | Tiek īstenots |  |  |
| 2.4. |  | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Rankas pagasta Gaujasrēveļos |  | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. |  | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos |  | 393626 |  | 119379 |  | 274247 |  | 0 |  |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana |  | 2012. |  | 2014. | Tiek īstenots |  |  |
| 2.5. |  | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Beļavas pagastā Ozolkalnā |  | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. |  | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos |  | 499412 |  | 74911 |  | 424501 |  | 0 |  |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana |  | 2012. |  | 2014. | Tiek īstenots |  |  |
| 2.6. |  | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Galgauskas pagasta Galgauskā |  | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. |  | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos |  | 391496 |  | 118733 |  | 272763 |  | 0 |  |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana |  | 2012. |  | 2014. | Tiek īstenots |  |  |
| 2.7. |  | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Tirzas pagasta Tirzā |  | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. |  | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos |  | 207193 |  | 61645 |  | 145548 |  | 0 |  |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana |  | 2013. |  | 2014. | Tiek īstenots |  |  |
| 2.8. |  | Ūdenssaimniecī bas attīstība- rekonstrukcija Lizuma pagasta Lizumā |  | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. |  | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos |  | 594139 |  | 176798 |  | 417341 |  | 0 |  |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana |  | 2013. |  | 2013. | Tiek īstenots |  |  |
| 2.9. |  | Ūdenssaimniecības attīstība, rekonstrukcija Druvienas pagasta Druvienā |  | M2, 3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. |  | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos |  | 571868 |  | 170143 |  | 401725 |  | 0 |  |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana |  | 2013. |  | 2014. | Tiek īstenots |  |  |
| 2.10. |  | Ūdenssaimniecības attīstība, rekonstrukcija Stradu pagasta Strados |  | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. |  | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos |  | 563743 |  | 167725 |  | 396018 |  | 0 |  |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana |  | 2013. |  | 2014. | Tiek īstenots |  |  |
| 2.11. |  | Ūdenssaimniecības attīstība, rekonstrukcija Beļavas pagasta Beļavā |  | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. |  | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos |  | 369358 |  | 55404 |  | 313954 |  | 0 |  |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana |  | 2013. |  | 2014. | Tiek īstenots |  |  |
| 2.12. |  | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Litenes pagasta Litenē |  | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. |  | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos |  | 604917 |  | 179975 |  | 424942 |  | 0 |  |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana |  | 2013. |  | 2014. | Tiek īstenots |  |  |
| 2.13. |  | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Daukstu pagasta Staros |  | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. |  | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos |  | 201709 |  | 60012 |  | 141697 |  | 0 |  |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana |  | 2013. |  | 2014. | Tiek īstenots |  |  |
| 2.14. |  | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Jaungulbenes pagasta Jaungulbenē |  | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. |  | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos |  | 490425 |  | 73563 |  | 416862 |  | 0 |  |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana |  | 2013. |  | 2015. | Tiek īstenots |  |  |
| 2.15. |  | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Jaungulbenes pagasta Gulbītī |  | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. |  | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos |  | 263026 |  | 39453 |  | 223573 |  | 0 |  |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana |  | 2013. |  | 2014. | Tiek īstenots |  |  |
| 2.16. |  | Ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana Rēveļos |  | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. |  | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos |  | 177936 |  | 53485 |  | 124451 |  | 0 |  |  | Pašvaldības īpašumā esošo kanalizācijas tīklu sakārtošana |  | 2013. |  | 2014. | Tiek īstenots |  |  |
| 2.17. |  | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Lejasciema pagastā Lejasciemā II kārta |  | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. |  | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos |  | 434386 |  | 129250 |  | 305136 |  | 0 |  |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana |  | 2013. |  | 2014. | Tiek īstenots |  |  |
| 2.18. |  | Meliorācijas sistēmas atjaunošana Jaungulbenes pagastā Nr. 13-07-L12500-000246(Īpašumā Jaungulbenes pagasta „Tehniskais centrs”, „Rudzīši”) |  | M3.4, RV3.4.2., U3.4.2-1. |  |  |  | 58605 |  | 27776 |  | 30829 |  | 0 |  |  | Meliorācija |  | 26.08.2013. |  | 14.12.2014 | Tiek īstenots |  |  |
| 2.19. |  | "Latvju zīmju vēstījumu takas labiekārtošana" Nr. 13-07-LL05-L413201-000011 |  | M2.2. RV2.2.4 U2.2.4-1 |  | 2.2. 2.20. 2.37. 3.1. |  | 4693 |  | 1203 |  | 3490 |  | 0 |  |  | Takas labiekārtošana - koka soliņu, atkritumu urnu iegāde un uzstādīšana, tiltiņveidīgu laipu izgatavošana un uzstādīšana |  | 06.06.2013. |  | 01.06.2014. | Tiek īstenots |  |  |
| 2.20. |  | Teritorijas norāžu un informatīvo stendu uzstādīšana Litenes pagastā; Nr. 13-07-LL05-L413203-000001 |  | M2.2. RV2.2.4 U2.2.4-1 |  | 2.2. 2.19. 2.37. |  | 5165 |  | 1323 |  | 3842 |  | 0 |  |  | Vides objektu, norāžu un informatīvo stendu uzstādīšana |  | 06.06.2013. |  | 23.09.2014. | Tiek īstenots |  |  |
| 2.21. |  | Eiropa pilsoņiem projekts |  | M2.1., RV2.1.4, U2.1.4.-1. |  |  |  | 97000 |  | 0 |  | 97000 |  | 0 |  |  | Sadarbības projekts ar sadraudzības pilsētām |  | 2014. |  | 2015 | Iesniegts vērtēšanai |  |  |
| 2.22. |  | Ūdenssaimniecības attīstība, atdzelžošanas stacijas izbūve Stāmerienas pagasta Vecstāmerienā |  | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. |  | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos |  | 491463 |  | 146220 |  | 345243 |  | 0 |  |  | Atdzelžošanas stacijas būvniecība |  | 2014. |  | 2015. | Saskaņots TEP, projekts šobrīd nav apstiprināts |  |  |
| 2.23. |  | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Rankas pagasta Rankā |  | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. |  | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos |  | 577928 |  | 171946 |  | 405982 |  | 0 |  |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana |  | 2014. |  | 2015. | Saskaņots TEP, šobrīd projekts nav apstiprināts |  |  |
| 2.24. |  | Ielu apgaismojuma uzlabošana Gulbenē |  | M2.2. RV2.2.1., U2.2.1.-5. |  | Attiecīgi pārējie ielu apgaismojuma projekti novada ciemos |  | 498005 |  | 149401 |  | 348604 |  | 0 |  |  | Apgaismojuma uzlabošana publiskajā ārtelpā – ceļi, parki, laukumi u.c. |  | 2012. |  | 2015. | Veikts daļēji saimnieciskā kārtā ielās, kur tiek rekonstruēta elektroapgāde, kopsumma 54651 Ls un 20250 Ls 2013.gadā |  |  |
| 2.25. |  | Ielu un laukumu apgaismojuma ierīkošana pie kultūras un sporta centra „Zīļuks” Ozolkalnā, |  | M2.1. RV2.1.1. U2.1.1.-2. |  | 3.24. |  | 7114 |  | 7114 |  | 0 |  | 0 |  |  | Satiksmes drošības uzlabošana |  | 2012. |  | 2015. | Saimnieciskā kārtā veikts daļēji, iegādāts apgaismojuma inventārs |  |  |
| 2.26. |  | Litenes kapu kapličas fasādes renovācija |  | M2.3., RV2.3.4, U2.3.4.-4. |  | 2.45 2.73. |  | 1000 |  | 1000 |  | 0 |  | 0 |  |  | Fasādes remonts ēkai, kas ir kultūras piemineklis |  | 2014. |  | 2014. |  |  |  |
| 2.27. |  | Svelberģa ciema ūdenssaimniecības pievienošana pilsētas ūdenssaimniecībai |  | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. |  | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos |  | 14229 |  | 14229 |  | 0 |  | 0 |  |  | Ūdenssaimniecības sakārtošana |  | 2014.-2015. |  | 2016. | Saimnieciskā kārtā |  |  |
| 2.28. |  | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Beļavas pagasta Letēs |  | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. |  | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos |  | 71144 |  | 71144 |  | 0 |  | 0 |  |  | Ūdenssaimniecības sakārtošana |  | 2014.-2015. |  | 2016. | Trašu sakārtošana saimnieciskā kārtā, jo pārējais nav pašv. īpašums |  |  |
| 2.29. |  | Ūdenssaimniecības sakārtošana- NAI rekonstrukcija Daukstu pagasta Krapā |  | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. |  | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos |  | 9249 |  | 9249 |  | 0 |  | 0 |  |  | Artēziskā urbuma izbūve, Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija |  | 2014.-2015. |  | 2016. | Saimnieciskā kārtā. |  |  |
| 2.30. |  | Ūdenssaimniecības attīstība- NAI rekonstrukcija Daukstu pagasta Daukstēs |  | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. |  | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos |  | 14229 |  | 14229 |  | 0 |  | 0 |  |  | Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Saimnieciskā kārtā |  | 2014.-2015. |  | 2016. |  |  |  |
| 2.31. |  | Ūdenssaimniecības attīstība, trases rekonstrukcija Stāmerienas pagasta Kalnienā |  | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. |  | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos |  | 7114 |  | 7114 |  | 0 |  | 0 |  |  | Ūdensapgādes trases renovācija Saimnieciskā kārtā |  | 2014.-2015. |  | 2016. |  |  |  |
| 2.32. |  | Ūdenssaimniecības attīstība, atdzelžošanas stacijas izbūve Beļavas pagasta Pilskalnā |  | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. |  | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos |  | 14229 |  | 14229 |  | 0 |  | 0 |  |  | Atdzelžošanas stacijas būvniecība |  | 2014.-2015. |  | 2016. |  |  |  |
| 2.33. |  | Ūdenssaimniecības attīstība, atdzelžošanas stacijas izbūve Līgo pagasta Līgo |  | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. |  | Attiecīgi pārējie projekti novada ciemos |  | 5691 |  | 5691 |  | 0 |  | 0 |  |  | Atdzelžošanas stacijas būvniecība |  | 2014.-2015. |  | 2016. |  |  |  |
| 2.34. |  | Ielu apgaismojuma ierīkošana Jaungulbenē |  | M2.2. RV2.2.1., U2.2.1.-5. |  | Attiecīgi pārējie ielu apgaismojuma projekti novada ciemos |  | 60472 |  | 60472 |  | 0 |  | 0 |  |  | Satiksmes drošības uzlabošana |  | 2014.-2015 |  | 2016. | 2014.gadā tiks veikts daļēji vienai ielai 28457 EUR vērtībā |  |  |
| 2.35. |  | Sadarbības tīkla izveide lauksaimnieciskās un mājražotāju produkcijas tirdzniecības attīstībai |  | M2.1. RV2.1.4. U2.1.4-4. |  | 2.36. |  | 6600000 |  | 660000 |  | 5940000 |  | 0 |  |  | Lauksaimniecības un mājražotāju produkcijas pārrobežu tirdzniecības pasākumi („Zaļie tirdziņi”) Gulbenē un Krievijā. Izveidota tirdzniecības vieta (laukums un paviljons) un uzņēmējdarbības izstāžu telpa pārrobežu lauksaimnieciskās un mājražotāju produkcijas izplatīšanai un tirdzniecībai Gulbenes pilsētā. |  | 2014.-2015. |  | 2017. | Latvia – Russia CBC ENI Programme 2014 - 2020 |  |  |
| 2.36. |  | Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana, veidojot unikālos muižu kompleksus kā uzņēmēju atbalsta centrus |  | M2.2. RV2.2.4 U2.2.4.-1 |  | 2.35. |  | 5000000 |  | 500000 |  | 4500000 |  |  |  |  | Izveidoti multifunkcionāli uzņēmējdarbības atbalsta centri, izvietojot tos vēsturiskajos muižu kompleksos. Atjaunota muižu kompleksu infrastruktūra un uzlabots kopējais novada/apgabala tēls. Apmeklētas izstādes un iegādāts mūsdienu prasībām atbilstošs izstāžu aprīkojums. |  | 2014.-2015. |  | 2017. | Latvia – Russia CBC ENI Programme 2014 - 2020 |  |  |
| 2.37. |  | Muižu vēsturisko parku un dīķu atjaunošana teritoriju ilgtspējīgas attīstības un sabiedrības pieejamības nodrošināšanai |  | M2.2. RV2.2.4 U2.2.4.-1 |  | 2.2. 2.19. |  | 4 500000 |  | 450000 |  | 4050000 |  |  |  |  | Veikta parku renovācija, attīrīti dīķi, veikti stādījumi, uzlabots parku vizuālais tēls. Popularizēts veselīgs dzīvesveids un brīvā laika pavadīšanas iespējas brīvā dabā. Izveidotas atpūtas zonas parku teritorijās. |  | 2014.-2015. |  | 2017. | Latvia – Russia CBC ENI Programme 2014 - 2020 |  |  |
| 2.38. |  | Pašvaldības ceļa Nr.6-1 Litene- Lešķi-Sopuļi 0.5 km un Avotiņu iela 0.369 km Litenes pagastā |  | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. |  |  |  | 49801 |  | 49801 |  | 0 |  | 0 |  |  | Ielas grants seguma rekonstrukcija un ceļa grants seguma rekonstrukcija |  | 2015.-2016. |  | 2015. | Poligona attīstības 2.kārtas ietvaros vai piesaistot ES fondu. Projekta realizācijai pašvaldības ceļš un iela nodota nomā SIA AP KAUDZĪTES |  |  |
| 2.39. |  | Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcija 3.kārta |  | M21., RV2.1.2., U2.1.2.-1. |  | 2.1. 2.3. |  | 865177 |  | 103822 |  | 735400 |  | 25955 |  |  | Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcija (Naglenes, Viestura, Litenes, Vidus u.c. ielas) |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.40. |  | Gājēju ietves izbūve Rankas ciemā „Gatves- kultūras nams” 1400 m |  | M2.1. RV2.1.1. U2.1.1.-2. |  | 2.42. |  | 25612 |  | 25612 |  | 0 |  | 0 |  |  | Satiksmes drošības uzlabošana, vides sakārtošana |  | 2015.-2016. |  | 2016. |  |  |  |
| 2.41. |  | Virszemes lietus ūdens kanalizācijas izbūve Stradu pagasta Stāķos |  | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. |  |  |  | 14229 |  | 14229 |  | 0 |  | 0 |  |  | Virszemes lietus ūdens kanalizācijas izbūve |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.42. |  | Gājēju celiņu izbūve Lizuma ciema centrā |  | M2.2. RV2.2.1., U2.2.1.-5. |  | 2.40. |  | 35572 |  | 10672 |  | 24900 |  | 0 |  |  | Satiksmes drošības uzlabošana |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.43. |  | Apgaismojuma ierīkošana Pilskalna ciematā Beļavas pagastā |  | M2.1. RV2.1.1. U2.1.1.-2. |  | Attiecīgi pārējie ielu apgaismojuma projekti novada ciemos |  | 21343 |  | 14229 |  | 7114 |  | 0 |  |  | Satiksmes drošības uzlabošana |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.44. |  | Ielu apgaismojuma ierīkošana Ozolkalna ciemā |  | M2.1. RV2.1.1. U2.1.1.-2. |  | Attiecīgi pārējie ielu apgaismojuma projekti novada ciemos |  | 71144 |  | 71144 |  | 0 |  | 0 |  |  | Satiksmes drošības uzlabošana |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.45. |  | Tirzas Kancēnu kapu kapličas rekonstrukcija |  | M2.3., RV2.3.4, U2.3.4.-4. |  | 2.73. 2.26. |  | 35572 |  | 35572 |  | 0 |  | 0 |  |  | Jumta nesošās konstrukcijas remonts, jumta seguma nomaiņa, telpu remonts, logu un durvju nomaiņa, elektroapgādes pieslēgšana |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.46. |  | Pašvaldības ceļa Nr.1-2 Krūzītes – Spriņģi rekonstrukcija 4.13 km |  | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. |  | ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam |  | 184973 |  | 55492 |  | 129481 |  | 0 |  |  | Ceļa seguma rekonstrukcija uzņēmēju atbalstam |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.47. |  | Pašvaldības ceļa Nr.2-31 Medņi – Daukstes 2.044 km |  | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. |  | ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam |  | 99601 |  | 29880 |  | 69721 |  | 0 |  |  | Ceļa seguma rekonstrukcija uzņēmēju atbalstam |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.48. |  | Pašvaldības ceļa Elstes pienotava – Dzidrumi – Medņi – Odziena rekonstrukcija 2.5 km |  | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. |  | ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam |  | 99601 |  | 29880 |  | 69721 |  | 0 |  |  | Ceļa seguma rekonstrukcija uzņēmēju atbalstam |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.49. |  | Pašvaldības ceļa Nr.3-11 Aizvēji – Zvirgzdiņi rekonstrukcija |  | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. |  | ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam |  | 77973 |  | 23392 |  | 54581 |  | 0 |  |  | Ceļa seguma rekonstrukcija uzņēmēju atbalstam |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.50. |  | Pašvaldības ceļa Nr.3.- Pamatskola- Jaunaudziņas-Ceplīši (130 m), Nr.3-13 Jaunaudziņas-Attīrīšanas iekārtas 320 m rekonstrukcija |  | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. |  | ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam |  | 28457 |  | 8537 |  | 19920 |  | 0 |  |  | Ceļa seguma rekonstrukcija uzņēmēju atbalstam |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.51. |  | Pašvaldības ceļa Nr.4-6 Galgauska- Zemītes rekonstrukcija 3 km |  | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. |  | ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam |  | 128058 |  | 38417 |  | 89641 |  | 0 |  |  | Ceļa seguma rekonstrukcija uzņēmēju atbalstam |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.52. |  | Pašvaldības ceļa Nr.8.3 Silalauzas-Kalniņi 2 km |  | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. |  | ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam |  | 113830 |  | 34149 |  | 79681 |  | 0 |  |  | Ceļa seguma rekonstrukcija uzņēmēju atbalstam |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.53. |  | Pašvaldības ceļa Nr.5-21 Meņģele- Šoseja P-27 2.5 km |  | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. |  | ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam |  | 142287 |  | 42686 |  | 99601 |  | 0 |  |  | Ceļa seguma rekonstrukcija uzņēmēju atbalstam |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.54. |  | Pašvaldības ceļa Nr.5-3 Mulcupes- Grimnauži 2.25 km |  | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. |  | ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam |  | 128058 |  | 38417 |  | 89641 |  | 0 |  |  | Ceļa seguma rekonstrukcija uzņēmēju atbalstam |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.55. |  | Nr.6.-9. Sopuļi-Monte- Jaunsilenieki ceļa posmu 2.46-3.89 km |  | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. |  | ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam |  | 137165 |  | 41150 |  | 96015 |  | 0 |  |  | Ceļa seguma rekonstrukcija uzņēmēju atbalstam |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.56. |  | Pašvaldības ceļa 6.-3. Kordona- Aurova ceļa posmu 0.0.-5.35. km |  | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. |  | ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam |  | 304495 |  | 91349 |  | 213146 |  | 0 |  |  | Ceļa seguma rekonstrukcija uzņēmēju atbalstam |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.57. |  | Pašvaldības ceļa Nr.9-5 Dravnieki - Lapši 3.5 km |  | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. |  | ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam |  | 199202 |  | 59761 |  | 139441 |  | 0 |  |  | Ceļa seguma rekonstrukcija uzņēmēju atbalstam |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.58. |  | Pašvaldības ceļa Nr.10-6 Ranka- Rankas stacija 3.8 km |  | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. |  | ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam |  | 216277 |  | 64883 |  | 151394 |  | 0 |  |  | Ceļa seguma rekonstrukcija uzņēmēju atbalstam |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.59. |  | Pašvaldības ceļa Nr. 11-5 Priednieki – Āboliņi- Staubernieki 2.97 km |  | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. |  | ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam |  | 359204 |  | 107761 |  | 251443 |  | 0 |  |  | Ceļa seguma rekonstrukcija uzņēmēju atbalstam |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.60. |  | Pašvaldības ceļa Nr.12-4 Stradu skola –Antani 2.6 km |  | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. |  | ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam |  | 113830 |  | 34149 |  | 79681 |  | 0 |  |  | Ceļa seguma rekonstrukcija uzņēmēju atbalstam |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.61. |  | Pašvaldības ceļa Nr.13-32 Mālukalns-Lejnieki 1.1 km |  | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. |  | ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam |  | 71144 |  | 21343 |  | 49801 |  | 0 |  |  | Ceļa seguma rekonstrukcija uzņēmēju atbalstam |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.62. |  | Pašvaldības ceļa Nr.13-22 Krimi- Alsupes 2.79 km |  | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. |  | ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam |  | 149402 |  | 44821 |  | 104581 |  | 0 |  |  | Ceļa seguma rekonstrukcija uzņēmēju atbalstam |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.63. |  | Vēveri-Sveķu skola, Jaungulbenes pagastā posms 0- 0,9 km, platums 5 m |  | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. |  | 2.75. |  | 49801 |  | 49801 |  | 0 |  | 0 |  |  | Ceļa rekonstrukcija, kursē satiksmes autobuss, saistīts ar skolēnu pārvadājumiem |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.64. |  | Pašvaldības ceļa Veri - Jānuži 5-24 Lejasciema pagastā rekonstrukcija |  | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. |  | 2.53. |  | 142287 |  | 45532 |  | 96755 |  | 0 |  |  | Ceļa rekonstrukcija |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.65. |  | Satiksmes drošības uzlabojumi Gulbenes pilsētā |  | M2.1., RV2.1.2., U2.1.2.-5. |  | 2.1. 2.3. 2.67. |  | 1707446 |  | 256117 |  | 1451329 |  | 0 |  |  | Satiksmes drošības uzlabošana Gulbenes pilsētas ielās, rotācijas apļu izbūve |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.66. |  | Pašvaldības ceļa Melderi – Daukstes rekonstrukcija 2.044 km |  | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. |  | 2.47. 2.48. |  | 85372 |  | 25611 |  | 59761 |  | 0 |  |  | Ceļa renovācija |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.67. |  | Tranzītielu rekonstrukcija (Brīvības, Baložu) |  | M2.1., RV2.1.2., U2.1.2.-2. |  | 2.1. 2.3. 2.65. |  | 4268615 |  | 1067153 |  | 3201462 |  | 0 |  |  | Tranzītielu rekonstrukcija |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.68. |  | Mellupes tilta rekonstrukcija uz pašvaldības ceļa„Līdumi- Zeltaleja- Stāmeriena” Stradu pagastā |  | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3 |  | 2.75. 2.60. |  | 113830 |  | 29824 |  | 84006 |  | 0 |  |  | Tilta rekonstrukcija, satiksmes nodrošināšana |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.69. |  | Pašvaldības ceļa Lizums – Kalēji rekonstrukcija Lizuma pagastā |  | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3 |  | ceļu projekti uzņē-mējdarbības at- balstam |  | 99601 |  | 31872 |  | 67729 |  | 0 |  |  | Asfalta seguma rekonstrukcija |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.70. |  | Ielu apgaismojuma ierīkošana Līgo ciemā |  | M2.1. RV2.1.1. U2.1.1.-2 |  | Attiecīgi pārējie ielu apgaismojuma projekti novada ciemos |  | 62037 |  | 18611 |  | 43426 |  | 0 |  |  | Satiksmes drošības uzlabošana |  | 2015.-2016. |  | 2017 |  |  |  |
| 2.71. |  | Kļavkalnu ielas rekonstrukcija 1.6 km Ozolkalna ciemā |  | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3 |  | 2.46. |  | 711436 |  | 213431 |  | 498005 |  | 0 |  |  | Ielas rekonstrukcija |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.72. |  | Ielu apgaismojuma ierīkošana Rankas ciemā |  | M2.1. RV2.1.1. U2.1.1.-2. |  | Attiecīgi pārējie ielu apgaismojuma projekti novada ciemos |  | 71144 |  | 21343 |  | 49801 |  | 0 |  |  | Satiksmes drošības uzlabošana |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.73. |  | Litenes kapu teritorijas labiekārtošana |  | M2.3. RV2.3.4. U2.3.4.-4 |  | 2.26. 2.45. 2.73. |  | 4269 |  | 4269 |  | 0 |  | 0 |  |  | Vides labiekārtošana |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.74. |  | Ielu apgaismojuma ierīkošana Daukstu ciemā |  | M2.1. RV2.1.1. U2.1.1.-2. |  | Attiecīgi pārējie ielu apgaismojuma projekti novada ciemos |  | 42686 |  | 42686 |  | 0 |  | 0 |  |  | Satiksmes drošības uzlabošana |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.75. |  | Liedes tilta rekonstrukcija 18m garums; 9m platums |  | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. |  | 2.47 2.63. |  | 99601 |  | 29880 |  | 69721 |  | 0 |  |  | Tilta rekonstrukcija |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 2.76. |  | Dzīvnieku kapsētas izveide |  | M2.3. RV2.3.4 U2.3.4.-5 |  |  |  | 30000 |  | 30000 |  | 0 |  | 0 |  |  | Zemes iegāde, teritorijas labiekārtošana-iežogošana, piebraucamā ceļa un stāvlaukuma izbūve, ūdens ņemšanas vietas izveide |  | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
|  |  | Kopā |  |  |  |  |  | 35388904 |  | 7183847 |  | 28031592 |  | 173465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Prioritāte Kultūras telpas attīstība un dzīves vides kvalitāte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Regeneration of parks as integral parts of historical heritage (Parku kā kultūrvēsturiskā mantojuma neatņemamas sastāvdaļas atjaunošana) - Green Heritage; Nr. ELRII - 404 | M3.1., RV3.1.1., U3.1.1.4. |  | 2.2. 2.18. 3.47. |  | 49699 |  | 2486 |  | 44729 |  |  | 2484 |  |  | Tehniskā projekta izstrāde Gulbenes sarkanās pils vārtiem, citu tehnisko projektu izstrāde, konferences, apmācības, pasākumi | 15.05.2013 |  | 14.11.2014. | Vidzemes tūrisma asociācijas projekts sadarbībā ar Igauniju un Krieviju |  |  |
| 3.2. |  |  | Gulbenes bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšana Nr. KPFI-15.2/52 | M3.2., RV3.2.1, U3.2.1.-1. |  | 3.20. |  | 157677 |  | 95692 |  | 0 |  |  | 61985 |  |  | Siltināšana, lietus kanalizācijas un drenāžas izveide | 12.2013. |  | 30.06.2014. | KPFI Projekts apstiprināts un tiek īstenots |  |  |
| 3.3. |  |  | Ozolkalna soc. mājas „Blomīte” rekonstrukcija | M3.4. RV3.4.1. U3.4.1.-3 |  | 3.24. 3.35. |  | 28457 |  | 28457 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Skolas ēkas piemērošana sociālo dzīvokļu izveidei | 03.01.2013. |  | 01.10.2013. | Veikta saimn. kārtā daļēji 18935 Ls apmērā, darbu pabeigšanai nepieciešami papildus 7000 Ls |  |  |
| 3.4. |  |  | Publiski pieejama interneta punkta izveide Gulbenes pilsētas centrā Nr. 13-07-LL05-L413102-000003 | M3.2. RV3.2.3 U3.2.3-3 |  | 3.23. |  | 4553 |  | 2295 |  | 2258 |  |  | 0 |  |  | E-kioska izveide pie domes ēkas | 06.06.2013. |  | 09.01.2014. | Tiek īstenots |  |  |
| 3.5. |  |  | Druvienas pagasta administratīvajā ēkā sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšana visiem iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām Nr. 13-07-LL05-L413101-000003 | M3.4. RV3.4.4. U3.4.4.-1 |  | 3.8. 3.14. |  | 11901 |  | 3049 |  | 8852 |  |  | 0 |  |  | Adminstratīvās ēkas tualešu vienkāršotā renovācija | 06.06.2013. |  | 2013./2014. | Apstiprināts LAD, tiek īstenots |  |  |
| 3.6. |  |  | Pārvietojamo izstāžu sienu ar apgaismojumu iegāde Nr. 13-07-LL05-L413201-000019 | M3.1. RV3.1.2 U3.1.2.-2 |  | 3.7. |  | 4798 |  | 1229 |  | 3569 |  |  | 0 |  |  | Pārvietojamu izstāžu sienu ar apgaismojumu iegāde | 06.06.2013. |  | 09.02.2014. | Tiek īstenots |  |  |
| 3.7. |  |  | Vecgulbenes muižas klēts - lauku mantojuma glabātāja Nr.13-07-L32300-000020 | M3.1. RV3.1.3. U3.1.3.-1 |  | 3.6. |  | 128831 |  | 22359 |  | 106472 |  |  | 0 |  |  | Klēts renovācija - mikroklimata ierīkošana, tualetes izveide; teritorijas labiekārtošana, priekšmetu restaurācija | 01.12.2013. |  | 11.05.2015. | Tiek īstenots |  |  |
| 3.8. |  |  | Druvienas Amatu centra materiāli tehniskā nodrošinājuma pilnveide (Kultūrkapitāla fonds – Vidzemes kultūras programma) | M3.1. RV3.1.2. U3.1.2.-2 |  | 3.5. 3.9. |  | 1850 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1850 |  |  | Tautas mūzikas instrumentu gatavošana, pamatlīdzekļu iegāde | 2013. |  | 2014. | Druvienas pagasta pārvalde - izstrādātājs un realizētājs |  |  |
| 3.9. |  |  | Latvijas amatierteātru režisori tiekas Vidzemē (Kultūrkapitāla fonds – Vidzemes kultūras programma) | M3.1. RV3.1.3 U3.1.3.-2 |  | 3.8. |  | 996 |  | 0 |  | 0 |  |  | 996 |  |  | 15. un 16. jūnijā tikšanās apamtierteātru festivāla "Kaudzītēm smieklu" laikā | 2013. |  | 2014. | Lejasciema pagasta kultūras nams - izstrādātājs un realizētājs |  |  |
| 3.10. |  |  | Jaunu grāmatu plauktu iegāde Tirzas pagasta bibliotēkai | M3 .2., RV 3.2.1. U3.2.1.-1. |  | 3.11. |  | 5421 |  | 0 |  | 5421 |  |  | 0 |  |  | Bibliotēkas telpas aprīkotas ar jauniem grāmatu plauktiem | 2014. |  | 2014. | Turpinās izvērtēšana LAD |  |  |
| 3.11. |  |  | Elektrības jaudas palielināšana Tirzas brīvdabas estrādei | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 |  | 3.10. |  | 14229 |  | 14229 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Komunikāciju sakārtošana | 2013. |  | 2015. | Veikts daļēji saimnieciskā kārtā 1933 Ls apmērā |  |  |
| 3.12. |  |  | Gājēju celiņa uz „Parkalīci’’ atjaunošana un labiekārtošana Litenē | M3.4. RV3.4.2 U3.4.2.-1 |  | 3.13. |  | 4269 |  | 4269 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Vides labiekārtošana | 2014. |  | 2014. |  |  |  |
| 3.13. |  |  | „Centra’’ dīķa tīrīšana un slūžu remonts Litenē | M3.4. RV3.4.2 U3.4.2.-1 |  | 3.12. |  | 17074 |  | 17074 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Vides sakopšana | 2014 |  | 2015. |  |  |  |
| 3.14. |  |  | Ēkas „Pagastmāja” energoefektivitātes paaugstināšana Druvienas pagastā (kult. nams, bibliotēka, pārvalde) | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1. |  | 3.5. 3.8. |  | 398404 |  | 59761 |  | 338643 |  |  | 0 |  |  | Siltināšana | 2014.-2015. |  | 2016. |  |  |  |
| 3.15. |  |  | Kalnienas kultūras nama siltināšana un rekonstrukcija | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1. |  | 3.16. 3.18. |  | 113830 |  | 17074 |  | 96755 |  |  | 0 |  |  | Siltināšana un rekonstrukcija | 2014.-2015. |  | 2016. |  |  |  |
| 3.16. |  |  | Kalnienas bibliotēkas siltināšana | M3.2., RV3.2.1, U3.2.1.-1. |  | 3.15. |  | 42686 |  | 6403 |  | 36283 |  |  | 0 |  |  | Siltināšana | 2014.2015. |  | 2016. |  |  |  |
| 3.17. |  |  | Līgo kultūras nama siltināšana | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1. |  | 3.42. |  | 170745 |  | 25612 |  | 145133 |  |  | 0 |  |  | Siltināšana | 2014.-2015. |  | 2016. |  |  |  |
| 3.18. |  |  | Stāmerienas tautas nama palīgtelpu būvniecības projekta izstrāde un būvniecība | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1. |  | 3.16. 3.33. |  | 64029 |  | 64029 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Ēkas rekonstrukcija | 2014.-2015. |  | 2016. | 2014.gadā plānoti 7114 EUR projekta izstrādei |  |  |
| 3.19. |  |  | Rankas ciema labiekārtošanas projekta izstrāde | M3.4 RV3.4.2. U3.4.2.-1 |  | 3.26. |  | 4126 |  | 4126 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Vides stāvokļa uzlabošana | 2014.-2015. |  | 2016. | 2014.gadā plānoti 3000 EUR topogrāfiskās pamatnes izstrādei |  |  |
| 3.20. |  |  | Gulbenes bērnu un jaunatnes sporta skolas siltumapgādes renovācija | M3.3., RV3.3.3., U3.3.3.-2. |  | 3.2. |  | 142287 |  | 21343 |  | 120944 |  |  | 0 |  |  | Apkures sistēmas renovācija | 2014.-2015. |  | 2016. |  |  |  |
| 3.21. |  |  | Litenes Tautas nama priekštelpas remonts un logu nomaiņa | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 |  | 3.22. |  | 28457 |  | 28457 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Telpu renovācija | 2014.-2015. |  | 2015. |  |  |  |
| 3.22. |  |  | Gājēju celiņa remonts gar bibliotēku un ārstu praksi Litenē | M3.4. RV3.4.2 U3.4.2.-1 |  | 3.21. |  | 2846 |  | 2846 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Vides labiekārtošana | 2014. |  | 2014. |  |  |  |
| 3.23. |  |  | Jauna, mūsdienīga aprīkojuma iegāde depozītbibliotēkas krājuma veiksmīgai funkciju nodrošināšanai | M3.2., RV 3.2.2. U3.2.2.-5. |  | 3.4. |  | 10672 |  | 1067 |  | 9604 |  |  | 0 |  |  | Iegādāts mūsdienīgs depozītbibliotēkas krājuma aprīkojums | 2015. |  | 2015. |  |  |  |
| 3.24. |  |  | Apkures un ventilācijas remonts kultūras un sporta centrā „Zīļuks” Ozolkalnā | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 |  | 3.3. 3.31. 3.24. |  | 2846 |  | 2846 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Infrastruktūras sakārtošana | 2015. |  | 2016. | Saimnieciskā kārtā |  |  |
| 3.25. |  |  | Gulbenes sporta centra distanču slēpošanas- biatlona bāzes būvniecība un rekonstrukcija | M3.3., RV 3.3.3., U3.3.3.-2. |  | 3.27. |  | 42686 |  | 13660 |  | 29027 |  |  | 0 |  |  | Bāzes būvniecība un rekonstrukcija | 2015. |  | 2016. | Projekta realizācija apturēta lielo izmaksu dēļ. |  |  |
| 3.26. |  |  | Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi Rankas ciemā, Lazdupītes un dīķu sistēmas apkārtnē | M3.4., RV3.4.2., U3.4.2.-1, |  | 3.19. |  | 256117 |  | 38418 |  | 217699 |  |  | 0 |  |  | Teritorijas sakopšana, dīķu kaskādes rekonstrukcija Rankas ciemā | 2015. |  | 2016. | Jāaktualizē tehniskais projekts |  |  |
| 3.27. |  |  | Zaļo zonu „Makša trīsstūris” un vēl divu līdzvērtīgu zonu pārvēršana par pilsētas identitātes radīšanu no pasaku motīvu elementiem | M3.4., RV 3.4.2., U3.4.2.-1. |  | 3.25. |  | 34149 |  | 8537 |  | 25612 |  |  | 0 |  |  | Projekta izstrāde un tā īstenošana | 2015. |  | 2016. |  |  |  |
| 3.28. |  |  | Lejasciema vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija | M3.3., RV 3.3.3., U3.3.3.-3. |  | 3.29. 3.30. |  | 142287 |  | 45532 |  | 96755 |  |  | 0 |  |  | Sporta laukuma rekonstrukcija | 2015. |  | 2016. |  |  |  |
| 3.29. |  |  | K.Valdemāra pamatskolas futbola laukuma renovācija | M3.3., RV 3.3.3., U3.3.3.-3. |  | 3.28. 3.30 |  | 8110 |  | 2846 |  | 5265 |  |  | 0 |  |  | Infrastruktūras sakārtošana | 2015. |  | 2016. |  |  |  |
| 3.30. |  |  | Gulbenes 2.vidusskolas sporta laukuma izbūve | M3.3., RV 3.3.3., U3.3.3.-3. |  | 3.28. 3.29. 3.38. |  | 199202 |  | 59761 |  | 139441 |  |  | 0 |  |  | Sporta laukuma izbūve un aprīkošana | 2015. |  | 2016. |  |  |  |
| 3.31. |  |  | Logu, durvju nomaiņa kultūras un sporta centrā „Zīļuks” Ozolkalnā | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 |  | 3.24. 3.3. |  | 7114 |  | 7114 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Telpu renovācija | 2015. |  | 2016. | Saimnieciskā kārtā |  |  |
| 3.32. |  |  | Litenes pagasta Tautas nama fasādes remonts | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 |  | 3.34. |  | 8537 |  | 8537 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Jumta seguma nomaiņa | 2015. |  | 2016. |  |  |  |
| 3.33. |  |  | Lejasciema kultūras nama piebūves būvniecība | M3.1., RV3.1.2., U 3.1.2.-1. |  | 3.18. |  | 213431 |  | 213431 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Palīgtelpu izbūve | 2015.-2016. |  | 2017 |  |  |  |
| 3.34. |  |  | Litenes bibliotēkas/ ambulances ēkas jumta nomaiņa un fasādes remonts | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 |  | 3.32. 3.43. |  | 22766 |  | 22766 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Jumta seguma nomaiņa | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 3.35. |  |  | Sociālo dzīvokļu izveide bijušajā Litenes pamatskolas internāta ēkā | M3.4. RV3.4.1., U3.4.1.-2. |  | 3.3. |  | 21343 |  | 21343 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Pašvaldības dzīvojamā fonda renovācija | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 3.36. |  |  | Tirzas brīvdabas estrādes rekonstrukcija | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 |  | 3.37. 3.41. 3.46. |  | 35572 |  | 35572 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Estrādes rekonstrukcija | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 3.37. |  |  | PSRS perioda vēstures liecību krātuves „Dispečeri” ēkas renovācija | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 |  | 3.36. |  | 91064 |  | 91064 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Jumta seguma nomaiņa, jumta konstrukciju remonts, logu un durvju nomaiņa, telpu remonts | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 3.38. |  |  | Gulbenes stadiona rekonstrukcija | M3.3., RV3.3.3., U3.3.3.-2 U3.3.3.-3 |  | 3.30. 3.45. 3.44. |  | 4262924 |  | 1041898 |  | 3221026 |  |  | 0 |  |  | Stadiona jumta, krēslu, tualešu rekonstrukcija, tribīņu ēkas siltināšana, stadiona laukumu rekonstrukcija | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 3.39. |  |  | Dzīvojamās mājas „Ziedukalns” renovācija Tirzas pagastā | M3.4. RV3.4.1., U3.4.1.-2. |  | 3.40. |  | 9249 |  | 9249 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Jumta seguma nomaiņa, jumta konstrukciju remonts, bēniņu siltināšana | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 3.40. |  |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Ozoliņi” renovācija Tirzas pagastā | M3.4. RV3.4.1., U3.4.1.-2. |  | 3.39. |  | 170745 |  | 170745 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Jumta seguma nomaiņa, logu un durvju nomaiņa, telpu remonts | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 3.41. |  |  | Kalnienas estrādes rekonstrukcija | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 |  | 3.46. |  | 21343 |  | 5549 |  | 15794 |  |  | 0 |  |  | Rekonstrukcija | 2015.-2016. |  | 2017. | Demontēta vecā estrāde |  |  |
| 3.42. |  |  | Lizuma kultūras nama renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 |  | 3.17. |  | 142287 |  | 85372 |  | 56915 |  |  | 0 |  |  | Zāles logu atjaunošana, apgaismojuma nomaiņa, bēniņu siltināšana, grīdas nomaiņa | 2015.-2016. |  | 2016. |  |  |  |
| 3.43. |  |  | Mājas „Silenieki’’ jumta un logu 4000 Litenes pagastā | M3.4. RV3.4. U3.4.1-3 |  | 3.35. |  | 19920 |  | 19920 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Dzīvojamā fonda renovācija | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 3.44. |  |  | Staru sporta zāles siltināšana un telpu renovācija | M3.3. RV3.3.3. U3.3.3.-4 |  | 3.38. 3.45. |  | 56915 |  | 56915 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Telpu renovācija | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 3.45. |  |  | Stāmerienas pamatskolas sporta halles būvniecība | M3.3., RV 3.3.3., U3.3.3.-3. |  | 3.38. 3.44 |  | 711436 |  | 0 |  | 0 |  |  | 711436 |  |  | Sporta infrastruktūras sakārtošana | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 3.46. |  |  | Estrādes izbūve Lizuma ciemā | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 |  | 3.41. 3.36. |  | 142287 |  | 142287 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Kultūras infrastruktūras uzlabošana | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
| 3.47. |  |  | Druvienas vecās skolas –muzeja renovācija |  |  | 3.1. |  | 110000 |  | 22000 |  | 88000 |  |  | 0 |  |  | Apkures renovācija, mikroklimata kontroles sistēmas izveide, fasādes remonts | 2015.-2016. |  | 2017. |  |  |  |
|  |  |  | Kopā |  |  |  |  | 8140167 |  | 2547219 |  | 4814197 |  |  | 778751 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs 								N.Stepanovs