Operatīvā ziņojuma pielikums

Gulbenes novada precizētā  Investīciju plāna 2012. – 2013.gadam izpilde 2012.gadā

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātī ba ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa (Ls) | Finanšu instruments (Ls vai %) |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  |  | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pašvaldī bas budžets | ES fondu finansē jums | Citi finansējuma avoti |  | Projekta uzsākšanas datums |  | Projekta realizācijas ilgums |  |
| 1.Prioritāte Cilvēkresursu attīstība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības optimizācijas apstākļos; Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 (līgums nr. 01-07.2-5/50) | M1.1., RV1.1.1.U1.1.1.-7. | 1.2 | 24645 | 0 | 24645 | 0 | Stipendijas pedagogiem | 09.11.2009. |  | 30.12.2012. | Pabeigts Norādītas projekta izmaksas 2012. gadā |
| 1.2. | Izglītības iestāžu informatizācija; Nr.2010/0016/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/585 | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.-3. | 1.1 | 135476 | 498 | 134978 | 0 | Skolu nodrošināšana ar portatīvajiem datoriem, stacionārajiem datoriem, multimedijiem, interneta tīklu izveide, uzlabošana. | 01.01.2011. |  | 30.09.2012. | Pabeigts |
| 1.3. | Speciālistu piesaiste Gulbenes novada kapacitātes paaugstināšanai; Nr. 1 DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/099 | M1.3., RV1.3.4., U.1.3.4.-1. | 1.6;1.8;1.13; 1.14; 1.19 | 20588 | 120 | 20468 | 0 | Jauns darbinieks Gulbenes novada domē – projektu koordinators | 01.10.2010 |  | 30.09.2012 | Pabeigts |
| 1.4. | Stāmerienas pamatskolas infrastruktūras uzlabošana; Nr. 11-07-L32100-000079 | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.-1. | 1.7;1.12; 1.18;1.20; 1.22;1.25; 1.29;1.30; 1.31;1.34; 1.35;1.37; 1.39;1.40; 1.41 | 319173 | 82445 | 236728 | 0 | Skolas centrālapkures ierīkošana, sporta laukuma rekonstrukcija | 21.04.2011 |  | 30.11.2012 | Pabeigts |
| 1.5 | Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētās programmas „Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” komponentprojekts „Jauniešu iniciatīva ilgtspējīgai attīstībai”. Līgums Nr. 1-61/4 | M1.3., RV1.3.3., U1.3.3.-1. | 1.16;1.10; 1.11 | 78545 | 6749 | 0 | 71796 | Ēkas renovācija, iekļaujot elektroinstalāciju nomaiņu un ventilācijas sistēmas uzstādīšanu. Logu maiņa visai ēkai. Inventārs un aprīkojums pilnvērtīgai jauniešu centra darbībai un aktivitātēm. Aprīkots centrs ar mēbelēm. | 31.05.2011 |  | 30.11.2012 | Pabeigts Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums |
| 1.6 | Gulbenes novada speciālistu apmācības energoauditā Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/007 | M1.3., Rv1.3.4., U1.3.4.-1. | 1.3; 1.8;1.13; 1.14; 1.19 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 2 pašvaldības darbinieku apmācības energoauditā | 01.07.2011 |  | 31.03.2012 | Pabeigts |
| 1.7 | Stāķu pamatskolas aktu zāles griestu vienkāršotā renovācija; Nr. 11-07-LL05-L413201-000013 | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.-1. | 1.4;1.12; 1.18;1.20; 1.22;1.25; 1.29;1.30; 1.31;1.34; 1.35;1.37; 1.39;1.40; 1.41 | 5377 | 1410 | 3966 | 0 | Aktu zāles renovācija Stāķu pamatskolā | 07.07.2011 |  | 01.09.2012 | Pabeigts |
| 1.8. | ES fondu apguvē iesaistīto speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/026 | M1.3., Rv1.3.4., U1.3.4.-1. | 1.3;1.6;1.13; 1.19 | 12 841 | 0 | 12 841 | 0 | Alūksnes novada pašvaldības projekts. Gulbenes novada dome darbojas kā partneris, sūtot uz apmācībām 5 cilvēkus | 01.09.2011 |  | 31.05.2012 | Pabeigts Alūksnes novada pašvaldība - īstenotājs; Gulbenes novada dome - partneris; Apes pašvaldība – partneris |
| 1.9. | Grupu Eiropas brīvprātīgā darba projekts "Kilograms piederības" | M1.3., RV1.3.3., U1.3.3.-3. | 1.10;1.11 | 12532 | 0 | 12532 | 0 | Brīvprātīgā darba organizēšana | 01.03.2011 |  | 30.09.2012 | Pabeigts Jauniešu klubs "Dēms"+ dome |
| 1.10. | Eiropas brīvprātīgā darba projekts "2 vienā" | M1.3., RV1.3.3., U1.3.3.-3. | 1.5;1.9;1.11 | 11154 | 1956 | 9198 | 0 | JC „Bāze” projekts – brīvprātīgā darba organizēšana | 2012. |  | 2013.g.aprīlis | Projekts turpinās |
| 1.11. | Eiropas brīvprātīgā darba projekts "Dubultefekts" | M1.3., RV1.3.3., U1.3.3.-3. | 1.5;1.9;1.10 | 11881 | 1555 | 10326 | 0 | Brīvprātīgā darba organizēšana | 2012. |  | 2013.g. novembris | Projekts turpinās JC "Bums" un "Pulss” projekts, sadarbībā ar „DĒMS” |
| 1.12. | Gulbenes novada valsts ģimnāzijas mācību-saimnieciskā korpusa būvniecības pabeigšana un aprīkošana | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.-1. | 1.4;1.7; 1.18;1.20; 1.22;1.25; 1.29;1.30; 1.31;1.34; 1.35;1.37; 1.39;1.40; 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pabeigti mācību-saimnieciskā korpusa būvdarbi, ar iekārām un mēbelēm aprīkotas telpas – uzlabota mācību kvalitāte divās skolās. | 2012. |  | 2013. | Izstrādāts jauns projekts Gulbenes pilsētas centrālās daļas infrastruktūras sakārtošana (1.12a), kas ietver ģimnāzijas ēkas pabeigšanu |
| 1.12a | Gulbenes pilsētas centrālās daļas infrastruktūras sakārtošana | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.-1. | 1.4;1.7; 1.18;1.20; 1.22;1.25; 1.29;1.30; 1.31;1.34; 1.35;1.37; 1.39;1.40; 1.41 | 1532498 | 233092 | 1255108 | 44298 (valsts budžeta dotācija) | Miera ielas sakārtošana, Gulbenes ģimnāzijas piebūves pabeigšana | 2012. |  | 2015. | Projekts tiek gatavots iesniegšanai |
| 1.13. | Gulbenes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai ES neformālās un mūžizglītības projektu jomā Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/109/92 | M1.3., RV1.3.4., U1.3.4.-1. | 1.3;1.6;1.8; 1.14 | 8656 | 0 | 8656 | 0 | Apmācības Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu, bibliotēku, jauniešu centru, pagastu pārvalžu darbiniekiem. | 01.04.2012. |  | 31.12.2012. | Pabeigts |
| 1.14. | Projekts „Developing Confident Global Learning Communities (Globālās izglītības sabiedrības veidošana) | M1.1. RV1.1.3. U 1.1.3.-3. | 1.3;1.6;1.8; 1.13 | 215740 | 53935 | 161805 | 0 | Skolēnu un skolotāju apmācība, metodikas izstrāde par globālo izglītību un tās ieviešana | 12.2012. |  | 2015. | Projekts turpinās |
| 1.15. | Projekts „Spead the Word”(Dalies ar domu) | M1.3. RV1.3.2. U 1.3.2.-1. | 1.28 | 24000 | 10000 | 14000 | 0 | Senioru un pirmspensijas vecuma cilvēku informēšana par pašvaldībā notiekošajiem procesiem un viņu līdzdalības veicināšana | 12.2012. |  | 2014. | Projekts turpinās |
| 1.16. | Stāķu kultūras, atpūtas un sporta centra jauniešu istabas aprīkošana | M1.3. RV1.3.3. U1.3.3.-1. | 1.5 | 3000 | 300 | 2700 | 0 | Inventāra iegāde un aprīkošana | 2012. |  | 2012. | Projekts pabeigts Īstenotājs Stāķu attīstības biedrība |
| 1.17. | Litenes PII sanitārā mezgla remonts | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. | 1.21;1.31; 1.32;1.33 | 9894 | 9894 | 0 | 0 | Infrastruktūras sakārtošana | 2012. |  |  | Veikts saimnieciskā kārtā |
| 1.18. | Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas renovācija | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.-1. | 1.4;1.7;1.12; 1.20; 1.22;1.25; 1.29;1.30; 1.31;1.34; 1.35;1.37; 1.39;1.40; 1.41 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | Ēkas renovācija | 2012. |  | 2013. | Projekts nav uzsākts finansējuma trūkuma dēļ |
| 1.19. | Ābeļu iela 2 Gulbenes novada domes ēkas jumta siltināšana un iekštelpu renovācija | M1.3., RV1.3.4., U1.3.4.-2 P2,M2.3., RV2.3.3., U2.3.3.-3. | 1.3;1.6 | 75860 | 75860 | 0 | 0 | Veikta iekštelpu renovācija, elektroizstalācijas, ugunsdrošības un sakaru sistēmu rekonstrukcija | 2012. |  | 2013. | Projekts veikts saimnieciskā kārtā, jumta siltināšana jāveic nākamajā gadā |
| 1.20. | Gulbenes vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | P1,M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. | 1.4;1.7;1.12; 1.18; 1.22;1.25; 1.29;1.30; 1.31;1.34; 1.35;1.37; 1.39;1.40; 1.41 | 200000 | 30000 | 170000 | 0 | Siltināšana | 2012. |  | 2013. | Projekts nav uzsākts finansējuma trūkuma dēļ |
| 1.21. | Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” energoefektivitātes paaugstināšana | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. P2,m2.3., RV2.3.3., U2.3.3.-3. | 1.17; 1.32;1.33; 1.22;1.23; 1.18;1.20 | 250000 | 30000 | 212500 | 7500 (valsts budžeta dotācija) | Jumta nomaiņa, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, telpu remonts | 2012. |  | 2013. | Projekts iesniegts vērtēšanai, gaida MK noteikumu grozījumus, projektā nav iekļauta ēkas siltināšana |
| 1.22. | Dienesta viesnīcas (internāta) izveide Gulbenes pilsētā, rekonstruējot ēku Līkajā ielā 19a | M1.1., RV1.1.4., U 1.1.4.-1 | 1.4;1.7;1.12; 1.18;1.21; 1.22;1.25; 1.29;1.30; 1.31;1.34; 1.35;1.37; 1.39;1.40; 1.41 | 68536 | 68536 | 0 | 0 | Telpu renovācija, piemērošana die3nesta viesnīcas vajadzībām | 2012. |  | 2013. | Projekts tiek īstenots ar Rotari kluba finansiālu atbalstu |
| 1.23. | Gulbenes Mākslas skolas pagalma rekonstrukcija | M1.1., RV 1.1.4., U1.1.4.1. | 1.4;1.7;1.12; 1.18;1.20; 1.21;1.22; 1.25; 1.29;1.30; 1.31;1.34; 1.35;1.37; 1.39;1.40; 1.41 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | Infrastruktūras sakārtošana un labiekārtošana | 2012. |  | 2013. | Nav veikts |
| 1.24. | Lejasciema PII virtuves bloka rekonstrukcija, iekārtu nomaiņa | M1.1., RV 1.1.4., U1.1.4.1. | 1.17;1.21; 1.25; 1.32;1.33 | 70000 | 10500 | 59500 | 0 | Infrastruktūras sakārtošana | 2012. |  | 2013. | Nav pilnībā veikts finansējuma trūkuma dēļ, nomainīta ventilācijas sistēma 1300 Ls vērttībā |
| 1.25. | Lejasciema vidusskolas virtuves bloka rekonstrukcija | M1.1., RV 1.1.4., U1.1.4.1 | 1.4;1.7;1.12; 1.18;1.20; 1.22;1.25; 1.29;1.30; 1.31;1.34; 1.35;1.37; 1.39;1.40; 1.41;1.24 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | Infrastruktūras sakārtošana | 2012. |  | 2013. | Nav veikts finansējuma trūkuma dēļ, saimnieciskā kārtā veikts kosmētiskais remonts 780 Ls vērtībā |
| 1.26. | Gulbenes Sociālā dienesta ēkas siltināšana | MP1., RV2.1.2., U1.2.1.3, P2,M2.3., RV2.3.3., U2.3.3.-3. | 1.27;1.28 | 65000 | 9750 | 55250 | 0 | Siltināšana | 2012. |  | 2013. | Projekts nav uzsākts finansējuma trūkuma dēļ |
| 1.27. | Gulbenes labiekārtošanas iestādes siltināšana | M1.3., RV1.3.4.,U1.3.4.-2 P2,M2.3., RV2.3.3., U2.3.3.-3. | 1.26 | 50000 | 7500 | 42500 | 0 | Siltināšana | 2012. |  | 2013. | Projekts nav uzsākts finansējuma trūkuma dēļ |
| 1.28. | Pensionāru dienas centra izveide Gulbenē | P1. RV1.2.1. U1.2.1.-3. | 1.15.126 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | Senioru sociālā iekļaušana, kultūras aktivitātes, brīvā laika pavadīšanas iespējas | 2012. |  | 2013. | Realizēts projekts par atbalsta centra izveidi Sociālajā dienestā |
| 1.29. | Stāmerienas pamatskolas internāta izveide ēkā "Vecstāmeriena” | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. | 1.4;1.7;1.12; 1.18;1.20; 1.22;1.25; 1.30; 1.31;1.34; 1.35;1.37; 1.39;1.40; 1.41 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | Telpu renovācija | 2012. |  | 2013. | Nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ |
| 1.30. | Internāta iekštelpu renovācija un lifta izbūve Sveķu speciālajā internātpamatskolā | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. M3.4. RV3.4.4. U3.4.4.-1. | 1.4;1.7;1.12; 1.18;1.20; 1.22;1.25; 1.29; 1.31;1.34; 1.35;1.37; 1.39;1.40; 1.41;1.33 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | Telpu piemērošana audzēkņiem ar speciālām vajadzībām (kustību traucējumiem) | 2012. |  | 2013. | Projekta realizācija atlikta augsto izmaksu dēļ |
| 1.31. | Litenes pamatskolas iekštelpu renovācija | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. | 1.4;1.7;1.12; 1.18;1.20; 1.22;1.25; 1.29;1.30; 1.34; 1.35;1.37; 1.39;1.40; 1.41 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | Telpu renovācija | 2012. |  | 2013. | Faktiski veikts remonts 6227 Ls apmērā |
| 1.32. | Beļavas pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. P2,M2.3., RV2.3.3., U2.3.3.-3. | 1.17; 1.33; 1.41 | 150000 | 22500 | 127500 | 0 | Siltināšana | 2013. |  | 2014. | Pie nosacījuma, ja izglītības iestādes tiek apvienotas, nav uzsākts |
| 1.33. | Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes siltināšana | M1.1, RV1.1.4., U1.1.4.1. P2,M2.3., RV2.3.3., U2.3.3.-3. | 1.17; 1.32;1.34; 1.39 | 120000 | 18000 | 102000 | 0 | Siltināšana | 2013. |  | 2014. |  |
| 1.34. | Gulbīša vidusskolas mazās skolas ēkas jumta nomaiņa un energoefektivitātes paaugstināšana | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. P2,M2.3., RV2.3.3., U2.3.3.-3. | 1.4;1.7;1.12; 1.18;1.20; 1.22;1.25; 1.29;1.30; 1.31;1.34; 1.35;1.37; 1.39;1.40; 1.41;1.33 | 50000 | 7500 | 42500 | 0 | Siltināšana | 2013. |  | 2013. |  |
| 1.35 | Rankas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana(jumta nomaiņa un 3.stāva siltināšana) | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. | 1.4;1.7;1.12; 1.18;1.20; 1.22;1.25; 1.29;1.30; 1.31;1.34; 1.37; 1.39;1.40; 1.41;1.38 | 80000 | 12000 | 68000 | 0 | Siltināšana | 2013. |  | 2014. |  |
| 1.36. | Gulbenes Mūzikas skolas energoefektivitātes paaugstināšana | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. P2,M2.3., RV2.3.3., U2.3.3.-3. | 1.4;1.7;1.12; 1.18;1.20; 1.22;1.25; 1.29;1.30; 1.31;1.34; 1.35;1.37; 1.39;1.40; 1.41;1.21 | 130000 | 19500 | 110500 | 0 | Siltināšana | 2013. |  | 2014. |  |
| 1.37. | Lizuma vidusskolas ēkas renovācija | M1.1., RV1.1.4., U1.1.4.1. | 1.4;1.7;1.12; 1.18;1.20; 1.22;1.25; 1.29;1.30; 1.31;1.34; 1.35; 1.39;1.40; 1.41 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | Iekštelpu renovācija, fasādes renovācija | 2013. |  | 2014. |  |
| 1.38. | Medicīnas kompleksa „Doktorāts” energoefektivitātes paaugstināšana Rankas pagastā | M1.2., RV1.2.1.2., U1.2.1.-3 | 1.35 | 75000 | 11250 | 63750 | 0 | Siltināšana | 2013. |  | 2014. |  |
| 1.39. | Gulbīša vidusskolas internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | M1.1., RV1.1.4. U1.1.4.1.-1 P2,M2.3., RV2.3.3. U2.3.3.-3. | 1.4;1.7;1.12; 1.18;1.20; 1.22;1.25; 1.29;1.30; 1.31;1.34; 1.35;1.37; 1.33;1.40; 1.41 | 50000 | 7500 | 42500 | 0 | Siltināšana | 2013. |  | 2014. |  |
| 1.40. | Stāķu pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve un iekšpagalma kāpņu renovācija | M1.1, RV1.1.4. U1.1.4.1. P2,M2.3., RV2.3.3. U2.3.3.-3. | 1.4;1.7;1.12; 1.18;1.20; 1.22;1.25; 1.29;1.30; 1.31;1.34; 1.35;1.37; 1.39; 1.41; | 70000 | 7500 | 62500 | 0 | Siltināšana, renovācija | 2013. |  | 2014. |  |
| 1.41. | Elektroinstalācijas nomaiņa Kr. Valdemāra pamatskolā | M1.1. RV1.1.4. U1.1.4.-1 | 1.4;1.7;1.12; 1.18;1.20; 1.22;1.25; 1.29;1.30; 1.31;1.34; 1.35;1.37; 1.39;1.40; 1.32 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Elektroinstalācijas renovācija | 2013. |  | 2014. |  |
| 1.42. | Telpu renovācija un inventāra iegāde iedzīvotāju apmācības un iniciatīvas centra izveide Litenes pagastā; Nr. 12-07-LL05-L413202-000005 | M1.1. RV1.1.3 U1.1.3.-4 | 1.43;1.44 | 5951 | 1525 | 4426 | 0 | Mēbeļu komplekta iegāde, elektrotehnikas komplekta iegāde, iedzīvotāju apmācības un iniciatīvas centra telpu renovācija | 28.05.2012. |  | 17.08.2013. | Projekts pabeigts |
| 1.43. | Atbalsta centra izveide Gulbenes novada sociālajā dienestā; nr. 12-07-LL05-L413101-000001 | M1.2. RV1.2.1. U1.2.1.-1 | 1.42;1.44 | 7226 | 1874 | 5352 | 0 | Inventāra iegāde: dokumentu skapji, krēsli, tāfeles, sēžammaisi, paklāji, galdi, portatīvais dators, kopētājs - printeris, maršrutētājs, galda spēles, podnieka virpa, apdedzināšanas krāsns, māla veidošanas rīku komplekts, tapojamais dēlis | 28.05.2012. |  | 28.12.2012. | Projekts pabeigts |
| 1.44 | Inventāra iegāde Jaungulbenes pagasta ģimenēm ar bērniem atbalsta pasākumu nodrošināšanai; Nr. 12-07-LL05-L413202-000008 | M1.2. RV1.2.1. U1.2.1.-1 | 1.42;1.43 | 1616 | 414 | 1202 | 0 | Datorkomplekta iegāde, šujmašīnas iegāde, adāmmašīnas iegāde, mēbeļu komplekta iegāde | 28.05.2012. |  | 31.05.2013. | Projekts turpinās |
|  | Kopā |  |  | 4 561 388 | 1238663 | 3 199 131 | 123594 |  |  |  |  |  |
| 2.prioritāte Ilgtspējīga ekonomika un uzņēmējdarbību atbalstoša vide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcija 2.kārta; Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/001/044 | M2.1., RV2.1.2., U2.1.2.-1. | 2.2; 2.9;2.10; 2.25;2.26; 2.28;2.29; 2.35;2.47 | 2672440 | 721196 | 1884725 | 66520 valsts budžeta dotācija | Rekonstruēts ielas segums, 19 ielu posmi, 75879,7 m2, Izbūvēta lietus ūdens novadīšanas sistēma, 1636.7 m, Izbūvēti centrālo ielu trotuāri, 4 ielu posmi, 11877,9 m2, Veikti labiekārtošanas darbi, 23 ielu posmi | 01.11.2009. |  | 30.10.2012. | Realizēts Galīgā summa vēl tiek precizēta |
| 2.2. | Rankas pagasta autoceļa "Lācītes-Ranka" A-1 rekonstrukcija; Nr. 11-07-L32100-000076 | M2.1., RV2.1.1., U2.1.1.-3 | 2.1; 2.9;2.10; 2.25;2.26; 2.28;2.29; 2.35;2.47 | 101237 | 30937 | 70300 | 0 | Ceļa rekonstrukcija 3,25 km | 21.04.2011. |  | 30.11.2012. | Projekts pabeigts |
| 2.3. | Otesha PAN European network | M2. 1., RV2.1.4., U2.1.4.-4. | 2.4 | 8231 | 1045 | 7186 | 0 | Sadarbības novērtēšanas tikšanās, sadarbības tīklojuma veidošana, dalība apmācībās un seminārā | 05.2011. |  | 09.2012. | Realizēts Projekta iesniedzējs "Pistes solidaire" Francija, Gulbenes novada dome - partneris |
| 2.4. | Nature Nuture; Nr. 2011/1/GB2/GRU14/058922 | M2. 1., RV2.1.4., U2.1.4.-4. | 2.3 | 11250 | 0 | 11250 | 0 | Senioru brīvprātīgā darba organizēšana | 09.2011. |  | 07.2013. | Projekts turpinās |
| 2.5. | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Lejasciema pagastā Lejasciemā | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.8; 2.11-2.23; 2.36-2.46 | 453839 | 155554 | 298284 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2.01.2013. |  | 31.07.2013. | Projekts turpinās |
| 2.6. | Gulbenes novada domes dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs - gadatirgos | M2.1. RV2.1.5., U2.1.5.-2. | 2.3;2.7 | 826 | 413 | 413 | 0 | Dalība 3 starptautiskās izstādēs | 02.01.2012 |  | 31.05.2012 | Projekts realizēts |
| 2.7. | „Culture and Heritage Added value to Regional policies for Tourism Sustainability” (CHARTS) (“Kultūras un mantojuma pievienotā vērtība tūrisma ilgtspējībai reģionā)” | M2.2. RV2.2.4. U2.2.4.-1. | 2.6;2.3 | 7900 | 1220 | 6680 | 0 | Projekta mērķis ir uzlabot kultūras mantojuma kapacitāti, kā arī popularizēt Vidzemi kā kultūras galamērķi. | 2012. |  | 2014. | Iesniedzējs Vidzemes tūrisma asociācija, novada dome-partneris Projekts turpinās |
| 2.8. | Ūdenssaimniecības TEP izstrāde ciemiem Stari, Litene, Ranka, Tirza, Daukstes, Lizums, Druviena, Stradi, Beļava , Rēveļi Jaungulbene, Gulbītis | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.5; 2.11-2.23; 2.36-2.46 | 36000 | 10800 | 25200 | 0 | Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde | 2012. |  | 2012. | Izstrādes stadijā Tirzai, Rēveļiem un korekcijas Jaungulbenes un Gulbīša ciemam Daukstēm netiks izstrādāts |
| 2.9. | Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcija 3.kārta | M21., RV2.1.2., U2.1.2.-1. | 2.1;2.2; 2.10; 2.25;2.26; 2.28;2.29; 2.35;2.47 | 608050 | 72967 | 516842 | 18241 | Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcija | 2012. |  | 2013. | Realizācijas iespēja un summa atkarīga no 2.kārtas rezultātiem |
| 2.10. | Tranzītielu rekonstrukcija (Blaumaņa iela Gulbenē)’ Blaumaņa ielas rekonstrukcija Gulbenē; Vienošanās nr. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/017 | M2.1., RV2.1.2., U2.1.2.-2. | 2.1;2.2; 2.9; 2.25;2.26; 2.28;2.29; 2.35;2.47 | 2050000 | 451205 | 1537295 | 61500 valsts budžeta dotācija | Tranzītielu rekonstrukcija | 01.05.2012. |  | 30.12.2014. | Saņemts finansējums, notiek iepirkuma procedūra |
| 2.11. | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Rankas pagasta Gaujasrēveļos | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.5;2.8; 2.12-2.23; 2.36-2.46 | 276642 | 83899 | 192743 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2012. |  | 2013. | Projekts saskaņots Būvvaldē, gatavojas iepirkumam |
| 2.12. | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Beļavas pagastā Ozolkalnā | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.5;2.8; 2.11-2.23; 2.36-2.46 | 428026 | 129865 | 298161 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2012. |  | 2013. | Projekts saskaņots Būvvaldē, Izsludināts iepirkums |
| 2.13. | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Galgauskas pagasta Galgauskā | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.5;2.8; 2.11-2.23; 2.36-2.46 | 275145 | 83445 | 191700 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2012. |  | 2013. | Projekts saskaņots Būvvaldē, izsludināts iepirkums |
| 2.14. | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Rankas pagasta Rankā | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.5;2.8; 2.11-2.23; 2.36-2.46 | 406170 | 120844 | 285326 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2012. |  | 2013. | Saskaņots TEP, sagatavots pieteikums finansējuma saņemšanai |
| 2.15. | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Tirzas pagasta Tirzā | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.5;2.8; 2.11-2.23; 2.36-2.46 | 145616 | 43324 | 102292 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2012. |  | 2013. | Notiek TEP izstrāde |
| 2.16. | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Lizuma pagasta Lizumā | 2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.5;2.8; 2.11-2.23; 2.36-2.46 | 420894 | 127648 | 293246 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2012. |  | 2013. | Saskaņots TEP, sagatavots pieteikums finansējuma saņemšanai |
| 2.17. | Ūdenssaimniecības sakārtošana- NAI rekonstrukcija Daukstu pagasta Krapā | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.5;2.8; 2.11-2.23; 2.36-2.46 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija | 2012. |  | 2013 | Saimnieciskā kārtā. Darbi nav uzsākti finanšu trūkuma dēļ |
| 2.18. | Ūdenssaimniecības attīstība, atdzelžošanas stacijas izbūve, jauni artēziskie urbumi Lejasciema pagasta Sinolē | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.5;2.8; 2.11-2.23; 2.36-2.46 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | Atdzelžošanas stacijas būvniecība, jauni 2 urbumi | 2012. |  | 2013. | Saimnieciskā kārtā. Darbi nav uzsākti finanšu trūkuma dēļ |
| 2.19. | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Jaungulbenes pagasta Jaungulbenē | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.5;2.8; 2.11-2.23; 2.36-2.46 | 417054 | 124082 | 292972 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2012. |  | 2013. | Notiek TEP pārskaņošana, precizēšana |
| 2.20. | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Jaungulbenes pagasta Gulbītī | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.5;2.8; 2.11-2.23; 2.36-2.46 | 223676 | 66549 | 157127 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2012. |  | 2013. | Notiek TEP pārskaņošana, precizēšana |
| 2.21. | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Litenes pagasta Litenē | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.5;2.8; 2.11-2.23; 2.36-2.46 | 425138 | 126487 | 298651 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2012. |  | 2013. | Saskaņots TEP, iesniegts pieteikums finansējuma saņemšanai |
| 2..22. | Ūdenssaimniecības attīstība- NAI rekonstrukcija Daukstu pagasta Daukstēs | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.5;2.8; 2.11-2.23; 2.36-2.46 | 351402 | 52710 | 298692 | 0 | Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija | 2012. |  | 2013. | Darbi nav veikti finansējuma trūkuma dēļ |
| 2.23. | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Daukstu pagasta Staros | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.5;2.8; 2.11-2.22; 2.36-2.46 | 142933 | 43349 | 99584 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2012. |  | 2013. | Saskaņots TEP, iesniegts pieteikums finansējuma saņemšanai |
| 2.24. | Gājēju ietves izbūve Rankas ciemā „Gatves- kultūras nams” 1400 m | M2.1. RV2.1.1. U2.1.1.-2. | 2.27; 2.30-2.34 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | Satiksmes drošības uzlabošana, vides sakārtošana | 2012. |  | 2013. | Darbi nav uzsākti finansējuma trūkuma dēļ |
| 2.25. | Pašvaldības ceļa Nr.6-1 Litene- Lešķi- Sopuļi 0.5 km un Avotiņu iela 0.369 km Litenes pagastā | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3 | 2.1;2.2; 2.9;2.10; 2.26; 2.28;2.29; 2.35;2.47 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | Ielas grants seguma rekonstrukcija un ceļa grants seguma rekonstrukcija | 2012. |  | 2013. | Poligona attīstības 2.kārtas ietvaros vai piesaistot ES fondu. Projekta realizācijai pašvaldības ceļš un iela nodota nomā SIA ALBA 5 |
| 2.26. | Pašvaldības ceļa Lizums – Kalēji rekonstrukcija Lizuma pagastā | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3 | 2.1;2.2; 2.9;2.10; 2.25; 2.28;2.29; 2.35;2.47 | 70000 | 22400 | 47600 | 0 | Asfalta seguma rekonstrukcija | 2012. |  | 2013. | Darbi nav uzsākti finansējuma trūkuma dēļ |
| 2.27. | Gājēju ietves izbūve pie pašvaldības ceļa Lizums- Kalēji- Avoti | M2.1. RV2.1.1. U2.1.1.-2. | 2.24; 2.30-2.34 | 26503 | 26503 | 0 | 0 | Satiksmes drošības uzlabošana | 2012. |  | 2012 | Realizēts Pašvaldības Ceļu fonds |
| 2.28. | Kļavkalnu ielas rekonstrukcija 1.6 km Ozolkalna ciemā | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3 | 2.1;2.2; 2.9;2.10; 2.25;2.26; 2.29; 2.35;2.47 | 500000 | 150000 | 350000 | 0 | Ielas rekonstrukcija | 2012. |  | 2013. | Nav uzsākts finansējuma trūkuma dēļ |
| 2.29. | Mellupes tilta rekonstrukcija uz pašvaldības ceļa „Līdumi- Zeltaleja- Stāmeriena” Stradu pagastā | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3 | 2.1;2.2; 2.9;2.10; 2.25;2.26; 2.28; 2.35;2.47 | 80000 | 20960 | 59040 | 0 | Tilta rekonstrukcija, satiksmes nodrošināšana | 2012. |  | 2013. | Nav uzsākts finansējuma trūkuma dēļ |
| 2.30. | Ielu apgaismojuma ierīkošana Ozolkalna ciemā, | M2.1. RV2.1.1. U2.1.1.-2. | 2.24;2.27; 2.31-2.34 2.28;2.12 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | Satiksmes drošības uzlabošana | 2012.-2013. |  | 2013-2014. | Nav uzsākts finansējuma trūkuma dēļ |
| 2..31. | Ielu un laukumu apgaismojuma ierīkošana pie kultūras un sporta centra „Zīļuks” Ozolkalnā , | M2.1. RV2.1.1. U2.1.1.-2. | 2.24;2.27; 2.30;2.32-2.34;2.12; 2.28 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Satiksmes drošības uzlabošana | 2012. |  | 2013. | Saimnieciskā kārtā veikts daļēji, iegādāts apgaismojuma inventārs |
| 2.32. | Ielu apgaismojuma uzlabošana Gulbenē | M2.2. RV2.2.1., U2.2.1.-5. | 2.24;2.27; 2.30;2.31; 2.33;2.34 | 350000 | 105000 | 245000 | 0 | Apgaismojuma uzlabošana publiskajā ārtelpā – ceļi, parki, laukumi u.c. | 2012. |  | 2013. | Veikts daļēji saimnieciskā kārtā ielās, kur tiek rekonstruēta elektroapgāde, kopsumma 54651 Ls |
| 2.33. | Ielu apgaismojuma ierīkošana Jaungulbenē | M2.2. RV2.2.1., U2.2.1.-5. | 2.24;2.27; 2.30-2.34 | 42500 | 42500 | 0 | 0 | Satiksmes drošības uzlabošana | 2013. |  | 2013. | Ir tehniskais projekts, realizācija nav uzsākta finansējuma trūkuma dēļ |
| 2.34. | Satiksmes drošības uzlabojumi Gulbenes pilsētā | M2.1., RV2.1.2., U2.1.2.-5. | 2.24;2.27; 2.30-2.34 2.1;2.9; 2.10 | 1200000 | 180000 | 1020000 | 0 | Satiksmes drošības uzlabošana Gulbenes pilsētas ielās (2 rotācijas apļi) | 2013. |  | 2014. |  |
| 2.35. | Tranzītielu rekonstrukcija (Brīvības, Baložu, Rēzeknes iela Gulbenē) | M2.1., RV2.1.2., U2.1.2.-2. | 2.1;2.2; 2.9;2.10; 2.25;2.26; 2.28;2.29; 2.47 | 3000000 | 750000 | 2250000 | 0 | Tranzītielu rekonstrukcija | 2013. |  | 2014. | Brīvības ielai atsevišķs projekts, Rēzeknes ielas rekonstrukcija notiks projekta Nr.2.52.ietvaros |
| 2.36. | Ūdenssaimniecības attīstība, rekonstrukcija Beļavas pagasta Beļavā | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.5;2.8; 2.11-2.23; 2.37-2.46 | 314099 | 93450 | 220649 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2013. |  | 2014. | Saskaņots TEP, projekts iesniegts finansējuma saņemšanai |
| 2.37 | Ūdenssaimniecības attīstība, atdzelžošanas stacijas izbūve Beļavas pagasta Pilskalnā | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.5;2.8; 2.11-2.23; 2.36-2.46 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | Atdzelžošanas stacijas būvniecība | 2013. |  | 2015. | Jāveic saimnieciskā kārtā |
| 2.38. | Ūdenssaimniecības attīstība, atdzelžošanas stacijas izbūve Līgo pagasta Līgo | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.5;2.8; 2.11-2.23; 2.36-2.46 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | Atdzelžošanas stacijas būvniecība | 2013. |  | 2015. | Jāveic saimnieciskā kārtā |
| 2.39. | Ūdenssaimniecības attīstība, rekonstrukcija Stradu pagasta Strados | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.11.; 2.21. | 396200 | 117878 | 278322 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2013. |  | 2014. |  |
| 2.40. | Ūdenssaimniecības attīstība, rekonstrukcija Druvienas pagasta Druvienā | M2, 3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | .2.21.; | 401911 | 119577 | 282334 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošana | 2013. |  | 2014. |  |
| 2.41. | Ūdenssaimniecības attīstība, trases rekonstrukcija Stāmerienas pagasta Kalnienā | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.21.; 2.37 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Ūdensapgādes trases renovācija | 2013. |  | 2014. | Saimnieciskā kārtā |
| 2.42. | Ūdenssaimniecības attīstība, atdzelžošanas stacijas izbūve Stāmerienas pagasta Vecstāmerienā | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.21.; 2.36 | 345402 | 102764 | 242638 | 0 | Atdzelžošanas stacijas būvniecība | 2013. |  | 2014. |  |
| 2.43. | Virszemes lietus ūdens kanalizācijas izbūve Stradu pagasta Stāķos | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.5;2.8; 2.11-2.23; 2.36-2.46 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | Virszemes lietus ūdens kanalizācijas izbūve | 2013. |  | 2014. |  |
| 2.44. | Svelberģa ciema ūdenssaimniecības pievienošana pilsētas ūdenssaimniecībai | M2.3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.5;2.8; 2.11-2.23; 2.36-2.46 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | Ūdenssaimniecības sakārtošana | 2013. |  | 2014. | Saimnieciskā kārtā |
| 2.45. | Ūdenssaimniecības attīstība- rekonstrukcija Beļavas pagasta Letēs | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.5;2.8; 2.11-2.23; 2.36-2.46 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | Ūdenssaimniecības sakārtošana | 2013. |  | 2014. | Trašu sakārtošana saimnieciskā kārtā, jo pārējais nav pašv. īpašums |
| 2.46 | Ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana Rēveļos | M2,3., RV2.3.1., U2.3.1.-1. | 2.5;2.8; 2.11-2.23; 2.36-2.46 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | Pašvaldības īpašumā esošo kanalizācijas tīklu sakārtošana | 2013. |  | 2014. |  |
| 2.47 | Pašvaldības ceļa Veri - Jānuži 5-24 Lejasciema pagastā rekonstrukcija | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3. | 2.1;2.2; 2.9;2.10; 2.25;2.26; 2.28;2.29; 2.35; | 100000 | 32000 | 68000 | 0 | Ceļa rekonstrukcija | 2013. |  | 2014. |  |
| 2.48. | Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Gulbenes novada lauku teritorijās; Nr. 12-07-LL05-L413203-000002 | M2.3. RV2.3.2. U2.3.2.-2. |  | 8222 | 2106 | 6116 | 0 | Dalīto atkritumu konteineru iegāde - stiklam (30 gab.), dalīto atkritumu konteineru iegāde plastmasai un papīram (30 gab.) | 28.05.2012. |  | 25.11.2012. | Realizēts |
| 2.49. | Active communities for exchanging of experience; nr. 529835-EFC-1-2012-1-LV-EFC-CM | M2.1. RV2.1.4. U2.1.4-1. un U2.1.4.-2. |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 | Sadraudzības valstu pārstāvju tikšanās Gulbenes novadā. | 03.07.2012 |  | 08.07.2012. | Realizēts Precīza summa būs zināma pēc gala atskaites apstiprināšanas |
| 2.50. | Pašvaldības ceļa „Liepulejas – Dālderi – Stāķi un Dālderu ielas periodiskā uzturēšana | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3 | 2.1;2.2; 2.9;2.10; 2.25;2.26; 2.28;2.29; 2.35;2.47 | 21783 | 21783 | 0 |  | Ceļa un ielas seguma renovācija, ūdens atvades sistēmas izveide | 2012 |  | 2012 | Realizēts Pašvaldības ceļu fonds 19060 Ls, budžeta līdz. 2723 Ls |
| 2.51. | Litenes pagasta kapu teritorijas labiekārtošana līg Nr. 12-07-LL05L413203-000006 | M2.3. RV2.3.4. U2.3.4.-4. | 2.21. | 6943 | 1779 | 5164 |  | Laukuma un piebraucamā ceļa sakārtošana | 2012 |  | 2013 | Turpinās |
| 2.52. | Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā | M21., RV2.1.2., U2.1.2.-1. | 2.1;2.2; 2.10; 2.25;2.26; 2.28;2.29; 2.35;2.47 | 1405664 | 168680 | 1194814 | 42170 valsts budžeta dotācija | Draudzesskolas, Ozolu un Rēzeknes ielas rekonstrukcija | 2013. |  | 2015. | projekts iesniegts vērtēšanai |
| 2.53. | Infrastruktūras uzlabošana Līgo pagastā; nr. 12-07-L32100-000015 | M2.1. RV 2.1.1. U2.1.1.-3 |  | 9350 | 2918 | 6432 |  | Līgo pagasta ceļa "Varītes-Vecezeriņi", "Lapši-Ušuri", "Dravnieki-Lapši" rekonstrukcija - 0,09 km | 26.06.2012. |  | 30.11.2012. | Projekts pabeigts |
|  |  |  |  | 17976046 | 4637837 | 13149778 | 188431 |  |  |  |  |  |
| 3.Prioritāte Kultūras telpas attīstība un dzīves vides kvalitāte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Galgauskas sporta zāles būvniecība un palīgtelpu rekonstrukcija un aprīkošana; nr. 11-07-L32100-000061 | M3.3., RV 3.3.3., U3.3.3.-3. | 3.1;3.10; 3.17-3.23; 3.30 | 255990 | 70716 | 185274 |  | Sporta zāles būvniecība, esošo telpu pielāgošana un aprīkošana | 21.04.2011. | 16.03.2012. |  | 2012.gadā turpinājās projekta dokumentācijas kārtošana. Pašvaldības finansējuma nodrošināšanai izmantots ziedojums 50130 Ls |
| 3.2. | Jaungulbenes tautas nama rekonstrukcija un aprīkošana; Nr.10-07-L32100-000243 | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1. | 3.3-3.9; 3.15; 3.24-3.29 | 143149 | 36675 | 106474 | 0 | Telpu rekonstrukcija, logu, durvju nomiņa, apkures sistēmas izveide, skatuves mehānikas un gaismas sistēmu uzstādīšana | 11.06.2010 | 31.12.2011 |  | 2012.gadā turpinājās dokumentācijas kārtošana |
| 3.3. | Beļavas tautas nama rekonstrukcija un aprīkošana; Nr.10-07-L32100-000318 | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1. | 3.2;3.4-3.9; 3.15; 3.24-3.29 | 114272 | 29843 | 84429 | 0 | Tautas nama rekonstrukcija un aprīkošana | 18.06.2010 | 31.12.2011 |  | 2012.gadā turpinājās dokumentācijas kārtošana |
| 3.4. | Aprīkojuma iegāde Jaungulbenes tautas namam; nr. 11-07-LL05-L413201-000008 | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-2. | 3.2;3.3-3.9; 3.15; 3.24-3.29 | 2882 | 756 | 2126 | 0 | Krēslu un aizkaru iegāde | 07.07.2011. | 01.02.2012. |  | Projekts pabeigts |
| 3.5. | Beļavas tautas nama rekonstrukcija un aprīkošana (2.kārta) Nr. 11-07-L32100-000173 | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 | 3.2;3.3-3.9; 3.15; 3.24-3.29 | 67616 | 17861 | 49755 | 0 | Siltināšana | 08.11.2011 | 31.01.2013. |  | Projekts pabeigts |
| 3.6. | Līgo kultūras nama telpu labiekārtošana un skaņas un gaismas aparatūras iegāde kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai; 11-07-LL05-L413201-000005 | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-2. | 3.2;3.3-3.9; 3.15; 3.24-3.29 | 7252 | 1902 | 5350 | 0 | Skaņas un gaismas aparatūras iegāde kultūras namam. | 07.07.2011. | 15.07.2012. |  | Projekts pabeigts |
| 3.7. | Taututērpu iegāde Beļavas pagasta deju kolektīvam "EGA""; Nr. 11-07-LL05-L413201-000001 | M3.1., RV3.1.1., U3.1.1.-3. | 3.2;3.3-3.9; 3.15; 3.24-3.29 | 4772 | 1252 | 3520 | 0 | Tautu tērpu iegāde | 07.07.2011. | 15.03.2012. |  | Projekts pabeigts |
| 3.8. | Krāsainais dzīpars Beļavai; Nr. 11-07-LL05-L413201-000003 | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1. | 3.2;3.3-3.9; 3.15; 3.24-3.29 | 965 | 253 | 712 | 0 | Telpas pielāgošana rokdarbu darbnīcai Avotu ielā 2, kurā darbojas vietējās kundzītes: šujmašīnas, aikaru un aizkaru stangu komplekta, grozu komplekta, mēbeļu komplekta, būvmateriālu iegāde | 07.07.2011. | 30.11.2012. |  | Projekts pabeigts |
| 3.9. | Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja izveide Vecgulbenes muižas sarkanajā pilī un piebūvē | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 | 3.2;3.3-3.9; 3.15; 3.24-3.29 | 300000 | 7500 | 292500 | 0 | EST-LAT-RUS – tehniskā projekta izstrāde Apkārtnes labiekārtošana, telpas iekārtošana | 2012. | 2013. |  | Vidzemes tūrisma asociācija - iesniedzējs; GND – partneris Projekts nav apstiprināts |
| 3.10. | Gulbenes sporta centra distanču slēpošanas- biatlona bāzes būvniecība un rekonstrukcija | M3.3., RV 3.3.3., U3.3.3.-2. | 3.1; 3.17-3.23; 3.30 | 30000 | 9600 | 20400 | 0 | Bāzes būvniecība un rekonstrukcija | 2012. | 2013. |  | Projekta realizācija apturēta lielo izmaksu dēļ. |
| 3.11. | Zaļo zonu „Makša trīsstūris” un vēl divu līdzvērtīgu zonu pārvēršana par pilsētas identitātes radīšanu no pasaku motīvu elementiem | M3.4., RV 3.4.2., U3.4.2.-1. | 3.16 | 24000 | 6000 | 18000 | 0 | Projekta izstrāde un tā īstenošana | 2012. | 2013. |  | Sateka un pašvaldības darbs. Projekts nav izstrādāt. |
| 3.12. | Datortehnikas atjaunošana Gulbenes bibliotēkas darbiniekiem – kvalitatīva pakalpojuma tehniskais nodrošinājums | M3.2., RV 3.2.1. U3.2.1.-3. | 3.13;3.14 | 17625 | 17625 | 0 | 0 | Darbiniekiem nomainīta datortehnika, uzlabota sniegtā bibliotekārā pakalpojuma kvalitāte | 2012. | 2012. |  | Realizēts |
| 3.13. | Jauna, mūsdienīga aprīkojuma iegāde depozītbibliotēkas krājuma veiksmīgai funkciju nodrošināšanai | M3.2., RV 3.2.2. U3.2.2.-5. | 3.12;3.14 | 7500 | 750 | 6750 | 0 | Iegādāts mūsdienīgs depozītbibliotēkas krājuma aprīkojums | 2012. | 2012. |  | Nav realizēts, projekts atlikts uz 2014.gadu |
| 3.14. | Jaunu grāmatu plauktu iegāde Tirzas pagasta bibliotēkai | M3 .2., RV 3.2.1. U3.2.1.-1. | 3.12;3.13 | 3810 | 0 | 3810 | 0 | Bibliotēkas telpas aprīkotas ar jauniem grāmatu plauktiem | 2012. | 2012. |  | Projekts netika atbalstīts |
| 3.15 | Stāmerienas tautas nama palīgtelpu būvniecības projekta izstrāde | M3.1., RV3.1.2., U 3.1.2.-1. | 3.2;3.3-3.9; 3.24-3.29 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | Ēkas rekonstrukcija | 2012. | 2013 |  | Nav realizēts |
| 3.16. | Rankas ciema labiekārtošanas projekta izstrāde | M3.4 RV3.4.2. U3.4.2.-1 | 3.11 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |  | 2012. | 2013 |  | Saimnieciskā kārtā |
| 3.17. | Apkures un ventilācijas remonts kultūras un sporta centrā „Zīļuks” Ozolkalnā | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 | 3.1;3.10; 3.18-3.23; 3.30 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Infrastruktūras sakārtošana | 2012. | 2013 |  | Nav realizēts |
| 3.18. | Logu, durvju nomaiņa kultūras un sporta centrā „Zīļuks” Ozolkalnā | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 | 3.1;3.10; 3.17-3.23; 3.30 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Telpu renovācija | 2012. | 2013. |  | Nav realizēts |
| 3.19. | Gulbenes stadiona tribīņu rekonstrukcija | M3.3., RV3.3.3., U3.3.3.-2 U3.3.3.-3. | 3.1;3.10; 3.17-3.23; 3.30 | 121000 | 5000 | 116000 | 0 | Stadiona jumta, krēslu, tualešu rekonstrukcija | 2013. | 2014. |  | Est-lat-rus projekts; Partneri: Pleskavas pašvaldība Krievijā un Rapina Igaunijā |
| 3.20. | Gulbenes stadiona ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | M3.3., RV3.3.3., U3.3.3.-2. | 3.1;3.10; 3.17-3.23; 3.30 | 75000 | 11250 | 63750 | 0 | Siltināšana | 2013. | 2014. |  |  |
| 3.21 | Gulbenes bērnu un jaunatnes sporta skolas siltumapgādes renovācija | M3.3.,,RV3.3.3., U3.3.3.-2. | 3.1;3.10; 3.17-3.23; 3.30 | 100000 | 15000 | 85000 | 0 | Siltināšana | 2012. | 2013. |  |  |
| 3.22. | Gulbenes stadiona rekonstrukcija | M3.3., RV3.3.3., U3.3.3.-2 U3.3.3.-3 | 3.1;3.10; 3.17-3.23; 3.30 | 2800000 | 716000 | 2084000 | 0 | rekonstrukcija | 2013. | 2014. |  |  |
| 3.23. | Stāķu Sporta nama energoefektivitātes un lietus ūdens kanalizācijas izbūve | M3.3., RV3.3.3., U3.3.3.-3 | 3.1;3.10; 3.17-3.22; 3.30 | 130000 | 19500 | 110500 | 0 | Siltināšana | 2013. | 2014. |  |  |
| 3.24. | Kalnienas kultūras nama siltināšana un rekonstrukcija | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1. | 3.2;3.3-3.9; 3.15; 3.25-3.29 | 80000 | 12000 | 68000 | 0 | Siltināšana un rekonstrukcija | 2013. | 2013. |  |  |
| 3.25. | Kalnienas bibliotēkas siltināšana | M3.2., RV3.2.1, U3.2.1.-1. | 3.2;3.3-3.9; 3.15; 3.24-3.29 | 30000 | 4500 | 25500 | 0 | Siltināšana | 2013. | 2013. |  |  |
| 3.26 | Gulbenes bibliotēkas siltināšana | M3.2., RV3.2.1, U3.2.1.-1. | 3.2;3.3-3.9; 3.15; 3.24-3.29 | 320000 | 48000 | 272000 | 0 | Siltināšana | 2013. | 2013. |  |  |
| 3.27. | Līgo kultūras nama siltināšana | M3.1., RV3.1.2., U 3.1.2.-1. | 3.2;3.3-3.9; 3.15; 3.24-3.29 | 120000 | 18000 | 102000 | 0 | Siltināšana | 2013. | 2013. |  |  |
| 3.28. | Ēkas „Pagastmāja” energoefektivitātes paaugstināšana Druvienas pagastā (kult. nams, bibliotēka, pārvalde) | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1. | 3.2;3.3-3.9; 3.15; 3.24-3.29 | 280000 | 42000 | 238000 | 0 | Siltināšana | 2013. | 2014. |  |  |
| 3.29. | Kalnienas estrādes renovācija | M3.1., RV3.1.2., U3.1.2.-1 | 3.2;3.3-3.9; 3.15; 3.24-3.29 | 15000 | 3900 | 11100 | 0 | renovācija | 2013. | 2014. |  | Nav nodota ekspluatācijā |
| 3.30. | Lejasciema vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija | M3.3., RV 3.3.3., U3.3.3.-3. | 3.1;3.10; 3.17-3.23; | 100000 | 32000 | 68000 | 0 | Sporta laukuma rekonstrukcija | 2013. | 2014. |  |  |
| 3.31. | Inovatīvo tehnoloģiju izmantošana Gulbenes novada iedzīvotāju apmācību nodrošināšanā un inicitaīvas veicināšanā (Bibliotēkas projekts); Nr. 12-07-LL05-L413202-000004 | M3.2., RV 3.2.3. U3.2.3.-1. | 3.32 | 5706 | 1462 | 4244 | 0 | Portatīvā datora, e-lasītāja, planšetdatora iegāde | 28.05.2012. | 17.08.2013. |  | Projekts turpinās |
| 3.32. | Novada publisko bibliotēku kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un pieejamības nodrošināšana Gulbenes novada iedzīvotājiem Nr. 12-07-LL05-L413201-000011 | M3.2., RV 3.2.3. U3.2.3.-2. | 3.31 | 8773 | 2248 | 6525 | 0 | Inventāra iegāde: izstāžu statīvi, informatīvi displeji, statīvi ar informācijas paneli, rotējošie stendi, informācijas paneļi un slietņi | 28.05.2012. | 17.08.2013. |  | Projekts turpinās |
|  | Kopā |  |  | 5178212 | 1144493 | 4033719 | 0 |  |  |  |  |  |